附件1

2013年度市级高标准农田

建设项目招标指南

一、指导思想

围绕创建国家现代农业示范区，突出重点区域，强化农田基础建设和耕地质量建设，努力提高农业综合生产能力，促进我市优势特色产业发展壮大，力争把项目区建设成为现代农业的先行区。

二、招标原则

1、坚持规划引导。以《常州市高标准农田建设规划2010—2020》、《常州市现代农业产业发展总体规划（修编）》为指导，按照集中资金、全力推进高标准农田建设的要求，着力扶持优质粮油、花卉苗木、特色茶果等优势产业。

2、坚持集中连片。在项目区安排上，要围绕优势产业，突出重点区域，实现连片开发。项目区工程布局要统筹规划，确保实现“治理一片、成功一片、带动一方”的目标。2013年高标准农田项目核心区不低于1000亩，辐射带动面积不低于1000亩，原则上只涉及1个乡镇，1个行政村，项目区连片的不超过2个行政村。

3、坚持以农田基础设施建设为重点。按照灌排设施配套、农田平整肥沃、田间道路畅通、农田林网健全、生产方式先进、产出效益较高的要求，综合配套水利、农业、林业、科技各项措施，其中农田基础设施建设投入占项目财政资金的90%以上。

4、坚持多元化投入。鼓励各地按照高标准农田示范工程项目建设标准和要求，充分发挥项目资金的导向作用，拓宽投入渠道，引导其他资金共同投入，提高项目建设水平。由镇政府、村或农业龙头企业、合作社组织实施的高标准农田建设项目，市级项目资金与辖市区、镇财政配套资金或村、农业龙头企业、合作社自筹资金比例在1：1以上。

三、申报项目个数和申请市级财政补贴标准

各辖市（区）农林（业）、财政部门负责组织和指导本地区项目的招投标工作，并对投标的项目进行认真审查和筛选，择优申报。单个项目规模1000亩以上，每亩补贴市级财政资金1000元，单个项目申请市级财政补贴资金不超过200万元。金坛、溧阳市、新北区各申报不少于2个，申请市级财政补贴总额各为400万元；武进申报不少于4个，申请市级财政补贴总额为800万元。

四、申报程序

5月10日前，有关辖市（区）按照指南要求，填报申报表（详见附件2），开发、财政联合行文（申报表盖章）上报至市农委开发处、市财政局农业处；5月15日前，市农开局、财政局邀请有关专家组成联合考察组，共同研究确定各项目的建设面积和投资规模，并通知申报单位编制项目可行性研究报告。

五、建设标准和管理要求

1、亩投资标准。亩投入资金不少于2000元。其中市级财政每亩补助1000元，镇、村或企业自筹不低于1000元。在项目区主干道路硬化投入中，财政投资补助标准不超过24万元/公里（宽度不小于3米，厚度不低于15厘米），砂石路财政补助标准不超过10万元/公里（宽度不小于3米，道渣基层厚不低于15厘米，碎石层厚不低于5厘米）。

2、建设标准。高标准农田建设，要按照现代农业发展要求，达到“田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、物能运、土肥沃、产出高”的标准。田间工程要做到沟渠田林路综合治理，桥涵闸站全面配套；耕地质量建设要实施测土配方施肥，采取种植绿肥、增施有机肥、秸杆全量还田等有效措施，提高耕地基础地力。具体建设标准要按照《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准（试行）的通知》（苏政办发[2009]127号），《江苏省农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准实施细则（试行）》（苏农开土[2009]24号、苏财农发[2009]100号）等文件规定执行。

3、工程造价。2013年市级高标准农田建设项目，每一单项工程造价参照2013年度国家级农业综合开发存量资金土地治理项目同类工程单位造价。如无参照工程单位造价，均应编制详细的工程设计概算。工程设计概算要请有资质的单位进行编制。

4、项目管理。高标准农田建设项目要成立辖市（区）项目建设领导小组和项目镇项目实施小组，要切实按照《关于加强高标准农田建设项目管理的通知》（常农开发[2012] 5 号）精神，强化组织实施。要建立健全项目管理机制，实行项目合同管理、招投标制与公示制，积极实施项目监理制。

5、资金管理。高标准农田建设项目的财政补助资金，实行县级财政报帐制。项目资金（包括自筹资金）统一由项目镇财政所（分局），对项目资金实行单独核算。严格执行项目合同，实行项目资金全额核算、专帐核算、专款专用，严禁滞留、截留、挪用、变相套取建设资金。具体要求详见《关于印发〈常州市高标准农田建设项目资金管理暂行办法〉的通知》（常财农[2011]15号）要求。

六、	招标有关要求

1、项目实施主体为镇政府、村、农业龙头企业或合作社，并具备承担项目所必需的基地以及基础设施条件、科技开发力量、资金配套能力。

2、有关辖市（区）要认真研究《常州市高标准农田建设规划2010—2020》、《常州市现代农业产业发展总体规划（修编）》和辖市（区）区域农业产业规划，按照招标原则的要求，确定竞标方案，认真组织、指导好项目的筛选和标书的编制。不符合总体规划导向的项目，原则上不予受理。

3、新项目区优先扶持，不能与近5年的国家农业综合开发土地治理和“万顷良田”项目区叠加安排，但可以在原项目区附近。对于承担过其它财政支农项目的单位，要求新建设内容可量化、可区分，杜绝项目套项目的行为发生，同时要求其近三年来承担的国家、省、市级项目实施及管理情况较好，并已通过项目验收（不含未到期的项目，截止到2013年4月30日）。

4、所有项目的可行性研究报告正本2份，电子文档一份，镇政府、村、龙头企业企业、合作社承担项目附件包括：（1）与基地农户的定单、收购合同，与科研单位技术服务合同等；（2）产品、产地认证（定）证书复印件；（3）各种荣誉证书；（4）项目区现状图、规划图（用GPS标注范围）、项目区现状照片或录像等。项目可行性研究报告正本及附件要胶印装订成册，纸张为A4纸，以辖市（区）为单位，辖市（区）农林（业）局、财政局盖章后集中于2013年5月30日前上报市农业资源开发局开发处、市财政局农业处。市农开局、财政局将共同组织项目审核批复。

5、2013年度市级高标准农田建设项目投标书封面、承诺书格式、可研报告编写提纲参照2012年执行。

附件2

2013年度市级高标准农田建设项目简库

（辖市、区负责填写）

单位：万元

| 项目 名称 | 项目承担单位 | 法定 代表人 | 建设地点 | 面积 | 品种布局 | 主要建设内容 | 项目总投资 | 申请财政投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |