附件1

常州市2013年太湖流域农业面源污染防治目标任务分解表

| 辖市(区) | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 武进区 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程2处。 | 2013年12月 |
|  | （3）建设1处小型分散畜禽场粪污综合整治工程 | 2013年12月 |
|  | （4）加快规模化畜禽养殖业治污设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；完成9家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排目标任务。 | 2013年12月 |
|  | （5）全区畜禽粪便综合利用率达94%以上。 | 2013年12月 |
|  | 2、继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。 | 2013年12月 |
|  | （1）完成6500吨有机肥推广，种植绿肥1万亩。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程4万平方米。 | 2013年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程9处，建立健全农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2013年12月 |
|  | （4）建设4个环湖有机圈循环农业工程。 | 2013年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和湿地恢复建设工程 |  |
|  | （1）建设3000亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2013年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按8%-20%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2013年12月 |
|  | （3）控制性种养水葫芦4500亩（含省农科院1000亩）。 |  |
|  | （4）建设生态防护林3000亩。建设京沪高铁生态景观廊道工程和花博会主场馆区域绿化工程。林木覆盖率省内综合排名不低于上年。 | 2013年12月 |
|  | （5）推进滆湖、宋剑湖湿地保护与修复工程。 | 2013年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达95%以上。建设秸秆综合利用示范点6处以上. | 2013年12月 |
| 新北区 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设完成2000平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2013年12月 |
|  | （3）加快规模化畜禽养殖业治污设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；完成4家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排目标任务。 | 2013年12月 |
|  | （4）全区畜禽粪便综合利用率达94%以上。 | 2013年12月 |
|  | 2、继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。完成3000吨有机肥推广，种植绿肥5000亩。建设1个环湖有机圈循环农业工程。 | 2013年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和 湿地恢复建设工程 | 2013年12月 |
|  | （1） 建设720亩池塘循环水养殖清洁工程。 |  |
|  | （2）建设生态防护林3000亩，建设京沪高铁生态景观廊道工程、新龙生态林工程和孟河、西夏墅镇高标准农田林网1.3万亩。林木覆盖率省内综合排名不低于上年。 | 2013年12月 |
|  | （3）完成录安州生态修复工程。 | 2013年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达94%以上，建设秸秆综合利用示范点6处以上. | 2013年12月 |
| 天宁区 | （1）继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。 - 建设京沪高铁生态景观廊道工程。 （3）秸秆综合利用率达95%以上。 | 2013年12月 |
| 钟楼区 | （1）继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。 （2）秸秆综合利用率达95%以上。 | 2013年12月 |
| 戚墅堰区 | （1）继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。 （2）建设丁塘河（戚区段）湿地恢复一期工程，恢复湿地面积723亩，完成工程量60%。 （3）秸秆综合利用率达95%以上。 | 2013年12月 |

常州市2013年太湖流域农业面源污染防治目标任务分解表

| 辖市（区） | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 金坛市 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1） 按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程2处。 | 2013年12月 |
|  | （3）建成1.4万平方米生态发酵床。 | 2013年12月 |
|  | （4）扩建1处畜禽粪便集中处理中心。 | 2013年12月 |
|  | （5）加快规模化畜禽养殖业治污设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；完成13家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排任务。 | 2013年12月 |
|  | （6）畜禽粪便综合利用率达94%以上。 | 2013年12月 |
|  | 2、继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。 | 2013年12月 |
|  | （1）完成6000吨有机肥推广，种植绿肥8000亩。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程3万平方米。 | 2013年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程8处，建立健全农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2013年12月 |
|  | （4）建设9个环湖有机圈循环农业工程。 | 2013年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和生态湿地、防护林建设工程 |  |
|  | （1）开工建设4000亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2013年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按8%-20%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2013年12月 |
|  | （3）完成长荡湖湿地保护恢复工程，恢复湿地面积1500亩。 | 2013年12月 |
|  | （4）建设完成1000亩生态防护林。林木覆盖率省内综合排名不低于上年。 | 2013年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 | 2013年12月 |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达95%以上。建设秸秆综合利用示范点6处以上. | 2013年12月 |
| 溧阳市 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程2处。 | 2013年12月 |
|  | （3）加快规模化畜禽养殖业治污设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；完成16家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排任务。 | 2013年12月 |
|  | （4）全市畜禽粪便综合利用率达94%以上。 | 2013年12月 |
|  | 2、继续推行种植业清洁生产，全面推广测土配方施肥，全年化学氮肥、化学农药使用量较2012年分别下降1%。化学氮肥施用强度（折纯）、化学农药使用强度（折100%）年度省内综合排名不得低于上一年。 | 2013年12月 |
|  | （1）完成6500吨有机肥推广，种植绿肥1万亩。 | 2013年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程3万平方米。 | 2013年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程8处，建立健全农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2013年12月 |
|  | （4）建设8个环湖有机圈循环农业工程。 | 2013年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和生态湿地、防护林建设工程 |  |
|  | （1）开工建设6500亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2013年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按8%-20%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2013年12月 |
|  | （3）建设长荡湖湿地保护恢复工程，恢复湿地面积1200亩。建设天目湖上游湿地保护与修复二期工程，恢复湿地面积2000亩。建设塘马水库湿地保护与修复二期工程，修复面积1000亩。 |  |
|  | （4）建设生态防护林3000亩。林木覆盖率省内综合排名不低于上年。 | 2013年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达95%以上。建设秸秆综合利用示范点6处以上. | 2013年12月 |

附件2

2013年常州市畜禽养殖污染治理总量减排项目

| 序号 | 市区（别） | 养殖场名称 | 养殖种类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金坛市 | 常州美农农牧科技有限公司 | 生猪 |
| 2 | 金坛市 | 金坛市塔丰蛋鸡场 | 蛋鸡 |
| 3 | 金坛市 | 金坛市老毛养猪场 | 生猪 |
| 4 | 金坛市 | 金坛市肠衣厂有限公司金谷牧业分公司 | 生猪 |
| 5 | 金坛市 | 江苏兴牧农业科技有限公司 | 蛋鸡 |
| 6 | 金坛市 | 金坛市富润禽业专业合作社 | 肉鸡 |
| 7 | 金坛市 | 江苏广大养殖有限公司 | 蛋鸡 |
| 8 | 金坛市 | 金坛市高新养殖场 | 生猪 |
| 9 | 金坛市 | 常州茅山牧业有限公司 | 生猪 |
| 10 | 金坛市 | 常州市天牧家禽有限公司 | 蛋鸡 |
| 11 | 金坛市 | 姚粉平蛋鸡场 | 蛋鸡 |
| 12 | 金坛市 | 亥春园养殖场 | 生猪 |
| 13 | 金坛市 | 车罗保猪场 | 生猪 |
| 14 | 溧阳市 | 溧阳市竹箦鹏程养殖场 | 生猪 |
| 15 | 溧阳市 | 溧阳市建庆养猪专业合作社 | 生猪 |
| 16 | 溧阳市 | 溧阳市兴隆养殖有限公司 | 生猪 |
| 17 | 溧阳市 | 溧阳市万丰畜禽养殖场 | 生猪 |
| 18 | 溧阳市 | 溧阳市鑫盛特种养殖专业合作社 | 生猪 |
| 19 | 溧阳市 | 溧阳市别桥镇合星养猪场 | 生猪 |
| 20 | 溧阳市 | 溧阳市丰逸生态猪养殖场 | 生猪 |
| 21 | 溧阳市 | 溧阳市社渚骏龙生态园 | 生猪 |
| 22 | 溧阳市 | 溧阳市红梅乳业有限公司 | 奶牛 |
| 23 | 溧阳市 | 江苏全福农牧实业有限公司北村养殖场 | 肉鸡 |
| 24 | 溧阳市 | 江苏全福农牧实业有限公司长岗养殖场 | 肉鸡 |
| 25 | 溧阳市 | 江苏全福农牧实业有限公司刘庄养殖场 | 肉鸡 |
| 26 | 溧阳市 | 江苏全福农牧实业有限公司水西养殖场 | 肉鸡 |
| 27 | 溧阳市 | 溧阳市社渚山丘家禽专业合作社 | 肉鸡 |
| 28 | 溧阳市 | 溧阳市陆笪禽业专业合作社 | 肉鸡 |
| 29 | 溧阳市 | 溧阳市南渡宏伟种禽养殖场 | 蛋鸡 |
| 30 | 武进 | 常州市枫华牧业有限公司 | 生猪 |
| 31 | 武进 | 武进区湟里连渎养猪场 | 生猪 |
| 32 | 武进 | 武进区张国娣养猪场 | 生猪 |
| 33 | 武进 | 常州市惠明畜禽专业合作社 | 生猪 |
| 34 | 武进 | 鸿图养猪专业合作社 | 生猪 |
| 35 | 武进 | 陆建益养猪场 | 生猪 |
| 36 | 武进 | 宋建波养猪场 | 生猪 |
| 37 | 武进 | 丁建平养猪场 | 生猪 |
| 38 | 武进 | 曹华波养猪场 | 生猪 |
| 39 | 新北 | 新北区西夏墅文朝养殖场 | 生猪 |
| 40 | 新北 | 常州市八达养殖有限公司(西夏墅镇池上村基地） | 蛋鸡 |
| 41 | 新北 | 常州市华美盛果蔬种植有限公司 | 蛋鸡 |
| 42 | 新北 | 常州市新北区西夏墅兴隆家禽养殖场 | 蛋鸡 |