附件1

常州市2013—2015年全市城乡绿化目标任务一览表

| 年度 | 2011年情况 |  | 2012年目标 |  | 2013年目标 |  |  |  |  | 2014年目标 |  |  |  | 2015年目标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 名 称 地 区 | 建成区绿化覆盖率 | 城镇绿化覆盖率 | 建成区绿化覆盖率 | 城镇绿化覆盖率 | 建成区绿化覆盖率 | 城镇绿化覆盖率 | 绿化达标镇 | 江苏省园林镇 | 国家园林镇 | 建成区绿化覆盖率 | 城镇绿化覆盖率 | 绿化达标镇 | 江苏省园林镇 | 建成区绿化覆盖率 | 城镇绿化覆盖率 | 绿化达标镇 | 国家园林镇 |
| 常州市 (含天宁区、钟楼区、戚墅堰区) | 42.17% | 35.78% | 42.2% | >37.28 | 42.23% | >38.78% | 20 | 8 | 1 | 42.26% | >40.28% | 11 | 4 | 42.3% | >41.78% | 2 | 1 |
| 金坛市 | 40.73% | 34.08% | 41% | >35.56% | 41.31% | >37.04% | 3 | 1 |  | 41.57% | >38.52% | 2 | 1 | 41.8% | >40% | 1 |  |
| 溧阳市 | 41.41% | 26.81% | 41.44% | >30.11% | 41.49% | >33.39% | 5 | 1 |  | 41.54% | >36.69% | 3 | 1 | 41.59% | >40% | 1 |  |
| 武进区 | 41.4% | 33.49% | 41.4% | >35.66% | 42.1% | >37.83% | 9 | 5 | 1 | 42.5% | >40% | 3 | 1 | 41.8% |  |  |  |
| 新北区 | 40.8% | 36.26% | 41.2% | >37.51% | 41.6% | >38.76% | 3 | 1 |  | 41.8% | >40% | 3 | 1 | >41.2% |  |  | 1 |

备注:“城镇绿化覆盖率”定义：是指城镇建成区内绿化覆盖面积与建成区总面积的比例。统计范围包括城市、县城、建制镇建成区。“城镇绿化覆盖率”=城市、县城、建制镇建成区绿化覆盖面积之和/城市、县城、建制镇建成区面积之和*100%。是省、市列入的“基本实现现代化”和“八项工程”监测统计指标。江苏确定2015年目标值是40%以上。

附件2

常州市2013—2015年城乡绿化重点工程计划一览表

| 序号 |  | 工程内容 | 范围 | 工程项目 |  | 计划新增绿地 （公顷） |  | 责任单位 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 花都花城建设提升工程 | 市区 | 第八届中国花卉博览会博览园 |  | 133 |  | 武进区 |  |  |  |
|  |  |  |  | “第八届中国花卉博览会” 绿化提升和花卉种植工程 |  |  |  | 园林局 各区政府 |  |  |  |
| 2 |  | 公园绿地建设提升工程 | 中心 城区 | 丁塘港湿地公园 |  | 33.8 |  | 城乡建设局 戚墅堰区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 横塘河湿地公园 |  | 51.03 |  | 园林局、天宁区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 菱溪公园（寄园） |  | 10 |  | 园林局、天宁区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 凤凰公园 |  | 6.6 |  | 城乡建设局、 园林局、天宁区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 人民公园改扩建 |  | 0.614 |  | 园林局、天宁区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 桃园绿地二期 |  | 1.83 |  | 城乡建设局、天宁区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中吴公园 |  | 16.61 |  | 园林局、钟楼区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 星鑫公园 |  | 5.43 |  | 园林局、钟楼区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 圩墩遗址保护三期 |  | 2.7 |  | 园林局、戚墅堰区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 戚区公园 |  | 8.57 |  | 园林局、戚墅堰区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 玫瑰湖公园 |  | 70 |  | 园林局、戚墅堰区 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小游园工程 |  | 20 |  | 园林局、各区政府 |  |  |  |
| 序号 |  | 工程内容 | 范围 | 工程项目 |  | 计划新增绿地 （公顷） |  | 责任单位 |  | 备注 |  |
| 2 |  | 公园绿地建设提升工程 | 武进区 | 实施花园街与聚湖路交叉口西北、东南侧绿地、花园街与金鸡路交叉口西北侧绿地、花园街与人民路交叉口西北侧和西南侧绿地、淹城路与金鸡西路交叉口西南和西北侧绿地等 |  | 7.9 |  | 武进区 |  |  |  |
|  |  |  | 新北区 | 实施新龙中心湿地公园、新龙生态林一、二期工程和街头绿地建设 |  | 200 |  | 新北区 |  |  |  |
|  |  |  | 金坛市 | 金坛市实施金城广场、翠园绿地、老党校绿地、市民广场、左邻右里绿地等游园绿地，实施景潭游园的改造提升工程。 |  | 6.42 |  | 金坛市 |  |  |  |
|  |  |  | 溧阳市 | 实施燕山公园、燕湖公园、城东公园、建筑文化主题公园等。 |  | 74 |  | 溧阳市 |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 |  | 范围 |  | 工程项目 |  | 计划新增绿地 （公顷） |  | 责任单位 |  | 备注 |
| 3 | 道路河道绿化建设提升工程 |  | 中心 城区 |  | 继续组织实施延陵中西路、怀德北路、通江南路、晋陵中路等道路四季花卉布置工程；二是结合东大门建设，实施新建道路的配套绿地。 |  | 100 |  | 园林局、城乡建设局、 天宁区、钟楼区、 戚墅堰区 |  |  |
|  |  |  | 新北区 |  | 实施玉龙路、祁连山路、新桥大街 、薛冶路、春江路、延河西路、政泰路、解放路等道路绿化。 实施藻江河、嫩江路、新龙二路河、王下河、北凤凰河、辽河路北侧河道、西绕河、九洲花园南侧河道等河道绿化。 |  | 100 |  | 新北区 |  |  |
|  |  |  | 武进区 |  | 实施花园街北延、广电东路、虹西路等道路绿化 新建武进大道西延伸、环湖西路北延伸、环湖东路南延伸、南湖路、淹城路南延伸、武宜南路南延伸、南环线等道路绿化工程 |  | 334.63 |  | 武进区 |  |  |
|  |  |  | 金坛市 |  | 实施钱资荡（北侧）风光带、下塘河风光带（四、五期）、东社河、金花河等景观河道绿化，实施文萃路、南一环东延、河滨东路、滨河路、经七路等道路绿化。 |  | 194.89 |  | 金坛市 |  |  |
|  |  |  | 溧阳市 |  | 实施竹箦河竹箦集镇段、湾溪河市场段芜申运河溧阳段等河道绿化,宁杭客运专线溧阳站、瓦屋山站站前广场景观绿化，实施燕鸣路、罗庄路、城西大道、G104溧阳段、西部大外环、农村公路等道路绿化。 |  | 1155．6 |  | 溧阳市 |  |  |
| 序号 | 工程内容 |  | 范围 |  | 工程项目 |  | 计划新增绿地 （公顷） |  | 责任单位 |  | 备注 |
| 4 | 绿色通道和城市出入口绿化工程 |  | 市区 |  | 完成西绕城高速和泰州公路过江通道连接线绿化。组织实施京沪高铁、 S122省道、常溧高速公路、 S263厚余至宜兴官林段、京杭运河常州东西段四改三工程、锡溧漕河三级航道整治二期等工程的绿色通道建设。 |  | 400 |  | 交通运输局 新北区 武进区 金坛市 溧阳市 |  |  |
| 5 | 集镇绿化达标提升工程 |  | 金坛市 |  | 积极开展集镇绿化达标提升工程和创建“园林小城镇”活动。2015年前，全市所有镇建成区绿化覆盖率大于35%，实现集镇绿化覆盖率全部达标。 |  | 153 |  | 金坛市、溧阳市、 武进区、新北区 |  |  |
|  |  |  | 溧阳市 |  |  |  | 330 |  |  |  |  |
|  |  |  | 武进区 |  |  |  | 480 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新北区 |  |  |  | 321 |  |  |  |  |
| 6 | 全社会爱绿护绿工程 |  | 全市 |  | 开展各种形式的全民义务植树活动。严格执行“绿色图章”制度，确保新建居住区、单位和各类市政工程项目配套附属绿地指标符合国家标准。 |  | 750 |  | 各辖市、各区 |  | 其中金坛市、溧阳市、武进区、新北区各150公顷。天宁区、钟楼区、戚墅堰区各50公顷。 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  | 4967．62 |  |  |  |  |

附件3

常州市国土绿化争先创优率先发展活动

评比表彰实施办法

为建立我市率先基本实现现代化进程中国土绿化争先创优、率先发展的激励机制，加快推进我市城乡绿化统筹发展，全面提高现代化指标体系中城乡绿化发展水平,进一步掀起全社会植树造林，全民创建优美生态人居环境的局面，根据国家、省绿化委员会《关于开展全民义务植树运动的实施办法》等有关规定，结合我市实际，特制定本实施办法。

一、指导思想

坚持以科学发展观为指导，围绕我市率先基本实现现代化的总体目标，主动顺应科学发展的新要求，人民群众的新期待，充分发挥市绿化委员会宣传发动、组织协调、检查验收和评比表彰的职能，2012年起，在我市国土绿化系统组织开展争先创优、率先发展活动，建立评比表彰激励机制，不断激发各地区、各部门和广大干部群众积极参与“大力植树造林，建设美好常州”行动，全面开创我市国土绿化争先创优、率先发展的良好局面，加速绿色常州进程，促进生态文明建设，努力为人民群众创造更加宜居的生态环境。

二、评比表彰的原则

（一）坚持科学、规范的原则。根据我市“十二五”城乡绿化工作的任务和特点，建立和完善国土绿化评比表彰活动的管理机制。在评选办法、评选条件、评选程序及表彰奖励等方面，做到科学合理、规范有序，大力弘扬率先基本实现现代化建设进程中的绿化先进典型，彰显鲜明的时代特征。

（二）坚持公开、公平、公正的原则。将评选项目、评选条件、评选程序、检查办法等公布于众，把推荐参加评选的单位和个人先进事迹，向社会公示，接受公众监督。

（三）坚持逐级申报和推荐相结合的原则。各辖市、区绿化委员会和各级绿委成员单位要根据常州市绿化委员会的评选工作部置，开展本地区、本部门的评比表彰工作，并逐级申报和推荐。

（四）坚持高标准、严把关的原则。各辖市、区绿化委员会办公室、绿委会成员单位要认真按照评选条件和程序，严格审核把关，确保推荐的单位和个人符合要求，真正使评选出的先进单位和个人起到率先示范、带头表率作用。

三、评比表彰的项目和程序要求

常州市绿化委员会负责开展四项全市国土绿化评比表彰活动。常州市绿化委员会办公室承担具体组织工作。

（一）“常州市国土绿化创优先进市（区），每年评选一次，评选实行申报制；

（二）“常州市领导绿化创优工程”，每年评选一次，评选实行申报制；

（三）“常州市国土绿化创优先进单位（部门）”，每年评选一次，评选实行名额分配制；

（四）“常州市国土绿化创优先进个人”，每年评选一次，评选实行名额分配制。

对拟推荐的对象，由各辖市、区绿化委员会办公室、市绿委成员单位组织初审，经市绿化委员会办公室审核后,在当地媒体上向社会公示。公示无异议后进行市级表彰。并择优推荐参加“全国绿化劳动模范和先进工作者”、 “全国绿化奖章”、 “全国绿化模范城市（区）”、“全国绿化模范单位”、“江苏省园林镇”、“江苏省园林式居住区”、“江苏省园林式单位”等国家、省级荣誉的评选。

对授予“常州市国土绿化创优先进单位”由各辖市、区绿化委员会办公室组织每二年复查一次，复查合格的保留称号，复查不合格的给予警告并限期整改，整改不合格的，由各辖市、区绿化委员会办公室报市绿化委员会同意，撤销荣誉称号。

四、评比表彰的奖励方式

“常州市国土绿化创优先进市（区）”由市政府颁发奖牌、荣誉证书和奖金。“常州市领导绿化创优工程”、“常州市国土绿化创优先进单位（部门）”、“常州市国土绿化创优先进个人”由市绿化委员会分别颁发奖牌、荣誉证书和奖金。

附件：1. 常州市国土绿化创优先进市（区）评比条件

2. 常州市领导绿化创优工程评比条件

3. 常州市国土绿化创优先进单位评比条件

4. 常州市国土绿化创优先进个人评比条件

附件：

一、常州市国土绿化创优先进市（区）评比条件：

1. 市（区）国土绿化工作列入市（区）委、政府重要议事日程，实行领导干部任期目标责任制；

2. 市（区）绿化委员会及其办公室机构健全，配有专职人员和专项经费，能有效组织全民义务植树运动和城乡绿化工作的开展；

3. 制订科学的绿化规划，并按规划制订实施计划，保质保量完成年度绿化任务；

4. 绿化宣传发动工作措施有力，工作扎实，全民义务植树运动普遍开展，全民义务尽责率达90%以上；

5. 年度绿化增量明显，超额并完成全年绿化目标任务。

二、常州市领导绿化创优工程评比条件

1. 党政领导重视国土绿化工作，实行重点绿化工程领导负责制。

2. 组织协调领导绿化工程推进工作，对各地区整体绿化水平的提高具有良好的示范和促进作用。

三、常州市国土绿化创优先进单位（部门）评比条件

1. 领导高度重视绿化工作，把国土绿化工作列入本单位议事日程。

2. 认真贯彻执行党和国家有关绿化方针、政策和法规，绿化宣传工作经常化，实行了义务植树登记卡制度，尽责率达90%以上。

3. 单位绿化整体规划科学，绿化合理，实行乔、灌、花、草等植物合理配置，景观效果好。

4. 单位有行之有效的规章制度和专业管理队伍，绿化成果得到有效的保护和管理。

5. 职能部门切实履行职责，积极组织开展本地区城乡绿化工作，实施重点绿化工程措施有力，成效显著。

四、常州市国土绿化创优先进个人评比条件

1. 认真贯彻执行党和国家有关绿化的方针政策和法律法规；

2. 热爱绿化事业，兢兢业业，无私奉献，多年从事绿化工作，绿化成绩突出的。