附件1

2014年常州市服务业重点项目推进名单

单位：万元

| 序号 | 项目 名称 | 建设 单位 | 产业类别 | 建设性质 | 主要建设内容及建设规模 | 起止年限 | 总投资 | 已投资 | 2014年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、金坛（6） |  |  |  |  |  |  | 1102500 | 97500 | 248500 |
| 1 | 东方盐湖城 | 东方盐湖城旅游发展有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 建设以茅山盐泉小镇为核心，国家养生公园、茅东风情小镇、山地运动公园为特色的综合性休闲度假区，形成休闲旅游、康体保健、文化体验、趣味游览、特色购物与山地、湖滨于一体的养生休闲旅游目的地和道教文化体验中心。 | 2011-2020 | 800000 | 90000 | 120000 |
| 2 | 五金汽配交易城 | 江苏金坛汽配城有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积12.3万平方米，建设汽配交易区、汽车用品超市、机电配件交易中心、仓储物流中心和车辆销售、维修保养、二手车市场，以及办公、生活场所。 | 2014-2015 | 30000 | 0 | 25000 |
| 3 | 江南银行金融大厦 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 金融服务 | 新建 | 总建筑面积11.7万平方米，建设江南银行培训中心、押运中心、档案中心,数据中心，地下金库。 | 2014-2015 | 100000 | 0 | 30000 |
| 4 | 海之客一号农场数字养生农场 | 江苏海之客农业发展有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 建成养生休闲、自然体验、现代农业展示、有机农业生产、现代仓储物流五大核心功能区，集数字农业、有机种植、生鲜宅配、休闲观光、养生度假、运动拓展、科普教育于一体的特色鲜明的数字化养生农场。 | 2012-2016 | 23000 | 6500 | 5000 |
| 5 | 盐道物流园区 | 江苏盐道物流股份有限公司 | 现代物流 | 续建 | 建设精制盐包装配送中心约4.8万平米。 | 2013-2014 | 49500 | 1000 | 48500 |
| 6 | 3D打印纳米材料科技产业园 | 北京中科博益科技有限公司等 | 科技服务 | 新建 | 总建筑面积22万平方米，建设科学研发中心、产业应用研发中心、产业转化中心、企业孵化中心等平台及纳米材料生产设备购置。 | 2014-2017 | 100000 | 0 | 20000 |
| 二、溧阳（9） |  |  |  |  |  |  | 1232000 | 195000 | 384000 |
| 7 | 江苏中关村科技产业园创新中心 | 江苏新时代控股集团 | 科技服务 | 续建 | 总建筑面积37万平方米，建设新产品研发、工业设计中心、中试基地，以及新产品展示、人才培训、科技金融商务等配套服务设施。 | 2013-2015 | 250000 | 100000 | 80000 |
| 8 | 江苏苏浙皖边界市场改扩建--苏浙皖茶文化城 | 苏浙皖边界市场发展有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积48万平方米。建设茶叶及茶产业类交易展示区、文化创意产业区、配套仓储物流区、配套建设信息化服务中心、检验检测公共服务平台。 | 2014-2016 | 150000 | 0 | 50000 |
| 9 | 江苏金桥流通中心 | 江苏金桥市场发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积46万平方米。建设副食品、小商品、灯具灯饰、轻纺等交易区、仓储物流区，相关配套设施建设。 | 2013-2015 | 180000 | 50000 | 80000 |
| 10 | 苏浙皖物流中心二期 | 江苏苏浙皖物流集团有限公司 | 现代物流 | 新建 | 新建大型区域运输集散中心、冷链物流中心、物流运营及信息中心。 | 2014-2015 | 288000 | 0 | 50000 |
| 11 | 中关村公共保税仓库 | 江苏新时代控股集团 | 现代物流 | 新建 | 建设建筑面积6万平方米的公共保税仓库。 | 2014-2016 | 25000 | 0 | 10000 |
| 12 | 中关村加速器 | 江苏中关村科技产业园园区建设有限公司 | 科技服务 | 新建 | 总建筑面积21.6万平方米；一期建筑面积为8.7万平方米标准厂房；二期建筑面积为16.95万平方米。 | 2014-2016 | 60000 | 0 | 20000 |
| 13 | 江苏软件园天目湖基地 | 江苏软件园天目湖开发有限公司 | 软件和信息服务 | 续建 | 总建筑面积20万平方米,建成一个集研发、孵化、培训基地于一体的软件基地。 | 2013-2015 | 150000 | 30000 | 50000 |
| 14 | 天目湖健康养生园 | 溧阳中远房地产开发有限公司 | 健康产业 | 新建 | 总建筑面积8.8万平方米。建设健康体验中心、养生酒店、温泉会馆、主题商业街、养生住宅、国药养生科普基地。 | 2014-2016 | 100000 | 0 | 30000 |
| 15 | 天目湖水公园 | 江苏天目湖旅游股份有限公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 总建筑面积约1.5万平米，建设水上乐园、游客配套设施等。 | 2012-2014 | 29000 | 15000 | 14000 |
| 三、武进（26） |  |  |  |  |  |  | 4268000 | 979760 | 1314740 |
| 16 | 江苏常响生物医药保健品电商仓储中心 | 江苏常响药业有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积3.75万平方米，其中电子商务仓储中心建筑面积3万平方米，办公大楼建筑面积0.75万平方米。主要建设生物医药、保健品现代物流仓储和配送中心、总部办公基地。 | 2014-2015 | 15000 | 0 | 10000 |
| 17 | 西太湖游艇俱乐部 | 常州西太湖游艇俱乐部有限公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 建筑面积5.75万平方米，主要建设游艇码头、游艇会所、游艇展销中心、高端餐饮及其他娱乐设施。 | 2014-2015 | 40000 | 0 | 20000 |
| 18 | 星河西太湖万丽酒店 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 建筑面积9.5万平方米，主要建设酒店、公寓。 | 2013-2016 | 150000 | 50000 | 30000 |
| 19 | 电子商务产业园二期（智慧园公共服务平台） | 常州伟驰建设开发有限公司 | 电子商务 | 续建 | 总建筑面积34.7万平方米，主要建设产业用房、相关商业配套用房、公共活动区域等。主要引进电子商务、数据中心、呼叫中心、云计算、物联网、互联网、移动互联网等行业知名企业。 | 2013-2014 | 70000 | 40000 | 29500 |
| 20 | 国际医疗器械城 | 常州国际医疗器械城有限公司 | 健康产业 | 续建 | 总建筑面积120万平方米，建设一城六中心：国际医疗器械城、会展及交易中心、仓储中心、信息中心、产学研服务中心、检测中心和商务中心。 | 2012-2016 | 500000 | 240000 | 200000 |
| 21 | 常州西太湖大学科技园 | 西太湖建设发展有限公司 | 科技服务 | 新建 | 一期建筑面积26万平方米，围绕孵化区、加速区、产业区主要建设研发平台、孵化平台、科技综合服务平台，重点打造常州高科技成果转化及产学研高地。 | 2014-2016 | 15000 | 0 | 5000 |
| 22 | 百胜现代物流仓储中心 | 常州百胜物流管理有限公司 | 现代物流 | 新建 | 建筑面积14万平方米，主要建设综合服务区、电子商务区、货物储存配送区 | 2014-2015 | 50000 | 0 | 6000 |
| 23 | 捷成数字媒体中心 | 北京捷成世纪科技发展江苏有限公司 | 软件和信息服务 | 续建 | 建筑面积14万平方米，主要建设包括媒体数据中心、云数据中心、数据编目工位、数字文化广场等功能于一体的媒体数字中心。 | 2013-2015 | 30000 | 8000 | 8000 |
| 24 | 石墨烯科技产业园 | 江苏慧德科技发展有限公司 | 科技服务 | 续建 | 建筑面积25万平米，规划建设1栋江南石墨烯研究院大楼，建设4栋厂房和6栋研发车间用作以石墨烯为代表的先进碳材料的孵化区、加速区和产业区。 | 2013-2014 | 80000 | 60000 | 20000 |
| 25 | 南田文化城 | 常州三勤生态园发展有限公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 主要建设高品质的文化休闲公园，打造营造宁静、安逸、雅致的生态人文社区。 | 2014-2020 | 200000 | 0 | 30000 |
| 26 | 武进万达广场 | 大连万达集团 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积35万平方米，建设购物中心、商业步行街、写字楼、住宅、酒店等。 | 2013-2015 | 360000 | 150000 | 100000 |
| 27 | 中国环太湖艺术城 | 江苏环太湖文化艺术城发展有限公司 | 文化创意 | 续建 | 总建筑面积32万平方米，建设艺术展览馆、综合演艺馆、学术研究馆、艺术培训馆、商务办公楼、文化主题酒店、艺术街区等场馆。 | 2012-2014 | 200000 | 75000 | 50000 |
| 28 | 亚邦公路港 | 亚邦集团 | 现代物流 | 续建 | 规划建设面积13万平方米。建设信息交易发布中心、司机之家、零单快运、仓储配运中心。 | 2013-2015 | 80000 | 12000 | 35000 |
| 29 | 绿色建筑产业集聚示范区(一期） | 绿色产业投资发展有限公司、招商地产集团 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积38万平方米，主要包括科技会展交易中心、检测认证中心、科技研发中心及相关配套设施。 | 2013-2016 | 600000 | 80000 | 180000 |
| 30 | 红星爱琴海购物公园 | 常州红星美凯龙置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总用地面积5.9万平方米，主要建设大型综合商场、商业步行街、SOHO、办公用房等。 | 2013-2015 | 80000 | 20000 | 30000 |
| 31 | 九洲金东方颐养园一期 | 江苏金东方颐养园置业有限公司 | 养老产业 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，主要建设老年住宅、老年活动公园、健康中心、老年俱乐部等。 | 2011-2014 | 160000 | 80000 | 80000 |
| 32 | 邹区灯具贸易中心 | 常州邹区置业发展有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积40万平方米，主要建设灯具商城、灯具市场、酒店、办公及住宅。 | 2014-2020 | 200000 | 0 | 50000 |
| 33 | 邹区海德家文化广场 | 香港海德公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积55万平方米，主要建设大型家文化街区、专业市场及五星级酒店。 | 2013-2016 | 300000 | 20000 | 50000 |
| 34 | 华日升家居广场 | 常州华日升房地产开发有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积约12万平方米，主要建设大型家居广场。 | 2014-2018 | 200000 | 0 | 80000 |
| 35 | 凌家塘物流中心 | 江苏凌家塘物流有限公司 | 现代物流 | 续建 | 主要建设专线物流大棚4.9万平方米，信息服务及配载中心3.8万平方米，行政服务及配套服务区1.8万平方米，停车场2.8万平方米。 | 2012-2014 | 24000 | 17760 | 6240 |
| 36 | 太湖湾数字文化创意产业中心 | 江苏嬉戏族有限公司 | 文化创意 | 续建 | 总建筑面积5.9万平方米，主要建设数字科技产品研发中心、数字技术及智能装备研发中心、数字科技产品交易及应用推广中心、数字文化科技成果博览展示中心及综合配套服务设施。 | 2013-2015 | 49000 | 15000 | 25000 |
| 37 | 江苏奔牛港物流中心一期 | 江苏武进港务有限公司 | 现代物流 | 续建 | 总建筑面积6.8万平方米，主要建设仓储、配送、办公用楼等硬件设施和物流管理信息平台等软件系统，由奔牛港多式联运区、运河作业区、仓储配送区和物流信息系统四部分组成。 | 2013-2015 | 43000 | 12000 | 20000 |
| 38 | 武南物流园（高新区电商物流园） | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 电子商务 | 新建 | 总建筑面积100万平方米，主要建设信息交易中心、商贸配送区、产业配送区、展示展销区、商务综合服务区、生活配套服务区等“五区一中心”，打造武进地区重要终端服务型电子商务物流基地。 | 2014-2017 | 500000 | 0 | 50000 |
| 39 | 武高新创新园区加速器 | 武高新集团 | 科技服务 | 续建 | 主要建设标准厂房约38万平方米，供科技、研发类企业入驻。 | 2013-2014 | 200000 | 50000 | 150000 |
| 40 | 江苏旷达太湖国际颐养庄园一期工程 | 江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司 | 养老产业 | 续建 | 建筑总面积7.6万平方米，主要建设老年公寓、老年生活服务中心及公建配套设施。 | 2013-2016 | 42000 | 22000 | 10000 |
| 41 | 常州夏溪花木产业集聚区--园艺资材功能区 | 夏溪花木市场控股有限公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积26.2万平方米,主要建设内容包括市场交易区、花木展览馆、资材博物馆及相关配套工程。 | 2013-2015 | 80000 | 28000 | 40000 |
| 四、新北（26） |  |  |  |  |  |  | 2525487 | 734003 | 714237 |
| 42 | 中油仓储物流基地 | 常州市中油华东石油责任有限公司 | 现代物流 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，建设成品油仓储、分销和运输的综合性物流、运输基地。 | 2013-2015 | 100000 | 30000 | 60000 |
| 43 | 新润仓储基地二期 | 常州新润石化仓储有限公司 | 现代物流 | 续建 | 原厂区扩建，建设容量37万平方米储罐。 | 2013-2014 | 46500 | 10000 | 23000 |
| 44 | 朗捷仓储基地 | 常州朗捷投资有限公司 | 现代物流 | 续建 | 建设3.6万平方米仓储基地。 | 2013-2014 | 10000 | 5000 | 5000 |
| 45 | 录安洲港区4号泊位工程暨夹江集疏运泊位二期工程 | 常州录安洲长江码头有限公司 | 现代物流 | 新建 | 建设1个10万吨级泊位和3个夹江3000吨级泊位，并配套相应的堆场和装卸设施。 | 2014-2015 | 65000 | 0 | 11000 |
| 46 | 埃菲天鸿危化品物流中心 | 埃菲天鸿（常州）化学有限公司 | 现代物流 | 新建 | 总建筑面积5万平方米，建设危险化学品仓储及电子商务服务平台项目。 | 2014-2015 | 30000 | 0 | 10000 |
| 47 | 普旭电子商务物流园 | 常州普旭电子商务有限公司 | 电子商务 | 新建 | 主要建设集电子商务、物流仓储一体的园区。 | 2014 | 10000 | 0 | 10000 |
| 48 | 嘉常工业物流中心 | 常州嘉常仓储设施有限公司 | 现代物流 | 续建 | 总建筑面积10万平方米，建设工业仓储和物流中心。 | 2013-2014 | 67000 | 30000 | 37000 |
| 49 | 中外运物流中心 | 中国外运大件物流（常州）有限公司 | 现代物流 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，建设大件仓储和物流中心。 | 2013-2015 | 40000 | 20000 | 15000 |
| 50 | 诚通综合物流中心 | 江苏诚通物流有限公司 | 现代物流 | 续建 | 主要建设建设12万平米仓储物流设施及24幢18万平方米商住配套用房。 | 2011-2016 | 216000 | 60000 | 15000 |
| 51 | 东久工业仓储物流基地 | 常州麦里奇实业有限公司、常州鸿石仓储服务有限公司 | 现代物流 | 新建 | 建筑面积12万平方米，建设工业物流仓储基地。 | 2014-2015 | 31000 | 0 | 21000 |
| 52 | 普洛斯物流二期 | 常州高新区普洛斯仓储设施有限公司 | 现代物流 | 新建 | 总建筑面积3.3万平方米，主要建设物流仓储等设施。 | 2013-2015 | 11340 | 0 | 9340 |
| 53 | 西夏墅工具产业发展基地 | 常州市西夏墅工具产业服务基地有限公司 | 科技服务 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，建设集研发、制造、展示、交易、物流配送为一体的工具产业综合服务基地。 | 2011-2014 | 105000 | 75000 | 30000 |
| 54 | 创意产业集聚区--世茂板块 | 常州世茂新城房地产有限公司 | 文化创意 | 续建 | 世茂创意产业用房东经120大道以西，总建筑面积22.5万平方米建成集创意产业、休闲旅游、时尚消费、生态居住等多重功能于一体的功能街区。 | 2013-2015 | 80000 | 60000 | 20000 |
| 55 | 创意产业集聚区-龙湖板块 | 常州嘉腾置业有限公司、常州嘉博置业有限公司 | 文化创意 | 续建 | 总建筑面积48.5万平方米。其中东经120大道以东，龙湖创意产业用房总建筑面积约26万平方米，建成集创意产业、休闲旅游、时尚消费、生态居住等多重功能于一体的功能街区。 | 2012-2016 | 100000 | 0 | 20000 |
| 56 | 环球恐龙城--迪诺水镇及环球恐龙城中心广场 | 龙城旅游控股集团 | 旅游休闲 | 续建 | 迪诺水镇及环球恐龙城中心广场：总建筑面积44.46万平米，其中地上23.36万平米，地下21.1万平米。建设观光塔、游乐、商业设施、购物中心、办公楼和地下停车场及绿化景观等配套设施。 | 2012-2014 | 300000 | 82100 | 54100 |
| 57 | 环球恐龙城--东大门险港区改造 | 龙城旅游控股集团 | 旅游休闲 | 续建 | 包括东大门改造、相关主题餐厅、主题商业等设施建设。 | 2013-2014 | 10236 | 5046 | 5190 |
| 58 | 环球恐龙城现代旅游--儿童区一期 | 龙城旅游控股集团 | 旅游休闲 | 续建 | 建筑面积8274平方米，新建4D影院、儿童主题餐厅、室内外小型游乐设施等。 | 2013-2014 | 10488 | 5445 | 5043 |
| 59 | 新龙生态区 | 常州龙城生态建设有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 新龙生态林西起德胜河，东至江阴界，主要建设内容包括生态防护林、水体景观、园区道路、生产性库房、经营用房、人行天桥、休闲娱乐设施及小水利工程等，建设集生态养护、旅游休闲、运动养生等为一体的大型生态区。 | 2012-2015 | 483907 | 160000 | 76700 |
| 60 | 新龙国际商务城--科技金融中心 | 常高新集团 | 商务服务 | 新建 | 建筑面积13万平方米，建设集高档酒店、金融服务、商务办公于一体的商业大厦。 | 2014-2016 | 143855 | 6000 | 60000 |
| 61 | 总部大楼一期 | 新龙国际商务城指挥部 | 商务服务 | 新建 | 计划建设5栋共计26万平方米高等级商务楼宇，引进总部企业入驻。 | 2014-2016 | 200000 | 0 | 50000 |
| 62 | 月星环球商业中心 | 常州月星国际家居广场有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积43.95万平方米，建设集大型家具、居家超市、国际建材百货、超市以及星级酒店、商务于一体的综合商业广场。 | 2010-2014 | 200000 | 165000 | 35000 |
| 63 | 菲律宾SM商业综合体 | 菲律宾sm集团、常州黑牡丹建设投资有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积40万平方米，建设商业城市综合体。 | 2014-2017 | 180000 | 0 | 97115 |
| 64 | 新兴产业加速器--罗溪通用航空加速器 | 常州航空产业园管理委员会 | 科技服务 | 新建 | 总建筑面积8万平方米，主要建设加速器生产、研发用房及配套设施。 | 2014-2015 | 41000 | 0 | 21000 |
| 65 | 新兴产业加速器--罗溪动力装备加速器 | 常州市罗溪集体资产经营公司 | 科技服务 | 新建 | 新建16幢总建筑面积23676.6平方米动力装备产业加速器生产、研发用房及配套设施。 | 2014 | 12125 | 0 | 12125 |
| 66 | 新兴产业加速器--龙虎塘光伏加速器 | 常州新区龙虎房地产综合开发有限公司 | 科技服务 | 续建 | 建设44815平方米光伏产业加速器生产、研发用房及配套设施。 | 2013-2014 | 14629 | 12629 | 2000 |
| 67 | 新兴产业加速器--生物医药加速器 | 常高新集团 | 科技服务 | 续建 | 建设总建筑面积33930平方米的生物医药产业加速器生产、研发用房及配套设施。 | 2013-2014 | 17407 | 7783 | 9624 |
| 五、天宁（12） |  |  |  |  |  |  | 1210573 | 419257 | 329059 |
| 68 | 西电帕威尔华东地区高压电器实验检测基地 | 常州西电帕威尔电气有限公司 | 科技服务 | 新建 | 主要建设检测、实验、研发用房约1.2万平方米。 | 2014 | 17835 | 0 | 17835 |
| 69 | 恒生科技园 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 科技服务 | 续建 | 总建筑面积17.3万平方米，建设集IT金融服务、软件外包、应用软件集成、总部经济、高新产业孵化器、高新产业加速器于一体的纯生态科技产业园。 | 2011-2014 | 92000 | 82000 | 10000 |
| 70 | 黑牡丹天宁科技园 | 黑牡丹集团有限公司 | 科技服务 | 续建 | 总建筑面积109万平方米。一期建设26万平方米建设黑牡丹集团总部大楼、科技园创新平台、研发中心、培训中心等。 | 2013-2015 | 122257 | 50000 | 20000 |
| 71 | 常州药业物园一期 | 常州药业股份有限公司 | 现代物流 | 新建 | 总建筑面积5.3万平方米，建设标准物流仓库和商业配套。 | 2014 | 30000 | 0 | 30000 |
| 72 | 中通快递中心 | 中通快递股份有限公司 | 现代物流 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，主要建设物流仓储基地。 | 2014-2016 | 8000 | 0 | 5000 |
| 73 | 青龙苑邻里中心 | 常州弘辉控股有限公司 | 其他类 | 新建 | 建筑面积3.51万平方米集购物、健身、酒店、居民服务为一体的邻里中心。 | 2014 | 16224 | 0 | 16224 |
| 74 | 美吉特商业广场（美吉特三期） | 常州德嘉置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积19万平方米，建设具有购物、商务、休闲等功能的商业广场。 | 2013-2015 | 70000 | 18000 | 30000 |
| 75 | 中华纺织博览园 | 常州桑麻置业有限公司、常州桑麻文化博览有限公司 | 文化创意 | 续建 | 建筑面积51万平方米，打造集旅游、文化、休闲、购物和居住功能于一体的城市综合。 | 2013-2016 | 300000 | 80000 | 50000 |
| 76 | 天宁区老年服务中心 | 安信颐和（常州）置业有限公司 | 养老产业 | 续建 | 总建筑面积8.6万平方米，建设老年公寓、医疗护理用房、老年活动中心等。 | 2011-2014 | 54257 | 34257 | 20000 |
| 77 | 万都国际购物广场 | 万都置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，建设星级酒店、购物广场、商务办公楼等。 | 2012-2014 | 150000 | 110000 | 40000 |
| 78 | 弘阳广场 | 弘阳集团有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积62万平方米，建设五星级酒店、商业广场、写字楼、影院及时尚住宅。 | 2013-2016 | 250000 | 45000 | 50000 |
| 79 | 天宁广场 | 常州市京华置业有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积17万平方米，地上13.7万平方米，其中商务办公10.3万平方米，商业配套3.4万平方米。 | 2014-2016 | 100000 | 0 | 40000 |
| 六、钟楼（11） |  |  |  |  |  |  | 2227310 | 505000 | 398000 |
| 80 | 宝龙城市广场(二期) | 常州宝龙置业发展有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积45.66万平方米，主要建设集商业步行街、超市、影院、餐饮和公寓为一体的商业综合体。 | 2014-2016 | 200000 | 0 | 50000 |
| 81 | 江苏联创钟楼国际软件园(一期) | 常州联创金陵科技置业有限公司 | 软件和信息 服务 | 续建 | 总建筑面积46万平方米，主要建设研发办公楼以及配套商住。 | 2013-2016 | 183000 | 80000 | 26000 |
| 82 | 雨润国际广场 | 常州雨润地华房地产开发有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积128.6万平方米，主要建设商业街、商务办公楼、高档住宅及配套设施。 | 2013-2017 | 550000 | 100000 | 100000 |
| 83 | 南方汽配城 | 常州御驾亲征置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积为3.6万平方米，主要建设汽车配件交易市场及附属商业配套。 | 2013-2014 | 25000 | 5000 | 20000 |
| 84 | 融达物流 | 常州融达现代物流有限公司 | 现代物流 | 新建 | 建设苏南地区最大的有色金属等品种的大宗物资期货交割、现货交易物流基地。总建筑面积约40万平方米，堆场面积约10万平方米。 | 2014-2016 | 10000 | 0 | 10000 |
| 85 | 苏宁物流 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 现代物流 | 新建 | 总建筑面积6万平米，建设综合办公楼、配套建筑等，同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备和通讯设备等。 | 2014-2015 | 39000 | 0 | 10000 |
| 86 | 龙湖天街（三期） | 常州嘉悦置业有限公司（龙湖地产） | 其他类 | 续建 | 总建筑面积47万平方米，主要建设大型商业综合体。 | 2013-2015 | 317310 | 20000 | 72000 |
| 87 | 银华商业广场 | 常州五星置业发展有限公司 | 其他类 | 新建 | 建筑面积约2万平方米的商务办公楼。 | 2014-2015 | 13000 | 0 | 10000 |
| 88 | 万泰国际广场 | 常州豪泰置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，主要建设星级酒店、购物广场、商务办公楼。 | 2012-2016 | 120000 | 60000 | 20000 |
| 89 | 美吉特家居装饰城(二期) | 常州德美置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 占地145亩，总建筑面积约30万平方米，建设家居装饰市场、商务办公楼及配套公建。 | 2012-2015 | 170000 | 70000 | 20000 |
| 90 | 凯悦中心 | 常州凯悦房地产有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积56万平方米，主要建设购物广场、商务办公、酒店、住宅公寓等。 | 2010-2016 | 600000 | 170000 | 60000 |
| 七、戚区（6） |  |  |  |  |  |  | 512500 | 27000 | 51000 |
| 91 | 新东方物流基地二期 | 常州新东方现代物流有限公司 | 现代物流 | 续建 | 主要建设8000平方米物流仓储用房、4000平方米物流配套服务用房及配套设备，停车场1万平方米,同步建设服务信息系统平台。 | 2013-2014 | 8000 | 3000 | 5000 |
| 92 | 凯尔城市商业广场 | 常州凯雷置业有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积约20万平方米，建设集金融、购物、体育休闲、商务、住宅为一体的城市综合体。 | 2014-2016 | 100000 | 0 | 10000 |
| 93 | 东方创新园 | 常州市创新创业园投资有限公司 | 科技服务 | 续建 | 建造5万平方米创新型生产研发用房。 | 2013-2014 | 10000 | 4000 | 6000 |
| 94 | 万都国际建材装饰城（万都义乌二期） | 常州平顺投资置业发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 地上总建筑30.9万平方米，地下建筑8.81万平方米，主要建设建材展示中心、仓储式市场、办公楼、酒店，同时建设周边配套设施。 | 2013-2016 | 150000 | 10000 | 5000 |
| 95 | 蔚蓝天地城市商业中心 | 嘉宏东都置业公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑60万平方米，建设集综合商场、特色商业、星级酒店、休闲娱乐、生态居住等功能于一体的城市商业中心。 | 2013-2018 | 230000 | 10000 | 20000 |
| 96 | 元久大厦 | 常州市中油华东石油有限责任公司 | 其他类 | 新建 | 建筑面积1.8万平米，建设集商务办公、特色酒店、餐饮娱乐等功能于一体的综合楼。 | 2014-2015 | 14500 | 0 | 5000 |
| 八、市属（4） |  |  |  |  |  |  | 837692 | 166000 | 116798 |
| 97 | 科教城产学研协同创新基地 | 常州英诺激光科技有限公司、江苏中科院智能科学技术应用研究院等8个单位 | 科技服务 | 续建 | 江苏智能院和中科院常州中心先进所主要研发机器人和智能装备，瑞声科技大厦及英诺激光研发大厦建设研发产业综合大楼，北京化工大学常州研究院、东北大学中天钢铁研究院主要研发新材料，创研港、510生活广场、机电学院青年公寓主要进行基础建设。 | 2013-2016 | 145100 | 50000 | 38100 |
| 98 | 青果巷历史文化街区及东侧历史风貌区修缮与保护 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 东起和平南路，南至市河南岸，西至晋陵中路，北临古村规划道路红线，东西长约440米，南北长约200米。 | 2012-2015 | 332592 | 116000 | 29300 |
| 99 | 常州文化广场 | 常州市晋陵投资建设有限公司 | 旅游休闲 | 新建 | 总建筑面积约21.9万平方米，主要建设图书馆、美术馆等及配套用房。 | 2014-2017 | 360000 | 0 | 30000 |
| 100 | 常州体育运动服务综合楼 | 常州体育产业发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 规划总建筑面积约7万平方米，主要建设商业、办公综合楼（1#办公楼22层，2#办公楼17层，商业3层）。 | 2013-2014 | 39398 | 20000 | 19398 |
| 合计：100个 |  |  |  |  |  |  | 13916062 | 3123520 | 3556334 |
| 注：产业类别中“其他类”包含商贸流通、城市综合体等类别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |