附表

常州市创建国家森林城市2014年目标任务分解表

| 序号 | 工程类别 | 项目名称 |  | 实施内容、规模 | 责任部门 | 配合 部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林 生态屏障建设工程 | 环湖 生态 防护林 建设 | 金坛市环湖生态防护林建设 | 开展长荡湖生态防护林建设，完成面积1000亩。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市环湖生态防护林建设 | 开展沙河水库、大溪水库水源地防护林建设，完成面积1500亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区环湖生态防护林建设 | 开展环滆湖生态防护林建设，完成面积7000亩。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  | 农田 林网 建设 | 金坛市农田林网建设 | 重点实施高标准农田林网建设，完成高标准农田林网控制面积20000亩；加强全市农田林网的新建、完善，不断提高农田林网化水平，全市新建、完善农田林网控制面积达40000亩。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市农田林网建设 | 重点实施万顷良田农田林网建设，完成高标准农田林网控制面积20000亩；加强全市农田林网的新建、完善，不断提高农田林网化水平，全市新建、完善农田林网控制面积达50000亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区农田林网建设 | 重点实施万顷良田农田林网建设，完成高标准农田林网控制面积16000亩；加强全区农田林网的新建、完善，不断提高农田林网化水平，全区新建、完善农田林网控制面积达50000亩。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
| 1 | 森林 生态屏障建设工程 | 农田 林网 建设 | 新北区农田林网建设 | 加强全区农田林网的新建、完善，不断提高农田林网化水平，全区新建、完善农田林网控制面积40000亩。 | 新北区 人民政府 | 市农委 |
|  |  | 丘陵 岗地 森林 植被 恢复 | 金坛市丘陵岗地森林植被恢复 | 推进茅山等丘陵岗地森林植被恢复，完成造林3000亩。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市丘陵岗地森林植被恢复 | 推进北部等丘陵岗地森林植被恢复，完成造林5000亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区丘陵岗地森林植被恢复 | 推进太湖重要岸线内山体森林植被恢复，完成造林500亩。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
| 2 | 城乡 绿色家园建设工程 | 绿美 乡村 建设 | 金坛市绿美乡村建设 | 建成25个省级绿化示范村，对全市有建设条件的或整体绿化覆盖率不高的村庄实施围村林带建设，完成造林3000亩。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市绿美乡村建设 | 建成25个省级绿化示范村，对全市有建设条件的或整体绿化覆盖率不高的村庄实施围村林带建设，完成造林3000亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区绿美乡村建设 | 建成29个省级绿化示范村，对全区有建设条件的或整体绿化覆盖率不高的村庄实施围村林带建设，完成造林4000亩。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 新北区绿美乡村建设 | 建成6个省级绿化示范村，对全区有建设条件的或整体绿化覆盖率不高的村庄实施围村林带建设，完成造林1000亩。 | 新北区 人民政府 | 市农委 |
| 2 | 城乡 绿色家园建设工程 | 城镇 森林 建设 | 金坛市城镇森林建设 | 开展钱资湖公园建设，完成面积200亩；开展社桥河街旁绿地建设，完成面积30亩。 | 金坛市 人民政府 | 市园林局 |
|  |  |  | 溧阳市城镇森林建设 | 开展燕山公园建设，实施面积3500亩，今年完成80%以上；完成中心城区文化公园建设，完成面积50亩；完成清溪河绿地建设，完成面积200亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市园林局 |
|  |  |  | 武进区城镇森林建设 | 建设淹城路、金鸡西路交叉口绿地，丫河路绿地，大通河滨河绿地，完成面积120亩。 | 武进区 人民政府 | 市园林局 |
|  |  |  | 新北区城镇森林建设 | 建设新龙生态林一期工程，城北郊野公园工程核心区，三江园公园，新龙中心公园二期工程，泰山路与龙城大道交叉口绿地，完成面积6400亩。 | 新北区 人民政府 | 市农委 市环保局 |
|  |  |  | 天宁区城镇森林建设 | 建设凤凰公园，运北路-龙游路绿地，飞龙路、通江路西侧绿地，天马集团、毛泽东塑像地块绿地，天宁区政府地块配套绿地，和平路西侧老运河滨河绿地，完成面积180亩。 | 市城乡建设局 | 天宁区 人民政府 |
|  |  |  | 钟楼区城镇森林建设 | 建设皇粮浜公园，南运河、长江路东北角绿地，南运河绿地，龙江路、勤业路西南角绿地，龙江路、勤业路东南角绿地，勤业洪庄河绿地，完成面积350亩。 | 市城乡建设局 | 钟楼区 人民政府 |
|  |  |  | 戚墅堰区城镇森林建设 | 建设戚机厂北侧革新河东侧绿地、戚机厂幼儿园南侧绿地，完成面积10亩。 | 市城乡建设局 市园林局 | 戚墅堰区人民政府 |
| 3 | 生态 景观廊道建设工程 | 道路 绿化 | 金坛市道路绿化 | 实施S241金坛北路绿化，完成绿化面积440亩。 | 金坛市 人民政府 | 市交通 运输局 |
|  |  |  | 溧阳市道路绿化 | 实施东环路绿化，完成绿化面积300亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市交通 运输局 |
| 3 | 生态 景观廊道建设工程 | 道路 绿化 | 武进区道路绿化 | 实施龙江路高架地面段，长虹路，青洋路，西绕城高速，延政路-环湖西路，武宜运河-揽月路、长江路，和平路-常漕路绿化，完成总长度101.5公里。 | 武进区 人民政府 | 市交通 运输局 |
|  |  |  | 新北区道路绿化 | 实施通江路-怀德北路，龙江路高架地面段，龙城大道高架地面段绿化，完成总长度17公里。 | 新北区 人民政府 | 市交通 运输局 |
|  |  |  | 天宁区道路绿化 | 实施通江路-怀德北路，龙城大道高架地面段，大明路，东方路，青洋路，龙锦路，新堂北路绿化，完成总长度15公里。 | 市城乡 建设局 | 市交通 运输局 |
|  |  |  | 钟楼区道路绿化 | 实施通江路-怀德北路, 龙江路高架地面段, 棕榈路, 玉龙路新闸段绿化，完成总长度17公里。 | 市城乡 建设局 | 市交通 运输局 |
|  |  |  | 戚墅堰区道路绿化 | 实施龙城大道高架地面段，大明路，东方路，青洋路绿化，完成总长度9.8公里。 | 市城乡 建设局 | 市交通 运输局 |
|  |  | 河道 绿化 | 金坛市河道绿化 | 实施丹金溧漕河绿化，实施总长度为30公里，今年完成绿化面积360亩；实施骨干河道绿化，完成绿化面积1700亩。 | 金坛市 人民政府 | 市交通 运输局、 市水利局 |
|  |  |  | 溧阳市河道绿化 | 实施丹金溧漕河绿化，实施总长度为16公里，今年完成绿化面积350亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市交通 运输局、 市水利局 |
|  |  |  | 武进区河道绿化 | 实施孟津河，永安河，丁塘港绿化，实施总长度27.5公里。其中，永安河今年启动城区段建设。 | 武进区 人民政府 | 市城乡 建设局、 市水利局 |
|  |  |  | 新北区河道绿化 | 实施长江沿岸，藻江河，北塘河-横塘河绿化，完成总长度36.3公里。 | 新北区人民政府 | 市环保局市水利局 |
| 3 | 生态 景观廊道建设工程 | 河道 绿化 | 天宁区河道绿化 | 实施北塘河-横塘河，京杭大运河，风凰新城采菱港、丁塘港绿化，完成总长度9.7公里。 | 天宁区人民政府、市城乡建设局 | 天宁区人民政府、市城乡建设局、市水利局 |
|  |  |  | 钟楼区河道绿化 | 实施京杭大运河，南潼子河绿化，完成总长度2.5公里。 | 钟楼区人民政府、市城乡建设局 | 钟楼区人民政府、市城乡建设局 |
|  |  |  | 戚墅堰区河道绿化 | 实施丁塘港绿化。 | 戚墅堰区 人民政府 | 市水利局 |
|  |  | 生态驿馆、驿站建设 | 武进区生态驿馆、驿站建设 | 启动建设淹城生态驿馆，完成西太湖生态驿站建设。 | 武进区人民政府、市环保局 | 市城乡 建设局 |
|  |  |  | 钟楼区生态驿站建设 | 完成老城区生态驿站建设。 | 钟楼区 人民政府 | 市城乡 建设局 |
| 4 | 湿地保护与修复 工程 | 湿地公园建设 | 金坛市湿地公园建设 | 开展金坛长荡湖省级湿地公园建设。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市湿地公园建设 | 开展溧阳天目湖国家级湿地公园、溧阳中华曙猿省级湿地公园建设。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区湿地公园建设 | 开展宋剑湖、施家巷湿地公园等郊野湿地公园建设，完成建设面积700亩。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 新北区湿地公园建设 | 开展录安洲湿地公园建设，完成面积210亩。 | 新北区 人民政府 | 市园林局 |
| 4 | 湿地保护与修复 工程 | 湿地公园建设 | 天宁区湿地公园建设 | 启动实施横塘河湿地公园建设。 | 天宁区 人民政府 | 市城乡 建设局 |
|  |  |  | 钟楼区湿地公园建设 | 启动实施童子河湿地公园建设。 | 钟楼区 人民政府 | 市园林局 |
|  |  |  | 戚墅堰区湿地公园建设 | 开展丁塘河湿地公园建设，完成面积500亩。 | 戚墅堰区 人民政府 | 市城乡 建设局 |
|  |  | 湿地恢复工程建设 | 金坛市湿地恢复工程建设 | 实施金坛长荡湖湿地修复工程。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市湿地恢复工程建设 | 实施长荡湖湿地保护与修复工程、长荡湖出入湖河流湿地修复工程、天目湖湿地修复工程。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区湿地恢复工程建设 | 实施宋剑湖、施家巷湿地保护与修复工程、武进入太湖河流湿地生态修复工程以及环滆湖湿地恢复工程。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 新北区湿地恢复工程建设 | 实施新孟河湿地修复工程。 | 新北区 人民政府 | 市农委 |
|  |  | 湿地 保护 小区 建设 | 金坛市湿地保护小区建设 | 完成湿地保护小区4400亩 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市湿地保护小区建设 | 开展南渡中河湿地保护小区建设，完成湿地保护小区1800亩 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区湿地保护小区建设 | 开展滆湖湿地保护小区建设，完成湿地保护小区35300亩。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 新北区湿地保护小区建设 | 完成湿地保护小区4320亩。 | 新北区 人民政府 | 市农委 |
| 5 | 生态 公益林 保护工程 | 森林 抚育 改造 | 金坛市森林抚育改造 | 实施茅山风景区等重要节点的森林抚育改造，完成示范面积4000亩，推进全市森林抚育改造全面展开，带动完成40000亩。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市森林抚育改造 | 实施天目湖临湖面、瓦屋山林场、扬溧高速、宁杭高速等重要节点的森林抚育改造，完成示范面积5000亩，推进全市森林抚育改造全面展开，带动完成50000亩。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区森林抚育改造 | 实施太湖湾、S239、S232、S342等重要节点的森林抚育改造，完成示范面积5000亩，推进全区森林抚育改造全面展开，带动完成30000亩 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 新北区森林抚育改造 | 全区完成森林抚育改造10000亩。 | 新北区 人民政府 | 市农委 |
|  |  | 生态 公益林 管护 | 金坛市生态公益林管护 | 对全市82168亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 金坛市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 溧阳市生态公益林管护 | 对全市238364亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 溧阳市 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 武进区生态公益林管护 | 对全区59355亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 武进区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 新北区生态公益林管护 | 对全区26240亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 新北区 人民政府 | 市农委 |
| 5 | 生态 公益林 保护工程 | 生态 公益林 管护 | 天宁区生态公益林管护 | 对全区5603亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 天宁区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 钟楼区生态公益林管护 | 对全区6943亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 钟楼区 人民政府 | 市农委 |
|  |  |  | 戚墅堰区生态公益林管护 | 对全区2245亩生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 | 戚墅堰区 人民政府 | 市农委 |