附件

关于加强常州终身教育在线站群系统

建设的方案

为有效整合市、辖市（区）终身教育数字化资源，实现全市终身学习资源及社区教育信息的相互推送和共建共享，建立和完善覆盖市、辖市（区）、街镇的终身教育在线站群系统，特制定本方案。

- 主站—“常州终身教育在线”网站实施改版升级

“常州终身教育在线 ”于2010年10月建成运行，至今已近四年。“常州终身教育在线 ”网站为推进常州终身教育体系的构建，提供了强有力的技术支撑和平台保障，为常州市全民学习作出了积极的贡献。为进一步契合常州市社区教育内涵发展和品质提升的需求，经论证研究现拟对“常州终身教育在线 ”网站升级改版，为常州市民提供智能化、信息化、自主化、简捷高效的终身学习平台，完善由“常州终身教育在线 ”主站及七个辖市（区）子站构成的终身教育在线站群系统建设。

“常州终身教育在线”站群系统建设作为常州市教育云平台建设的有机组成部分，将纳入教育云平台建设的整体技术框架之中。本次升级改版，优化部分包括：页面设计、版面整合、学员管理、数据分析统计、统一资源服务管理；新增部分包括：移动门户、常州市社会教育机构网上预检系统、社会办学子站、培训项目管理系统、优秀社区教育微课程展示平台、第三方互联互通接口；“常州终身教育在线 ”站群系统建设服务器扩容等。

二、子站—市、辖市（区）相关网站加入站群

常州开放大学助建或各辖市（区）自主建设区域终身教育网络平台，作为子站加入“常州终身教育在线 ”站群系统，有专人负责网站建设、维护工作。

（一）各辖市（区）终身教育子站建设的功能模块基本定位

子站建设就功能而言，既是各社区培训学院教育培训的管理平台，又是面向区域市民终身学习的服务平台；既是各社区培训学院工作内涵特色的宣传平台，又是区域社区教育举措推广的交流平台，同时也是常州市终身教育、社区教育推进成果的展示平台。因此在建设过程中，各辖市（区）教育行政部门要组织社区培训学院等相关单位加强论证，准确定位。

（二）各辖市（区）终身教育子站建设的页面设计基本要求

1. 设计个性鲜明的网站logo标志，亦可统一使用常州终身教育在线的logo标志，在网站首页显著位置展示；

2. 设置体现所在辖市（区）终身学习理念的宣传语；

3. 首页建有“常州终身教育在线”的链接。

（三）各辖市（区）终身教育子站建设的技术操作基本规程

1.实现“常州终身教育在线”站群系统数据信息共享操作规程。各子站必须安装主站开发的网站访问统计数量插件；各独立子站需要提供网站信息数量的统计接口，以供主站使用。

2. 实现“常州终身教育在线”站群系统用户资源共享操作规程。由主站提供统一身份认证服务，实现站群系统的单点登录。建设过程中，各辖市（区）终身教育子站的所有用户注册必须使用主站提供的用户注册组件；各子站用户登录认证也由主站完成，登录完成后主站将返回用户信息给子站。

3. 实现“常州终身教育在线”站群系统视频资源共享操作规程。一方面主站将提供视频资源的列表和播放服务，所有子站可以通过相关接口获取到主站的视频资源列表，但是各子站在播放这些视频的时候，都将跳转到主站统一的播放界面页面，由主站统一播放，用户对视频资源的学习时间都会被主站所记录，主站会提供相应的接口供子站调用，子站从中可以得知有多少用户访问从其网站收看了视频、每个用户看了哪些资源、总的学习时间等信息。另一方面，开通视频上传功能，各子站管理员有权限上传各子站的自建资源，这些资源上传以后将会被站群系统内所有的网站所共享使用。

以上具体参数要求，由常州市终身教育信息中心提供相关技术文档说明。

三、加强“终身教育在线”站群系统运行和维护团队建设

“终身教育在线”站群系统建设是个长期动态、渐进的过程，后期运行和维护是个举足轻重、不可或缺的环节，常州开放大学将在常州市教育局的指导下，从各辖市（区）、在常高校、社会志愿者中选聘专业人才，培育一个专业化的网站运行维护团队，采取临时工作组的模式，保障人力资源到位和站群的顺畅运行。

| 工作项目 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 网站负责人 | 负责网站的整体运营及对外沟通联系及内部协调。 |
| 网站策划与 宣传 | 与活动主办方的需求沟通、意见协调和落实，网站活动策划及文案编写； 网站活动成果推介；网站的宣讲介绍； 负责与政府相关部门、媒体的联络、沟通工作。 |
| 网站新闻 编辑 | 采访、收集、整理常州各辖市（区）社区教育的相关资料和信息，选择优质的新闻信息，每天上传主站服务器。 |
| 技术支持 | 网站改版、功能完善；网站相关软件平台开发和维护。 |
| 美术设计 | 网站页面、图片设计，宣传页面制作及PPT美化。 |
| 网站活动 | 年度网上培训活动、宣传活动、主题活动的组织与实施；相关活动的客服工作。 |
| 网站服务器 管理 | 对系统软件、病毒库升级，日志检查。 |
| 网站数据库 管理 | 对数据库进行管理优化，并定期备份数据库信息。 |
| 网站安全 管理 | 制定与实施网络安全解决方案和安全服务，防止黑客攻击及木马病毒对网站的干扰，保障网站的稳定运行。 |

四、加强“终身教育在线”站群系统数字化学习资源建设

在常州开放大学成立社区教育学习资源建设与应用指导协调机构，制订社区教育资源建设发展规划，起草数字化学习资源建设技术标准文件，逐步建立全市社区教育数字化学习资源建设的基本技术规范，策划设计社区教育、终身学习“网上行”相关活动与项目，指导协调和有组织开展全市联动的线上线下集中学习教育活动，推进全市社区教育学习资源建设与学习应用。常州开放大学作为终身学习数字资源建设的主体，确立以需求为导向的资源开发原则，统筹规划，建立以共享为目的的资源管理模式，同时对网上的学习资源进行及时更新，满足各子站和用户选择资源的需求和愿望。各辖市（区）要重视本土教育资源的建设，针对区域的经济、文化、人口等特点，组织团队开发地方教育资源，提供特色教育培训和数字化学习特色资源供全市共享。

五、做好和其他相关信息管理平台的网络资源整合

积极做好与“江苏学习在线”、“常州教育”门户网站、民政系统的“城乡社区综合管理和服务信息化平台”等相关信息管理平台的技术协作，实现其与“常州终身教育在线”之间的信息互联和数据共享。

各辖市（区）助建或指导各社区教育中心建好社区教育网页（网站），并实现站群接入、集约管理。