附件1

常州市创建国家森林城市

2015年重点工程

为切实推进国家森林城市创建工作，确保2016年成功创建国家森林城市，根据国家林业局《国家森林城市评价指标》， 2015年我市计划实施森林生态屏障建设、城乡绿色家园建设、生态景观廊道建设、生物多样性保护建设、森林质量提升、生态绿城建设等重点工程。

一、森林生态屏障建设工程

1．环湖健康绿道建设。营造长荡湖、大溪水库、前宋水库、滆湖、太湖等环湖健康绿道，完成造林面积6500亩。构建湖泊天然屏障，在增加城市绿量的同时，使全市重要的饮用水源地得到有效保护，实现还绿水于民，同时为居民提供慢跑、单车、垂钓等锻炼、休闲、娱乐的场所，引导绿色、低碳、健康的生活新方式，发挥集生态、文化、休闲、景观、通行于一体的综合功能。

2．丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造。重点实施金坛市茅山、溧阳市北部、武进区重点丘陵岗地、新北区重点地区等森林植被恢复、低产林改造，因地制宜地发展特色经济林、珍贵用材林、木本油料林、碳汇林、竹林等，完成造林5800亩。实现全面恢复丘陵岗地森林植被，形成稳定的森林群落，治理水土流失，改善生态环境，促进森林资源可持续经营。

3．农田林网建设。新建、完善农田林网控制面积100000亩，其中，建设高标准农田林网控制面积7000亩。实现基本建成覆盖全市平原地区的农田林网，农业综合生产能力和抗灾能力显著提高。

二、城乡绿色家园建设工程

1．城镇森林建设。突出抓好薛埠、儒林、南渡、社渚、湟里、雪堰、郑陆、横山桥、孟河等9个市级中心镇绿化建设。根据各中心镇的区域职能定位、产业发展定位、城镇特色定位和城镇性质，以镇驻地街道、道路两侧、水系、居民小区、市民广场等地绿化为重点，强化城郊环城林带和城镇生态环境敏感区的隔离缓冲林带建设，将其建设成为城市森林建设的示范镇，以适应城镇化快速推进的生态需求，完成造林绿化面积2100亩。形成城镇建成区、近郊及远郊以近自然森林为主，体现江南文化特色的城镇森林生态系统，有效控制和减轻城市热岛效应，提高人居环境质量。

2．绿美乡村建设。建成省级绿化示范村90个，其中森林生态示范村30个。选择重点线路沿线村庄为主要对象，坚持绿化、美化、文化结合，绿地、林地、湿地同建，经济、生态、景观效益兼顾，重点开展围村林带建设、入村道路绿化，突出环境综合整治，围村林带不少于300亩，入村道路绿化不低于2行4米。实现村庄绿化、亮化、美化、净化，人文自然景观充分体现，生态环境更加宜居优美，集中居住型村庄林木绿化率达30%以上，分散居住型村庄达15%以上。

三、生态景观廊道建设工程

1．绿色通道建设。重点开展常溧高速、金武路、S240、S122、S238等高速、国道、省道绿色通道建设，完成造林面积9500亩。实现全市范围内所有道路全部形成绿色景观通道，有机串联城市、集镇和村落，林木绿化率达80%以上。

2．水岸生态廊道建设。实施丹金溧漕河等水岸生态廊道建设，以进一步将城乡景观体系和城乡公共空间有机的联系起来，充分展示常州现代化建设风貌，完成造林面积1800亩。实现河道等水体沿岸全部绿化，形成近自然的水岸风景带绿化模式，充分发挥其固岸护堤、缓解水土流失的作用，林木绿化率达80%以上。

四、生物多样性保护建设工程

1．森林公园建设。建设溧阳市天目湖国家级森林公园。建设金坛市茅山大龙背、金坛市方山、金坛市石家山、溧阳市名扬、溧阳市南林、溧阳市毛尖功德山、武进区横山、武进区观赏竹公园、武进区郑陆、新北区新龙等10处市级森林公园，面积17000亩。充分利用景观资源的多样性、生物群落资源的多样性和人文景观资源的多样性，通过加强基础设施、景观林、经济林、生态观光园、采摘园等建设，拯救珍稀濒危物种，扩大种群数量，构建稳定、多样、健康的生态系统，打造生态、经济等多种功能为一体的森林休闲景区。实现其范围内的一切自然环境和自然资源得到有效保护，使森林植物景观与人文及大自然景观相协调，并为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境，逐步形成景观丰富、布局合理、管理科学、功能齐全、效益良好的森林生态旅游网络。

2．湿地公园建设。建设溧阳市长荡湖国家级湿地公园。建设金坛市南洲、溧阳市塘马、溧阳市前宋、溧阳市大山口、武进区宋剑湖、武进区低碳区、武进区施家巷、新北区录安洲、天宁区横塘河、戚墅堰区丁塘河等10处市级湿地公园，面积13600亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理。形成比较完整的湿地生态系统，湿地生态服务功能得到有效维护，野生动植物物种的生态系统得到有效保护，为人们游览、休闲或进行科学、文化和教育活动提供特定区域，让江南水城充满生态活力。

五、森林质量提升工程

1．生态公益林管护。对全市市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。在保持生态功能等级良好的生态公益林的面积的同时，提高生态功能等级差的生态公益林质量，使全部生态公益林功能等级达到中等以上，使生态功能等级良好的生态公益林达到50%以上。

2．森林景观提升。对金坛市茅山、溧阳市瓦屋山、溧阳市龙潭林场、溧阳市戴埠地区、武进区雪堰镇等主要公路沿线视线范围内的山体绿化，以“近自然”为技术原则，实施林相改造65000亩。逐步形成林分结构稳定、景观优美、优质高效、功能完备的近自然、健康森林，充分展现地方特色。

3．中幼龄林抚育。实施金坛市茅东林场，溧阳市天目湖水源地、溧阳市南山竹海，武进区雪堰镇中幼龄林抚育18000亩。实现营造林由数量型向质量型、由粗放型向集约型、由低效型向高效型转变。提高林地生产力和林木生长量，增加森林碳汇，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益。

六、生态绿城建设工程

重点实施生态绿道、郊野公园、城镇公园绿地、生态源保护、生态廊道、环境监测绿化提升等工程。