附件2

常州市创建国家森林城市2015年重点工程任务分解表

| 序号 | 工程类别/名称 | 目标任务 | 形象 进度 | 预期效果 | 责任 单位 | 配合 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态屏障 建设工程 |  | 1月底前完成目标任务下达，签订目标任务书，12月底前完成建设任务。 |  |  |  |
|  | 1、环湖建康绿道建设 |  |  | 环湖建康绿道建成后将形成一道道天然屏障，在增加城市绿量的同时，使全市重要的饮用水源地得到有效保护，实现还绿水于民，同时，为居民提供慢跑、单车、垂钓等锻炼、休闲、娱乐的场所，引导绿色、低碳、健康的生活新方式，发挥集生态、文化、休闲、景观、通行于一体的综合功能。 |  |  |
|  | （1）金坛市环湖建康绿道建设 | 在长荡湖等周边营造环湖健康绿道，建设宽度150米，完成造林面积1500亩。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市环湖建康绿道建设 | 在天目湖水源地（大溪水库）等周边营造环湖健康绿道，建设宽度150米，完成造林面积1000亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区环湖建康绿道建设 | 在滆湖、太湖等周边营造环湖健康绿道，建设宽度150米，完成造林面积4000亩。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
|  | 2、丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造 |  |  | 全面恢复丘陵岗地森林植被，形成稳定的森林群落，治理水土流失，改善生态环境，促进森林资源可持续经营。 |  |  |
|  | （1）金坛市丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造 | 推进茅山等丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造。因地制宜地发展特色经济林、珍贵用材林、碳汇林、木本粮油林、竹林等，完成造林面积1500亩。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
| 1 | （2）溧阳市丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造 | 推进北部等丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造。因地制宜地发展特色经济林、珍贵用材林、碳汇林、木本粮油林、竹林等，完成造林面积1800亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造 | 推进重点丘陵岗地森林植被恢复、低产林改造。因地制宜地发展特色经济林、珍贵用材林、碳汇林、木本粮油林、竹林等，完成造林面积1500亩。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
|  | （4）新北区低产林改造 | 推进重点地区低产林改造，因地制宜地发展特色经济林、珍贵用材林、碳汇林、木本粮油林、竹林等，完成造林面积1000亩。 |  |  | 新北区政府 | 农委 |
|  | 3、农田林网建设 |  |  | 基本建成覆盖全市平原地区的农田林网，农业综合生产能力和抗灾能力显著提高。 |  |  |
|  | （1）金坛市农田林网建设 | 全市新建、完善农田林网控制面积20000亩，其中建设指前镇建春高标准农田林网控制面积2000亩。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市农田林网建设 | 全市新建、完善农田林网控制面积30000亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区农田林网建设 | 全区新建、完善农田林网控制面积30000亩，其中建设礼嘉镇高标准农田林网控制面积5000亩。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
|  | （4）新北区农田林网建设 | 全区新建、完善农田林网控制面积20000亩。 |  |  | 新北区政府 | 农委 |
| 2 | 城乡绿色家园建设工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1、城镇森林建设 |  |  | 形成城镇建成区、近郊及远郊以近自然森林为主，体现江南文化特色的城镇森林生态系统，有效控制和减轻城市热岛效应，提高人居环境质量。 |  |  |
|  | （1）金坛市城镇森林建设 | 选择薛埠、儒林2个中心镇，以镇驻地街道、道路两侧、水系、居民小区、市民广场等地绿化为重点，强化城郊环城林带和城镇生态环境敏感区的隔离缓冲林带建设，将其建设成为城市森林建设的示范镇。薛埠镇完成造林绿化面积200亩，儒林镇完成造林绿化面积300亩。 |  |  | 金坛市政府 | 发改委 园林局农委 城乡建设局 |
|  | （2）溧阳市城镇森林建设 | 选择南渡、社渚2个中心镇，以镇驻地街道、道路两侧、水系、居民小区、市民广场等地绿化为重点，强化城郊环城林带和城镇生态环境敏感区的隔离缓冲林带建设，将其建设成为城市森林建设的示范镇。南渡镇完成造林绿化面积300亩，社渚镇完成造林绿化面积300亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 发改委 园林局农委 城乡建设局 |
|  | （3）武进区城镇森林建设 | 选择湟里、雪堰、郑陆、横山桥4个中心镇，以镇驻地街道、道路两侧、水系、居民小区、市民广场等地绿化为重点，强化城郊环城林带和城镇生态环境敏感区的隔离缓冲林带建设，将其建设成为城市森林建设的示范镇。湟里镇完成造林绿化面积120亩，雪堰镇完成造林绿化面积180亩，郑陆镇完成造林绿化面积200亩，横山桥镇完成造林绿化面积200亩。 |  |  | 武进区政府 | 发改委园林局 农委 城乡建设局 |
|  | （4）新北区城镇森林建设 | 选择孟河镇，以镇驻地街道、道路两侧、水系、居民小区、市民广场等地绿化为重点，强化城郊环城林带和城镇生态环境敏感区的隔离缓冲林带建设，将其建设成为城市森林建设的示范镇。完成造林绿化面积300亩。 |  |  | 新北区政府 | 发改委 园林局 农委 城乡建设局 |
| 2 | 2、绿美乡村建设 |  |  | 实现村庄绿化、亮化、美化、净化，人文自然景观充分体现，生态环境更加宜居优美，集中居住型村庄林木绿化率达30%以上，分散居住型村庄达15%以上。 |  |  |
|  | （1）金坛市绿美乡村建设 | 建成省级绿化示范村25个，其中森林生态示范村8个。选择重点线路沿线村庄为主要对象，坚持绿化、美化、文化结合，绿地、林地、湿地同建，经济、生态、景观效益兼顾，选择体现地域植被景观的乡土树种，乔灌花有机结合。重点开展围村林带建设、入村道路绿化，突出环境综合整治，围村林带不少于300亩，入村道路绿化不低于2行4米。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 农工办 |
|  | （2）溧阳市绿美乡村建设 | 建成省级绿化示范村25个，其中森林生态示范村10个。选择重点线路沿线村庄为主要对象，坚持绿化、美化、文化结合，绿地、林地、湿地同建，经济、生态、景观效益兼顾，选择体现地域植被景观的乡土树种，乔灌花有机结合。重点开展围村林带建设、入村道路绿化，突出环境综合整治，围村林带不少于300亩，入村道路绿化不低于2行4米。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 农工办 |
|  | （3）武进区绿美乡村建设 | 建成省级绿化示范村32个，其中森林生态示范村10个。选择重点线路沿线村庄为主要对象，坚持绿化、美化、文化结合，绿地、林地、湿地同建，经济、生态、景观效益兼顾，选择体现地域植被景观的乡土树种，乔灌花有机结合。重点开展围村林带建设、入村道路绿化，突出环境综合整治，围村林带不少于300亩，入村道路绿化不低于2行4米。 |  |  | 武进区政府 | 农委 农工办 |
|  | （4）新北区绿美乡村建设 | 建成省级绿化示范村8个，其中森林生态示范村2个。选择重点线路沿线村庄为主要对象，坚持绿化、美化、文化结合，绿地、林地、湿地同建，经济、生态、景观效益兼顾，选择体现地域植被景观的乡土树种，乔灌花有机结合。重点开展围村林带建设、入村道路绿化，突出环境综合整治，围村林带不少于300亩，入村道路绿化不低于2行4米。 |  |  | 新北区政府 | 农委 农工办 |
| 3 | 生态景观廊道建设工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1、绿色通道建设 |  |  | 全市范围内所有道路全部形成绿色景观通道，有机串联城市、集镇和村落，林木绿化率达80%以上。 |  |  |
|  | （1）金坛市绿色通道建设 | 实施常溧高速、金武路、S240省道、南环二路等绿色通道建设，树种选择上注重近自然化、多样化，以抗污染能力强、季相景观效果好的乡土乔木树种为主，乔、灌、花、草合理配置，完成造林面积4500亩。 |  |  | 金坛市政府 | 交通局 |
|  | （2）溧阳市绿色通道建设 | 实施常溧高速等绿色通道建设，树种选择上注重近自然化、多样化，以抗污染能力强、季相景观效果好的乡土乔木树种为主，乔、灌、花、草合理配置，完成造林3300亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 交通局 |
|  | （3）武进区绿色通道建设 | 实施金武线、工业大道等绿色通道建设，树种选择上注重近自然化、多样化，以抗污染能力强、季相景观效果好的乡土乔木树种为主，乔、灌、花、草合理配置，完成造林面积200亩。 |  |  | 武进区政府 | 交通局 |
|  | （4）新北区绿色通道建设 | 实施S122、S238省道等绿色通道建设，树种选择上注重近自然化、多样化，以抗污染能力强、季相景观效果好的乡土乔木树种为主，乔、灌、花、草合理配置，完成造林面积1500亩。 |  |  | 新北区政府 | 交通局 |
|  | 2、水岸生态廊道建设 |  |  | 河道等水体沿岸全部绿化，形成近自然的水岸风景带绿化模式，充分发挥其固岸护堤、缓解水土流失的作用，林木绿化率达80%以上。 |  |  |
|  | （1）金坛市水岸生态廊道建设 | 实施丹金溧漕河等水岸生态廊道建设，以根系发达、防护功能强大的乡土树种为主，宜宽则宽，完成造林面积1000亩。 |  |  | 金坛市政府 | 水利局 |
|  | （2）溧阳市水岸生态廊道建设 | 实施丹金溧漕河等水岸生态廊道建设，以根系发达、防护功能强大的乡土树种为主，宜宽则宽，完成造林面积500亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 水利局 |
|  | （4）新北区水岸生态廊道建设 | 实施浦河等水岸生态廊道建设，完成造林面积300亩。 |  |  | 新北区政府 | 水利局 |
| 4 | 生物多样性保护建设工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1、森林公园建设 |  |  | 通过森林公园建设，保护其范围内的一切自然环境和自然资源，使森林植物景观与人文及大自然景观相协调，并为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐和科学研究提供良好的环境，逐步形成景观丰富、布局合理、管理科学、功能齐全、效益良好的森林生态旅游网络。 |  |  |
|  | （1）金坛市森林公园建设 | 建设茅山大龙背、方山、石家山等市级森林公园3处，面积4000亩。充分利用景观资源的多样性、生物群落资源的多样性和人文景观资源的多样性，通过加强基础设施、景观林、经济林、生态观光园、采摘园等建设，拯救珍稀濒危物种，扩大种群数量，构建稳定、多样、健康的生态系统，全力打造生态、经济等多种功能为一体的森林休闲景区，实现可持续发展。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市森林公园建设 | 建设天目湖国家级森林公园。建设名扬、南林、毛尖功德山等市级森林公园3处，面积3000亩。充分利用景观资源的多样性、生物群落资源的多样性和人文景观资源的多样性，通过加强基础设施、景观林、经济林、生态观光园、采摘园等建设，拯救珍稀濒危物种，扩大种群数量，构建稳定、多样、健康的生态系统，全力打造生态、经济等多种功能为一体的森林休闲景区，实现可持续发展。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区森林公园建设 | 建设横山、观赏竹公园、郑陆等市级森林公园3处，面积3300亩。充分利用景观资源的多样性、生物群落资源的多样性和人文景观资源的多样性，通过加强基础设施、景观林、经济林、生态观光园、采摘园等建设，拯救珍稀濒危物种，扩大种群数量，构建稳定、多样、健康的生态系统，全力打造生态、经济等多种功能为一体的森林休闲景区，实现可持续发展。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
|  | （4）新北区森林公园建设 | 建设新龙市级森林公园1处，面积6700亩。充分利用景观资源的多样性、生物群落资源的多样性和人文景观资源的多样性，通过加强基础设施、景观林、经济林、生态观光园、采摘园等建设，拯救珍稀濒危物种，扩大种群数量，构建稳定、多样、健康的生态系统，全力打造生态、经济等多种功能为一体的森林休闲景区，实现可持续发展。 |  |  | 新北区政府 | 农委 |
| 4 | 2、湿地公园建设 |  |  | 全市形成比较完整的湿地生态系统，湿地生态服务功能得到有效维护，野生动植物物种的生态系统得到有效保护，为人们游览、休闲或进行科学、文化和教育活动提供特定区域，打造“湿地之市，江南水乡”的城市品牌，让江南水城充满生态活力。 |  |  |
|  | （1）金坛市湿地公园建设 | 建设南洲市级湿地公园1处，面积800亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理，促进湿地生态系统的生态特征和基本功能得到恢复，使湿地保护与合理利用进入有序的良性循环，实现湿地资源的可持续利用。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市湿地公园建设 | 建设长荡湖国家级湿地公园。建设塘马、前宋、大山口等市级湿地公园3处，面积5500亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理，促进湿地生态系统的生态特征和基本功能得到恢复，使湿地保护与合理利用进入有序的良性循环，实现湿地资源的可持续利用。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区湿地公园建设 | 建设宋剑湖、低碳、施家巷等市级湿地公园3处，面积5000亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理，促进湿地生态系统的生态特征和基本功能得到恢复，使湿地保护与合理利用进入有序的良性循环，实现湿地资源的可持续利用。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
|  | （4）新北区湿地公园建设 | 建设录安洲市级湿地公园1处，面积1000亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理，促进湿地生态系统的生态特征和基本功能得到恢复，使湿地保护与合理利用进入有序的良性循环，实现湿地资源的可持续利用。 |  |  | 新北区政府 | 农委 |
| 4 | 天宁区湿地公园建设 | 建设横塘河市级湿地公园1处，面积800亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理，促进湿地生态系统的生态特征和基本功能得到恢复，使湿地保护与合理利用进入有序的良性循环，实现湿地资源的可持续利用。 |  |  | 天宁区政府 | 农委 |
|  | 戚墅堰区湿地公园建设 | 建设丁塘河市级湿地公园1处，面积500亩。以具有显著或特殊生态、文化、美学和生物多样性价值的湿地景观为主体，开展湿地保护，建立候鸟栖息地、保护生态环境和生物多样性，加强污染治理，促进湿地生态系统的生态特征和基本功能得到恢复，使湿地保护与合理利用进入有序的良性循环，实现湿地资源的可持续利用。 |  |  | 戚墅堰区政府 | 农委 |
| 5 | 森林质量提升工程 |  |  |  |  |  |
|  | 1、生态公益林管护 |  |  | 通过公益林管护，完善森林生态系统，提高森林的生态功能。保持生态功能等级良好的生态公益林的面积的同时，提高生态功能等级差的生态公益林质量，使全部生态公益林功能等级达到中等以上，使生态功能等级良好的生态公益林达到50%以上。 |  |  |
|  | （1）金坛市生态公益林管护 | 对全市市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市生态公益林管护 | 对全市市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区生态公益林管护 | 对全区市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
| 5 | （4）新北区生态公益林管护金坛市生态公益林管护 | 对全区市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 新北区政府 | 农委 |
|  | （5）天宁区生态公益林管护 | 对全区市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 天宁区政府 | 农委 |
|  | （6）钟楼区生态公益林管护 | 对全区市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 钟楼区政府 | 农委 |
|  | （7）戚墅堰区生态公益林管护 | 对全区市级以上生态公益林进行综合性经营管理，预防、降低森林火灾的发生率，有效遏制森林有害生物的发生发展，防止乱砍滥伐、乱捕滥猎等破坏森林资源的行为发生。 |  |  | 戚墅堰区政府 | 农委 |
|  | 2、森林景观提升 |  |  | 逐步形成林分结构稳定、景观优美、优质高效、功能完备的近自然、健康森林，充分展现地方特色。 |  |  |
|  | （1）金坛市森林景观提升 | 对茅山等主要公路沿线视线范围内的山体绿化林相改造15000亩，以达到最优的景观效果，发挥最大的社会、生态、经济效益。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市森林景观提升 | 对瓦屋山、龙潭林场、戴埠地区等主要公路沿线视线范围内的山体绿化林相改造30000亩，以达到最优的景观效果，发挥最大的社会、生态、经济效益。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区森林景观提升 | 对雪堰镇主要公路沿线视线范围内的山体绿化林相改造20000亩，以达到最优的景观效果，发挥最大的社会、生态、经济效益。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
|  | 3、中幼龄林抚育 |  |  | 实现营造林由数量型向质量型、由粗放型向集约型、由低效型向高效型转变。提高林地生产力和林木生长量，增加森林碳汇，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益。 |  |  |
|  | （1）金坛市中幼龄林抚育 | 实施茅东林场中幼龄林抚育3000亩。 |  |  | 金坛市政府 | 农委 |
|  | （2）溧阳市中幼龄林抚育 | 实施天目湖水源地、南山竹海中幼龄林抚育9000亩。 |  |  | 溧阳市政府 | 农委 |
|  | （3）武进区中幼龄林抚育 | 实施雪堰镇中幼龄林抚育6000亩。 |  |  | 武进区政府 | 农委 |
| 6 | 生态绿城建设工程 | 完成生态绿城建设工程目标任务，目标任务另行下达。 |  |  |  |  |