附件

2015年保障性安居工程建设目标任务分解表

单位：套（户）

| 单位 | 合计 |  | 保障性住房 |  |  |  |  |  |  | 棚户区（危旧房）改造 安置住房 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公共租赁住房 |  |  | 经济适用住房 |  | 限价商品住房 |  | 城市棚户区改造 |  |
|  | 开工 | 基本建成 | 开工 | 基本建成 | 新增租赁补贴 | 开工 | 基本建成 | 开工 | 基本建成 | 开工 | 基本建成 |
| 市房管局 | 450 | 450 | 300 | 300 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 新北 | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 200 | 300 | 200 | 100 |
| 天宁 | 600 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 400 |
| 钟楼 | 600 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 600 |  |
| 市区小计 | 2050 | 1450 | 300 | 300 | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | 1400 | 500 |
| 武进 | 1060 | 800 |  | 590 | 10 |  |  |  |  | 1050 | 200 |
| 金坛 | 11800 | 4000 | 3000 | 500 |  | 300 |  | 1000 | 1500 | 7500 | 2000 |
| 溧阳 | 830 | 830 | 200 | 200 | 30 | 100 | 100 |  |  | 500 | 500 |
| 合计 | 15740 | 7080 | 3500 | 1590 | 90 | 500 | 200 | 1200 | 2000 | 10450 | 3200 |