附件1

2015年常州市服务业重点项目推进名单

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设单位 | 产业 类别 | 建设 性质 | 建设内容及 建设规模 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 已投资 | 2015年 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 金坛市（5） |  |  |  |  |  | 1064180 | 218818 | 141182 |
| 1 | 晨风国际 会议中心 | 晨风（金坛）国际会议中心有限公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 建筑面积4.5万平方米，主要建设国际会议中心、服装设计培训中心、餐饮、娱乐、客房的一体化设施。 | 2014 - 2015 | 15000 | 5000 | 10000 |
| 2 | 东方盐湖城文化旅游休闲度假区 | 东方盐湖城旅游发展有限 公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 总建筑面积18万平方米，主要建设以茅山盐泉小镇为核心，形成道风街、道养生休闲公园、茅东风情小镇、山地运动公园四大板块区域，形成功能各有侧重的“一核三区”功能结构，打造世界遗产级山地旅游小镇和国家级旅游度假区。 | 2011 - 2020 | 800000 | 180000 | 80000 |
| 3 | 3D打印纳米材料科技产业园 | 江苏华科园纳米新材料有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 总建筑面积22万平方米，建设科学研发中心、产业应用研发中心、产业转化中心、企业孵化中心等平台及纳米材料生产设备购置。 | 2014 - 2016 | 100000 | 10000 | 20000 |
| 4 | 盐道物流 园区 | 江苏盐道 物流股份 有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 项目总建筑面积5.4万平方米，主要建设食盐加工车间及原料库、包装仓储中心、包装材料库及办公用房，配套输盐栈桥、生产辅房、给排水和变配电等辅助工程。 | 2013 - 2016 | 49180 | 18818 | 17182 |
| 5 | 江南银行 金融大厦 | 江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司 | 金融 服务 | 续建 | 总建筑面积约12万平米，主要建设数据灾备中心、档案中心、金库和押运中心、科技大楼。 | 2014 - 2018 | 100000 | 5000 | 14000 |
| 二 | 溧阳（12） |  |  |  |  |  | 1092000 | 145000 | 268000 |
| 6 | 苏高新南 大创新园 | 苏高新科技产业发展（溧阳）有限公司 | 科技 服务 | 新建 | 总建筑面积48万平方米，新建研发孵化基地23万平方米、中试检测基地15万平方米、南大培训实训基地5万平方米人才公寓专家楼2万平方米以及商业办公配套3万平方米。 | 2015 - 2018 | 250000 | 0 | 30000 |
| 7 | 江苏金桥 流通中心 | 江苏金桥 市场发展 有限公司 | 其他类 | 续建 | 建设建筑面积29.5万平方米副食品、小商品、灯具灯饰、轻纺等交易区、建设面积为7.5万平方米仓储物流区，9万平方米 相关配套设施建设。 | 2014 - 2016 | 180000 | 95000 | 40000 |
| 8 | 江苏苏浙皖边界市场改扩建--苏浙皖茶文化城 | 苏浙皖边界市场发展有限 公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积48万平方米。建设茶叶及茶产业类交易展示区、文化创意产业区、配套仓储物流区、配套建设信息化服务中心、检验检测公共服务平台。 | 2015 - 2017 | 260000 | 0 | 60000 |
| 9 | 溧阳云 数据中心 | 中国电信股份有限公司溧阳分公司 | 软件和 信息技术 | 新建 | 总建筑面积2.84万平方米。主要建设通信机房楼、营业楼和综合服务楼，打造溧阳云数据计算中心。 | 2015 - 2016 | 8000 | 0 | 5000 |
| 10 | 国际木樨属文化产业园 | 江苏弘润 投资发展 有限公司 | 文化 创意 | 新建 | 主要建设木樨属品种登陆认证、研发、培养基地和标本展示中心；教育培训和接待中心；木犀属植物观赏及青少年科普基地；以及游客接待中心、主题酒店、会议培训中心等配套设施。 | 2015 - 2017 | 80000 | 0 | 30000 |
| 11 | 江苏天目湖瑞芝颐养山庄 | 溧阳市天目湖玉枝农庄有限责任公司 | 养老 服务 | 新建 | 建筑面积约19万平方米，新建800张床位健康养生、养老休闲中心。 | 2015 - 2017 | 120000 | 0 | 30000 |
| 12 | 江苏软件园天目湖基地 | 江苏软件园天目湖开发有限公司 | 软件和信息技术 | 续建 | 总建筑面积20万平方米,建成一个集研发、孵化、培训基地于一体的软件基地。 | 2014 - 2016 | 150000 | 50000 | 50000 |
| 13 | 傩文化博物馆及研究基地 | 江苏胥傩民俗文化村有限 公司 | 文化 创意 | 新建 | 建筑面积约0.7万平方米，新建1、傩文化博物馆展厅；2、原生态表演舞台；3、中国傩文化研究基地，由培训室、研究室、资料室等组成。 | 2015 | 3000 | 0 | 3000 |
| 14 | 曹山慢城 自行车 休闲公园 | 溧阳曹山现代农业示范区发展有限 公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 建筑面积85万平方米，主要建设专用自行车车道60万平方米，配套设施25万平方米。 | 2015 - 2016 | 5000 | 0 | 4000 |
| 15 | 江苏智慧城市电子商务 产业园 | 江苏智慧城市电子商务有限公司 | 电子 商务 | 新建 | 建筑面积2.3万平方米，其中仓储物流中心2.1万平米，综合办公楼0.2万平米，搭建一个集化工新材料B2B电商平台和区域日用消费品电商平台，及仓储配送为一体的电子商务产业园。 | 2015 - 2016 | 10000 | 0 | 8000 |
| 16 | 望星谷 庄园 | 溧阳市万寿生态庄园有限 公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 建设攀岩等户外运动为主题的休闲体育运动，建设民族风情村及房车项目及配服务中心。 | 2015 - 2017 | 20000 | 0 | 5000 |
| 17 | 云岭温泉 度假山庄 | 溧阳市云岭生态农业有限 公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 建筑面积1.2万平方米，新建温泉度假山庄。 | 2015 - 2016 | 6000 | 0 | 3000 |
| 三 | 武进（37） |  |  |  |  |  | 4804200 | 1129181 | 1035400 |
| 18 | 万云汇信息科技云计算服务平台项目 | 江苏万云汇信息科技有限 公司 | 软件和 信息技术 | 新建 | 项目建筑面积约6万平方米，分期建设标准厂房和配套用房，并按高标准配套建设：生产和研发所必须的空调系统、网络系统、服务器集群、存储系统及云计算平台等相关硬件设施。 | 2015 - 2016 | 50000 | 0 | 25000 |
| 19 | 国家智慧旅游公共服务平台项目 | 视觉（中国）文化发展股份有限公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 项目一期租赁办公用地2700平方米，承载了国家旅游局部分旅游公共服务职能，重点打造六大子平台：旅游公共信息发布及资讯平台；中国旅游产业运行监督平台；全国各景区门票预约与客流预警平台；多语种的旅游形象推广平台；国家旅游大数据集成平台；全媒体交互中心平台。 | 2015 | 10000 | 0 | 10000 |
| 20 | 石墨烯科技产业园 | 江苏慧德科技发展有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 建筑面积25万平方米，主要建设江南石墨烯研究院大楼、4栋厂房和6栋研发车间，建成后园区将包括研发、测试、孵化、办公等多项功能。 | 2012 - 2015 | 100000 | 80000 | 20000 |
| 21 | 西太湖游艇俱乐部 | 常州西太湖游艇俱乐部有限公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 建筑面积5.75万平方米，主要建设游艇码头、游艇会所、游艇展销中心、高端餐饮及其他娱乐设施。 | 2015 - 2016 | 40000 | 0 | 20000 |
| 22 | 国际医疗 器械城 | 常州国际医疗器械城发展有限公司 | 健康 服务 | 续建 | 总建筑面积120万平方米，建设一城六中心：国际医疗器械城、会展及交易中心、仓储中心、信息中心、产学研服务中心、检测中心和商务中心。 | 2012 - 2018 | 500000 | 150000 | 40000 |
| 23 | 常州西太湖影视文化产业园（基地） | 华视网聚（常州）文化传媒有限公司 | 文化 创意 | 新建 | 对原常州减速机总厂9.4万平方米闲置厂房及相关设施进行投资改造，建成新媒体影视拍摄基地。 | 2015 - 2017 | 20000 | 0 | 15000 |
| 24 | 星河西太湖万丽 酒店 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 建筑面积9.5万平方米，建设 五星级酒店。 | 2012 - 2020 | 260000 | 28000 | 50000 |
| 25 | 苏文电能 科技中心 | 苏文电能科技有限公司 | 科技 服务 | 新建 | 建筑面积约2.1万平方米。主要建设建设维保、电力设计，电力科普馆，数据分析中心等。 | 2015 - 2016 | 13000 | 0 | 5000 |
| 26 | 百胜现代物流仓储中心 | 常州百胜物流管理有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 建筑面积18万平方米，主要建设综合服务区、电子商务区、货物储存配送区。 | 2015 - 2017 | 80000 | 0 | 15000 |
| 27 | 武南物流园（高新区物流园） | 常州市武进高新区南区建设发展有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积100万平方米，主要建设信息交易中心、商贸配送区、产业配送区、展示展销区、商务综合服务区、生活配套服务区等“五区一中心”，打造武进地区重要终端服务型电子商务物流基地。 | 2014 - 2018 | 100000 | 5000 | 50000 |
| 28 | 路劲城 商业中心 | 常州路劲房地产开发有限 公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积约120万平方米，主要建设商务办公、酒店、公寓、购物中心与一体的大型商业中心。 | 2013 - 2017 | 520000 | 50000 | 100000 |
| 29 | 恒泰医药 物流基地 | 常州市恒泰医药连锁有限 公司 | 现代 物流 | 新建 | 主要建设医药物流、仓储及配套设施。 | 2015 - 2016 | 30000 | 0 | 5000 |
| 30 | 中芬绿色科技产业园天禧港项目 | 芬兰FIAC 投资集团 | 商务 服务 | 新建 | 总建筑面积34万平方米，主要建设集总部、科技研发、餐饮购物、休闲娱乐、五星级酒店、高档住宅为一体的”北欧城”。 | 2015 - 2017 | 300000 | 0 | 47400 |
| 31 | 绿色建筑产业集聚示范区（一期） | 招商局地产（常州）有限公司，江苏武进绿色建筑产业投资有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 总建筑面积38万平方米，主要包括科技会展交易中心、检测认证中心、科技研发中心及相关配套设施。 | 2013 - 2020 | 480000 | 170000 | 90000 |
| 32 | 环太湖 艺术城 | 江苏环太湖文化艺术城置业投资有限公司 | 文化 创意 | 续建 | 总建筑面积52万平方米，主要建设艺术展览馆、综合演艺馆、艺术培训馆、学术研究馆、艺术家会馆、艺术馆博物馆群等；同时建设文化艺术街区及艺术家生活区。 | 2014 - 2016 | 200000 | 100000 | 30000 |
| 33 | 南田 文化城 | 常州三勤生态园发展有限 公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 建设以高品质的文化休闲公园为依托，高质量文化项目为主体，宁静、安逸、雅致的生态休闲人文社区。 | 2014 - 2020 | 200000 | 15000 | 15000 |
| 34 | 银谷广场 | 常州惠琪置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积8万平方米，主要建设商业及地下配套工程设施。 | 2014 - 2015 | 65000 | 30000 | 35000 |
| 35 | 星河商业中心 | 常州星河协达房地产开发有限公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积6万平方米，主要建设星河cococity商业中心、麦德龙超市等。 | 2013 - 2015 | 65000 | 50000 | 15000 |
| 36 | 亚邦 公路港 | 亚邦医药物流中心有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 建筑面积13万平方米。建设信息交易发布中心、零单快运、仓储配运中心等。 | 2013 - 2015 | 80000 | 40000 | 40000 |
| 37 | 邹区镇泽洲物流 中心 | 常州泽洲城镇建设发展有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积50万平方米。主要建设仓储、停车场、办公楼等。 | 2015 - 2016 | 53000 | 0 | 30000 |
| 38 | 邹区灯具 贸易中心 | 常州邹区置业发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 规划总建筑面积53.37万平方米，共分为ABCDE五个地块，建造以灯具商场、酒店、办公、住宅、车库为一体的综合性灯具贸易中心。 | 2014 - 2020 | 200000 | 42000 | 20000 |
| 39 | 华日升 家居广场 | 常州华日升房地产开发有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积21万平方米，其中地上建筑面积16.7万平方米，主要建设包括商业、酒店、办公为一体的家居广场。 | 2015 - 2018 | 160000 | 0 | 20000 |
| 40 | 邹区海德家文化 广场 | 常州海德置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积55万平方米，主要建设大型家文化街区、专业市场及五星级酒店。 | 2014 - 2016 | 200000 | 20081 | 25000 |
| 41 | 江苏凌家塘农副产品冷链物流中心二期项目 | 江苏凌家塘市场发展有限 公司 | 现代 物流 | 续建 | 项目主要由冷库、加工配送区、道路场地、区内绿化及相关配套等组成。拟建1栋6层建筑冷库，建筑面积15111.15平方米，其中低温冷藏为1.1万吨，高温冷藏为4000吨，合计总冷藏吨位为1.5万吨。 | 2014 - 2015 | 5100 | 3100 | 2000 |
| 42 | 名仁冷链 物流中心 | 江苏名仁 农业发展 有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 主要建设冷库总容量3万吨，物流调度指挥中心1万平方米，停车场等配套设施1万平方米，同步搭建信息化平台。 | 2015 | 20000 | 0 | 20000 |
| 43 | 江南普罗旺斯生态观光园 | 常州苏林 农业科技 有限公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 占地面积约为2000亩，打造以农产品的绿色、有机蔬菜、水果、茶叶的栽培技术开发及种植，花卉生产与苗圃基地的建设种植、科研、生态旅游为特色的现代农业生态观光园。旨在打造常州乃至沪宁线上的现代农业的示范基地、实验基地和旅游基地。 | 2015 - 2017 | 15000 | 0 | 8000 |
| 44 | 横山桥 汽车城 | 横山桥 汽车城 | 其他类 | 续建 | 主要建设奔驰、宝马、雷克萨斯、大众等中高端品牌汽车4S店，及汽车保养、维修、二手车交易市场。 | 2012 - 2016 | 100000 | 40000 | 25000 |
| 45 | 江苏奔牛港物流中心二期 项目 | 江苏武进港务有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积9.3万平方米，主要建设立体仓库及综合办公用房，同步实施相应堆场、道路、停车场及机修、环保、消防、通讯等配套实施，配置大型运输车辆40台、作业车辆30台及货物托盘。 | 2015 - 2016 | 50100 | 0 | 36000 |
| 46 | 常州夏溪花木产业集聚区 | 夏溪花木市场控股有限公司 | 其他类 | 新建 | 总建筑面积50万平方米，主要建设花木科技展示中心高档精品花卉盆景展销区、传统工程苗木区现代化智能化升级改造、花木公路物流港、花木云平台服务中心、精品苗木研产区、花木园林产业链整合服务区。 | 2015 - 2017 | 200000 | 0 | 10000 |
| 47 | 遥观商业中心 | 常州皇冠置业发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积13.5万平方米，建设大型商场、休闲娱乐中心和星级酒店。 | 2014 - 2016 | 50000 | 10000 | 20000 |
| 48 | 今创工业 设计中心 | 今创集团股份有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 总建筑面积6.2万平方米，其中地下8000平方米，主要建设国家轨道交通产业工业设计中心和实验室。 | 2014 - 2015 | 30000 | 8000 | 15000 |
| 49 | 江苏旷达太湖国际颐养庄园二期工程 | 江苏旷达太湖国际颐养庄园置业有限公司 | 养老 服务 | 新建 | 建筑面积建设面积约10万平方米，其中森林公园规划占地月3000亩，主要建设养老公寓、多层住宅、老年大学、老年服务中心及相关配套设施。 | 2015 - 2017 | 50000 | 0 | 30000 |
| 50 | 佳源广场 | 常州金源房地产开发有限 公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积21万平方米，主要建设酒店、超市、影院为一体的城市综合体。 | 2013 - 2015 | 60000 | 33000 | 27000 |
| 51 | 新盈丰电力设备物流中心 一期 | 江苏新盈丰物流有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 建筑面积2万平方米，主要建设仓储、信息交易中心、办公楼。 | 2015 - 2016 | 28000 | 0 | 15000 |
| 52 | 红星爱琴海 购物公园 | 常州红星美凯龙置业有限 公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积5.3万平方米，主要建设集购物、娱乐、住宅为一体的大型综合体。 | 2012 - 2017 | 300000 | 140000 | 50000 |
| 53 | 金东方颐养园 | 金东方 颐养中心 | 养老 服务 | 续建 | 总建筑面积32.82万平方米2．主要建设老年公寓及文化娱乐中心、生活服务中心、医疗护理中心、商业服务中心等公共配套部分建设、医疗中心以三甲医院标准建设。 | 2011 - 2016 | 150000 | 100000 | 50000 |
| 54 | 牛塘滨湖 商业中心 | 常州湖滨置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积10万平方米，主要建设商业街区及配套建筑。 | 2014 - 2015 | 20000 | 15000 | 5000 |
| 四 | 新北（18） |  |  |  |  |  | 2314762 | 721500 | 477500 |
| 55 | 常州港夹江北港区综合码头工程 | 常州扬子江码头有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 在录安洲岛、夹江大桥上游280米新建2个7000吨级和2个1000吨级夹江多用途泊位，配套建设15万平方米仓储设施。 | 2015 - 2016 | 60000 | 0 | 30000 |
| 56 | 中油仓储 物流基地 | 常州市中油华东石油责任有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，建设成品油仓储、分销和运输的综合性物流、运输基地。 | 2013 - 2015 | 100000 | 60000 | 40000 |
| 57 | 录安洲港区4号泊位工程暨夹江集疏运泊位二期工程 | 常州录安洲长江码头有限 公司 | 现代 物流 | 续建 | 建设1个10万吨级泊位和3个夹江3000吨级泊位，并配套相应的堆场和装卸设施。 | 2014 - 2015 | 65000 | 30000 | 35000 |
| 58 | 埃菲天鸿危化品物流中心 | 埃菲天鸿（常州）化学有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积5万平方米，建设危险化学品仓储及电子商务服务平台项目。 | 2014 - 2015 | 30000 | 12000 | 18000 |
| 59 | 常州中科院（南方）遗传资源研发中心 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 科技 服务 | 新建 | 总建筑面积16万平方米，建设现代农业和再生医学两大基地，主要包括神农装置、临床级干细胞库、高等模式动物 、种子库、教育培训等五大平台。 | 2015 - 2020 | 200000 | 0 | 20000 |
| 60 | 中外运 物流中心 | 中国外运大件物流（常州）有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，建设大件仓储和物流中心。 | 2014 - 2015 | 40000 | 7000 | 33000 |
| 61 | 新龙 生态区 | 常州龙城生态建设有限公司 | 旅游 休闲 | 续建 | 新龙生态林西起德胜河，东至江阴界，主要建设内容包括生态防护林、水体景观、园区道路、生产性库房、经营用房、人行天桥、休闲娱乐设施及小水利工程等，建设集生态养护、旅游休闲、运动养生等为一体的大型生态区。 | 2012 - 2016 | 483907 | 150000 | 45000 |
| 62 | 科技金融中心 | 常州金融科技孵化中心有限公司 | 金融 服务 | 续建 | 建筑面积13万平方米，建设集高档酒店、金融服务、商务办公于一体的商业大厦。 | 2014 - 2018 | 143855 | 17000 | 27000 |
| 63 | 新龙 总部经济集聚区 | 新龙国际商务城指挥部 | 商务 服务 | 续建 | 建设5栋共计26万平方米高等级商务楼宇，引进总部企业入驻。 | 2014 - 2017 | 100000 | 10000 | 30000 |
| 64 | 宇培物流中心 | 常州宇培仓储有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积8.5万平方米，主要建设电商产业园、物流平台公司、仓库及配套设施。 | 2015 | 60000 | 0 | 60000 |
| 65 | 诚通综合 物流中心 | 江苏诚通物流有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积30万平方米，主要建设物流仓储设施及配套商业用房。 | 2011 - 2016 | 216000 | 113000 | 20000 |
| 66 | 鸿石工业仓储物流基地 | 常州鸿石仓储服务有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 建筑面积12万平方米，建设工业物流仓储基地。 | 2014 - 2015 | 31000 | 11000 | 20000 |
| 67 | 常州航天科技体验中心 | 龙城旅游控股集团 | 旅游 休闲 | 新建 | 总建筑面积30万平方米，主要建设航天科普教育基地（太空训练营）、航天文化旅游基地、航天科技应用体验中心（银河国度主题乐园）等。 | 2015 - 2017 | 250000 | 0 | 30000 |
| 68 | 创意产业集聚区项目--世茂板块 | 常州世茂新城房地产有限 公司 | 文化 创意 | 续建 | 世茂创意产业用房东经120大道以西，总建筑面积22.5万平方米建成集创意产业、休闲旅游、时尚消费、生态居住等多重功能于一体的功能街区。 | 2013 - 2016 | 80000 | 55000 | 5000 |
| 69 | 西夏墅 工具产业 发展基地 | 常州市西夏墅工具产业服务基地有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，建设集研发、制造、展示、交易、物流配送为一体的工具产业综合服务基地。 | 2011 - 2015 | 105000 | 95000 | 13000 |
| 70 | 月星环球 商业中心 | 常州月星国际家居广场有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积43.95万平方米，建设集大型家具、居家超市、国际建材百货、超市以及星级酒店、商务于一体的综合商业广场。 | 2010 - 2015 | 200000 | 150000 | 30000 |
| 71 | 现代城 二期 | 常州百老汇置业有限公司 | 商务 服务 | 续建 | 总建筑面积27万平方米，其中:地上总建筑面积18万方米，地下总建筑面积9万平方米，主要建设商务办公大厦。 | 2013 - 2017 | 140000 | 8000 | 15000 |
| 72 | 金汇大厦 | 常州河海经济发展有限公司 | 商务 服务 | 续建 | 总建筑面积为1.5平方米，建设12层商业大厦。 | 2014 - 2015 | 10000 | 3500 | 6500 |
| 五 | 天宁（10） |  |  |  |  |  | 997951 | 997951 | 210100 |
| 73 | 中村物流中心 | 常州交运集团有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 新建年吞吐120万吨物流中心及用房2.8万平方米，主要建设年吞吐量120万吨物流中心及配套用房。 | 2015 | 21000 | 0 | 21000 |
| 74 | 中欣汽车 检测中心 | 常州市中欣汽车检测有限 公司 | 科技 服务 | 新建 | 新建检测用房5500平方米，主要建设汽车尾气、安全、综合性能检测中心及检测设备购置。 | 2015 | 3100 | 0 | 3100 |
| 75 | 大娘水饺冷链物流中心 | 常州利盛仓储有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积6.3万平方米，主要建设冷链物流中心。 | 2015 - 2016 | 30000 | 0 | 16000 |
| 76 | 晟宇商务大厦 | 江苏晟宇建筑工程有限公司 | 商务 服务 | 新建 | 建筑面积5万平方米，主要建设商务办公楼宇。 | 2015 - 2016 | 15000 | 0 | 10000 |
| 77 | 普洛斯 物流中心 | 常州普宁仓储设施有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积12万平方米，主要建设工业物流仓储中心。 | 2015 - 2016 | 30000 | 0 | 20000 |
| 78 | 中通快递中心 | 常州顺瑞物流咨询有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积4万平方米，主要建设快递物流仓储中心。 | 2014 - 2015 | 15000 | 10000 | 5000 |
| 79 | 九洲新 世界广场 | 江苏九洲投资集团有限公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积23万平方米，主要建设大型城市综合体，包括商务办公、精品住宅、酒店。 | 2011 - 2015 | 133851 | 98851 | 35000 |
| 80 | 弘阳广场 | 弘阳集团有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积62万平方米，建设五星级酒店、商业广场、写字楼、影院及时尚住宅。 | 2013 - 2019 | 350000 | 135633 | 40000 |
| 81 | 中华纺织 博览园 | 常州桑麻置业有限公司 | 文化 创意 | 续建 | 建筑面积51万平方米，打造集旅游、文化、休闲、购物和居住功能于一体的城市综合。 | 2013 - 2016 | 300000 | 121426 | 30000 |
| 82 | 天宁时代广场 | 常州市京华置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积187131.7平方米，主要建设商业、商务办公楼宇及配套设施，打造金融、高科技、跨国公司、上市公司等总部楼宇。 | 2014 - 2016 | 100000 | 40000 | 30000 |
| 六 | 钟楼（12） |  |  |  |  |  | 2328310 | 954870 | 412500 |
| 83 | 江苏联创钟楼国际软件园（一期） | 常州联创金陵科技置业有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 总建筑面积46万平方米，主要建设研发办公楼以及配套商住。 | 2013 - 2016 | 183000 | 83000 | 35000 |
| 84 | 雨润国际广场 | 常州雨润地华房地产开发有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积128.6万平方米，主要建设商业街、商务办公楼、高档住宅及配套设施。 | 2013 - 2017 | 550000 | 345000 | 100000 |
| 85 | 南方 汽配城 | 常州御驾亲征置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积为3.6万平方米，主要建设汽车配件交易市场及附属商业配套。 | 2013 - 2015 | 25000 | 17500 | 7500 |
| 86 | 宝龙城市广场 （二期） | 常州宝龙置业发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积45.66万平方米，主要建设集商业步行街、超市、影院、餐饮和公寓为一体的商业综合体。 | 2014 - 2016 | 200000 | 50000 | 55000 |
| 87 | 国药医药物流配送基地 | 国药控股常州有限公司 | 现代 物流 | 新建 | 总建筑面积3万平方米，主要建设现代化的立体仓库及办公用房。 | 2015 | 12000 | 0 | 12000 |
| 88 | 美吉特家居建材广场（东区） | 常州德美置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积约30万平方米，建设家居装饰市场、商务办公楼及配套公建。 | 2013 - 2016 | 170000 | 50000 | 20000 |
| 89 | 万泰国际广场 | 常州豪泰置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积20万平方米，主要建设星级酒店、购物广场、商务办公楼。 | 2012 - 2016 | 120000 | 68500 | 20000 |
| 90 | 融达物流中心 | 常州融达现代物流有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积约40万平方米，堆场面积约10万平方米，建设苏南地区最大的有色金属等品种的大宗物资期货交割、现货交易物流基地。 | 2014 - 2016 | 100000 | 30000 | 30000 |
| 91 | 苏宁物流中心 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 现代 物流 | 续建 | 总建筑面积6万平方米，将建设综合办公楼、配套建筑等，同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备和通讯设备等。 | 2014 - 2016 | 39000 | 13000 | 21000 |
| 92 | 龙湖天街 （三期） | 常州嘉悦置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积47万平方米，主要建设集娱乐、购物、商务办公等一体的大型商业综合体。 | 2013 - 2016 | 317310 | 30000 | 50000 |
| 93 | 凯悦中心 | 常州凯悦房地产有限公司 | 其他类 | 续建 | 总建筑面积56万平方米，主要建设购物广场、商务办公、酒店、住宅公寓等。 | 2010 - 2017 | 600000 | 267870 | 50000 |
| 94 | 双桂坊乐咖啡公园 | 江苏双桂坊餐饮管理有限 公司 | 旅游 休闲 | 新建 | 主要对双桂坊美食城大楼进行整体改造，装修建筑面积约8000平方米，打造都市主题型咖啡公园。 | 2015 | 12000 | 0 | 12000 |
| 七 | 戚区（1） |  |  |  |  |  | 10000 | 0 | 7000 |
| 95 | 南车核心关键零部件试验验证基地 | 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 | 科技 服务 | 新建 | 改建检测验证车间5000平米，安装多通道疲劳试验台、大功率机车轮轴、驱动系统试验台、齿轮箱综合试验台、车轮疲劳试验机等检测验证设备26台套，打造中国南车试验验证基地、铁道部权威第三方签约检验检测和认证机构以及核心关键零部件公共服务平台。 | 2015 | 10000 | 0 | 7000 |
| 八 | 市属（5） |  |  |  |  |  | 555592 | 166977 | 65500 |
| 96 | 常州科教城智能数字产业研发中心 | 长江龙城科技有限公司 | 科技 服务 | 新建 | 总建筑面积9.2万平方米，主要建设集智能数字技术研发、孵化、试验中心。 | 2015 - 2016 | 31000 | 0 | 18000 |
| 97 | 美淼环 保科技 产业园 | 江苏美淼环保科技有限公司 | 科技 服务 | 新建 | 建筑面积2.86万平方米，地下1层，地上16层，主要建设企业研发和运营中心。 | 2015 - 2016 | 10000 | 0 | 8000 |
| 98 | 英诺激光大厦 | 常州英诺激光科技有限公司 | 科技 服务 | 续建 | 建筑面积5.3万平方米，主要建设高端激光器研发基地、激光加工工艺研发基地、特殊材料激光微加工服务基地。 | 2014 - 2015 | 15000 | 4000 | 11000 |
| 99 | 瑞声科技大厦 | 瑞声科技（常州）有限公司 | 科技 服务 | 新建 | 总建筑面积4.5万平方米，主要建设集成电路、设计、软件开发、新材料、新能源以及生命科学的研发基地。 | 2014 - 2016 | 167000 | 4300 | 8500 |
| 100 | 青果巷历史文化街区及东侧历史风貌区修缮与保护 | 常州市晋陵投资建设有限 公司 | 文化 创意 | 续建 | 用地面积148.5亩（历史文化街区保护范围130.5亩，东侧历史风貌区18亩），东起和平南路，南至市河南岸，西至晋陵中路，北临古村规划道路红线，东西长约440米，南北长约200米。 | 2012 - 2016 | 332592 | 158677 | 20000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 13166995 | 4038277 | 2617182 |
| 注：产业类别中“其他类”包含商贸流通、城市综合体等类别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |