附件1

2016年常州市服务业重点项目推进名单

单位（万元）

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 产业类别 | 建设性质 | 主要建设内容及建设规模 | 责任 主体 | 建设起止 年限 | 总投资 | 已投资 | 2016年计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 溧阳（8） |  |  |  |  |  |  | 665000 | 88000 | 188500 |
| 1 | 苏浙皖茶文化城 | 苏浙皖边界市场发展有限 公司 | 其他类 | 新建 | 用地面积460亩，建筑面积48万平方米。主要建设：茶叶交易市场、茶文化体验区、茶文化市场功能配套区、商业配套区等。 | 溧城镇 | 2016 - 2017 | 230000 | 0 | 45000 |
| 2 | 苏高新南大新兴产业园 | 苏州高新区经济发展集团总公司、江苏南大尚诚高科技实业有限公司 | 科技服务 | 续建 | 用地面积609亩，总建筑面积48万平方米，主要建设研发、生产、办公及配套用房，主要引进超导材料、电子科技、高端机械等新兴产业。 | 中关村科技产业园 | 2015 - 2018 | 250000 | 30000 | 60000 |
| 3 | 电信云数据中心 | 中国电信股份有限公司溧阳分公司、江苏省电信公司溧阳市电 信局 | 软件和信息服务 | 续建 | 16亩，建筑面积2.32万平米。主要建设：机房楼和营业楼约1.6万平米，服务楼0.72万平米。 | 溧城镇（燕山新区） | 2015 - 2016 | 19000 | 10000 | 9000 |
| 4 | 江苏天目湖瑞芝颐养山庄 | 江苏天目湖瑞芝颐养山庄有限公司 | 养老服务 | 续建 | 用地面积350亩，建筑面积约19万平米。主要建设拥有800张床位的健康养生、养老服务中心及配套设施。 | 天目 湖镇 | 2015 - 2017 | 120000 | 30000 | 60000 |
| 5 | 望星谷生态园 | 溧阳万寿生态庄园有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 用地面积19亩，主要建设：以攀岩等户外运动为主题的休闲体育运动项目、民族风情村及房车项目，以及服务中心及相关配套设施。 | 戴埠镇 | 2015 - 2017 | 20000 | 5000 | 5000 |
| 6 | 云岭温泉度假山庄 | 溧阳市云岭农业生态有限 公司 | 旅游休闲 | 续建 | 用地面积15亩，总建筑面积1万平方米。建设温泉度假山庄。 | 戴埠镇 | 2015 - 2016 | 6000 | 3000 | 3000 |
| 7 | 溧阳智慧城市电子商务产 业园 | 江苏智慧城市电子商务有限公司 | 电子商务 | 续建 | 用地面积15亩，总建筑面积3万平方米。主要建设智能仓储物流中心，同步搭建B2B等电子商务平台。 | 南渡镇 | 2015 - 2016 | 15000 | 10000 | 5000 |
| 8 | 望美乡村体验园 | 溧阳望美乡村旅游服务有限公司 | 旅游休闲 | 新建 | 用地面积700亩，主要建设集果蔬采摘、户外运动休闲体验、农家生活体验、水上漂流等为一体的综合性农业观光旅游项目。 | 戴埠镇 | 2016 - 2017 | 5000 | 0 | 1500 |
| 二 | 金坛（9） |  |  |  |  |  |  | 1844700 | 330700 | 351700 |
| 1 | 江南银行金融大厦 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 金融服务 | 续建 | 用地面积90亩，总建筑面积11.7万平方米，主要建设金库押运中心、档案中心、数据中心等。 | 区住 建委 | 2015 - 2017 | 100000 | 20000 | 40000 |
| 2 | 如意养老中心 | 江苏鼎轩投资有限公司 | 养老服务 | 新建 | 用地面积822亩，总建筑面积17万平方米，建设盐文化养生服务中心1.3万平方米，盐文化休闲会所2.6万平方米，孝爱文化养老公寓6.3万平方米，孝爱文化养老配套商业1.8万平方米，孝爱文化养老会所5万平方米。 | 直溪镇 | 2016 - 2019 | 300000 | 0 | 12700 |
| 3 | 金城养老中心 | 常州泽城投资发展有限公司 | 养老服务 | 续建 | 用地面积30亩，总建筑面积1.56万平方米，主要建设建2栋养老院宿舍楼、1栋敬老院宿舍楼和1栋裙楼，同步建设养老活动场地、道路、及景观绿地。 | 金城镇 | 2015 - 2016 | 13000 | 3000 | 10000 |
| 4 | 元巷综合市场 | 常州泽城投资发展有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地16.1亩，总建筑面积1.53万平方米，其中：地上建筑1.06万平方米、地下建筑0.47万平方米。主要建设农贸市场及生活配套实施。 | 金城镇 | 2015 - 2016 | 8700 | 2700 | 6000 |
| 5 | 晨风纺织服装时 尚创意产业园 | 晨风集团 | 文化创意 | 新建 | 用地面积497.8亩，总建筑面积27.7万平方米，主要建设时尚创意产业园、研发中心、国际会议中心等，形成年产各类时装1000万套的生产能力。 | 金城镇 | 2016 - 2018 | 100000 | 0 | 40000 |
| 6 | 花谷奇缘旅游休闲项目 | 江苏花谷奇缘旅游开发有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 项目用地200亩，主要建设内容包括花海公园、主题精品酒店、国医馆、商业街和养老中心等。 | 茅管会 | 2015 - 2019 | 80000 | 10000 | 10000 |
| 7 | 东方 盐湖城 | 东方盐湖城旅游发展有限 公司 | 旅游休闲 | 续建 | 建设以茅山盐泉小镇为核心，茅东风情小镇、道养生休闲公园、山地运动公园为特色的综合性休闲度假区。 | 茅管会 | 2011 - 2020 | 800000 | 280000 | 100000 |
| 8 | 壹号农场 | 江苏一号农场科技股份有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 占地1500亩，主要建设有机作物基地、特色果蔬种植基地、玻璃温室、养生休闲中心、运动拓展基地、科普培训中心、商务接待中心等。 | 茅管会 | 2012 - 2017 | 23000 | 15000 | 3000 |
| 9 | 茅山生态旅游开发项目 | 江苏金坛茅山旅游度假区发展有限 公司 | 旅游休闲 | 新建 | 用地面积7500亩，其中游客综合服务中心400亩、精品特色酒店400亩、兰花景观园、黑松主题公园和茅山茶叶博览园4800亩、养生养老公寓1700亩、茅山中医中药养生馆200亩；总建筑面积113万平方米。拆迁450户10万平方米；道路建设10.37公里，其中寻仙路3.17公里、尚水路1.7公里、尚阳路2.5公里和茶海路3公里。 | 茅管会 | 2016 - 2019 | 420000 | 0 | 130000 |
| 三 | 武进（30） |  |  |  |  |  |  | 2867300 | 973000 | 406200 |
| 1 | 中以常州创新园 | 江苏伟驰建设发展有限公司 | 科技服务 | 新建 | 用地面积110亩，主要建设集高科技成果转化、高科技创新孵化、科技金融资本汇集、高端人才集聚和以色列文化旅游展示推广为一体的以色列中心；引进以色列霍巴特、库科尔曼、平安等基金；建设以色列专科医院和康复培训中心以及中以远程医疗中心。 | 西太湖科技产业园 | 2016 - 2019 | 50000 | 0 | 10000 |
| 2 | 常州国际医疗器 械城 | 常州国际医疗器械城置业发展有限 公司 | 科技服务 | 续建 | 用地530亩，建筑面积120万平方米，建设会展中心、物流中心、博览交易中心、产学研服务中心、检测中心和商务中心。 | 西太湖科技产业园 | 2012 - 2018 | 500000 | 100000 | 5000 |
| 3 | 万云汇信息科技云计算服务中心 | 江苏万云汇信息科技有限 公司 | 软件和信息服务 | 新建 | 用地30亩，建筑面积3万平方米，主要建设供电系统、空调系统、网络系统、机房物理设施、服务器集群、存储系统、云计算中心等。 | 西太湖科技产业园 | 2016 - 2018 | 50000 | 0 | 8000 |
| 4 | 国家智慧旅游公共服务平台项目 （一期） | 唱游信息技术有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 租用办公用房2700平方米，承载国家旅游局部分旅游公共服务职能，重点打造六大子平台：旅游公共信息发布及咨询平台、中国旅游产业运行监督平台、全国各景区门票预约与客流预警平台、多语种的旅游形象推广平台、国家旅游大数据集成平台、全媒体交互中心平台。 | 西太湖科技产业园 | 2015 - 2017 | 30000 | 15000 | 10000 |
| 5 | 中国影视新媒体内景拍摄 基地 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 文化创意 | 续建 | 利用原有厂房，建设内景拍摄棚和外景区，配套相关道具、器材、餐饮住宿等剧组服务设施，并辅以室内影视旅游、教育培训、企业集聚、婚纱摄影等相关业态。 | 西太湖科技产业园 | 2015 - 2017 | 50000 | 5000 | 5000 |
| 6 | 苏文电能总部大楼 | 苏文电能科技有限公司 | 科技服务 | 新建 | 用地47.88亩，建筑面积2.1万平方米，主要建设建设维保、电力设计，电力科普馆，数据分析中心等。 | 西太湖科技产业园 | 2016 - 2017 | 13000 | 0 | 5000 |
| 7 | 百胜仓储物流项目（一期） | 常州百胜物流管理有限公司 | 现代物流 | 新建 | 用地47.8亩，建设面积约1.8万平方米主要建设综合服务区、电子商务区、货物储存配送区。 | 西太湖科技产业园 | 2016 - 2017 | 16800 | 0 | 8000 |
| 8 | 绿色建筑创意产 业园 | 江苏武进绿色建筑产业投资有限公司 | 文化创意 | 续建 | 用地500亩，建设建筑产业现代化生产基地、创意产业园和绿色建筑示范项目。 | 绿建区 | 2015 - 2020 | 360000 | 10000 | 30000 |
| 9 | 综保区功能提升 项目 | 江苏武进出口加工区投资建设有限 公司 | 现代物流 | 新建 | 用地91亩,新建标准厂房9000平方米,仓库2.5万平方米，提升武进出口加工区功能。 | 高新区 | 2016 - 2017 | 16500 | 0 | 10000 |
| 10 | 银谷广场 | 常州惠琪置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地27亩，建筑面积8万平方米，主要建设商业、住宅及地下配套工程设施。 | 湖塘镇 | 2014 - 2016 | 65000 | 55000 | 10000 |
| 11 | 亚邦 公路港 | 亚邦医药物流中心有限公司 | 现代物流 | 续建 | 用地318.91亩，建筑面积13万平方米。建设信息交易发布中心、零单快运、仓储配运中心等。 | 湖塘镇 | 2013 - 2016 | 80000 | 65000 | 15000 |
| 12 | 中国环太湖艺术城 | 江苏环太湖文化艺术城置业投资有限公司 | 文化创意 | 续建 | 用地292亩，总建筑面积68万平方米，主要建设艺术展览馆等六馆及文化商务楼和文化酒店等配套设施、以及文化旅游休闲街区和艺术家生活区。 | 湖塘镇 | 2012 - 2016 | 200000 | 130000 | 70000 |
| 13 | 星河国际商业广场 | 常州星河协通房地产开发有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地990亩，建筑面积180万平方米，建设商业、办公、住宅酒店等。 | 湖塘镇 | 2010 - 2016 | 655000 | 240000 | 40000 |
| 14 | 红星爱琴海花园 | 常州红星美凯龙置业有限 公司 | 其他类 | 续建 | 用地211亩，建筑面积5.3万平方米，主要建设集购物、娱乐为一体的大型综合体。 | 牛塘镇 | 2012 - 2017 | 310000 | 190000 | 10000 |
| 15 | 常州夏溪花木产业集聚区 | 夏溪花木市场控股有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地面积1750亩，总建筑面积50万平方米，建设花木种植和展示交易大棚区、花木科技展示中心、传统大棚智能化升级改造、花木产业云平台服务中心、花木新品种开发快繁和推广区、花木资材展示和交易区、花木公路物流港、花木园林服务区等。 | 嘉泽镇 | 2015 - 2017 | 150000 | 100000 | 20000 |
| 16 | 花都广场 | 江苏明都房地产开发有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地102亩，建筑面积9万平方米，主要建设集居住、购物、餐饮、娱乐、文化旅游为一体的城镇综合体。 | 嘉泽镇 | 2014 - 2017 | 36000 | 15000 | 8200 |
| 17 | 泰富山庄 | 常州泰富庄园置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地180亩，建筑面积5.3万平方米，主要建设酒店、企业会所及办公大楼等。 | 嘉泽镇 | 2015 - 2017 | 39000 | 20000 | 8000 |
| 18 | 武进粮食物流园（中心库）一期项目 | 江苏奔牛国家粮食储备库 | 现代物流 | 新建 | 用地面积90.46亩，总建筑面积20023平方米，主要建设90560吨粮食仓储设施（其中平仓房60560吨、立筒仓30000吨）及烘干房、器材库、综合楼、道路、绿化等配套设施。 | 前黄镇 | 2016 | 13000 | 0 | 13000 |
| 19 | 佳源广场（二期） | 常州金源房地产 开发有限公司 | 其他类 | 新建 | 建筑面积2.5万平方米，主要建设集办公、商住一体的佳源中心广场。 | 雪堰镇 | 2016 - 2017 | 20000 | 0 | 10000 |
| 20 | 龙凤谷滑雪场 | 常州市龙凤谷生态旅游发展有限公司 | 旅游休闲 | 新建 | 主要建设滑雪场、漂流、旱滑道、山地车道，悬崖宕口百米瀑布、观光火车道及其它旅游相关配套设施。 | 雪堰镇 | 2016 - 2017 | 12000 | 0 | 7000 |
| 21 | 福源广场（二期） | 江苏旷达房地产开发有限公司 | 其他类 | 续建 | 建筑面积8.2万平方米，主要建设及娱乐、商业办公、住宅为一体的城市综合体。 | 雪堰镇 | 2015 - 2017 | 35000 | 9000 | 15000 |
| 22 | 嬉戏谷 生态露营基地 | 太湖湾旅游发展有限公司 | 旅游休闲 | 新建 | 占地693亩，建设停车区、游客服务区、房车营地区、移动木屋区、商业娱乐区、体育拓展区、田园山水区、奢野帐篷区等九大功能区于一体的综合性生态露营地公园。 | 太湖湾管委会 | 2016 - 2017 | 15000 | 0 | 8000 |
| 23 | 太湖湾度假区景区提升工程 | 太湖湾旅游发展有限公司 | 旅游休闲 | 新建 | 主要建设景观绿道20公里，以乡村旅游为主线串联城西回民村、太滆村、雅浦村、谢家村、南山村重点乡村旅游节点，发展特色旅游。 | 太湖湾管委会 | 2016 - 2018 | 20000 | 0 | 3000 |
| 24 | 环太湖景观提升 工程 | 太湖湾旅游发展有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 对5000米环湖路南侧进行景观提升改造，进行环境整治、绿化种植、边坡修复等。 | 太湖湾管委会 | 2015 - 2017 | 10000 | 1000 | 2000 |
|  | 经开区（6） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 大明 创意园 | 常州天虹纺织有限公司 | 文化创意 | 新建 | 以主辅分离模式分割部分厂区和厂房资产成立大明创意园管理有限公司，整体改造、建设纺织创意文化园区。 | 丁堰 街道 | 2016 - 2017 | 10000 | 0 | 6000 |
| 26 | 遥观城市客厅 | 嘉凯城集团城镇化投资有限公司 | 其他类 | 新建 | 用地22亩，新建4万平米的城市多功能客厅。 | 遥观镇 | 2016 - 2018 | 35000 | 0 | 20000 |
| 27 | 横林城市客厅 | 嘉凯城集团城镇化投资公司 | 其他类 | 新建 | 建筑面积3.399万平方米，主要建设城镇商业综合体。 | 横林镇 | 2016 - 2017 | 21000 | 0 | 13000 |
| 28 | 横林全民健身中心 | 常州体育产业发展有限公司 | 健康服务 | 续建 | 用地21.6亩，项目总建筑面积2.75万平方米，主要建设包括游泳馆在内的全民健身中心。 | 横林镇 | 2015 - 2016 | 25000 | 13000 | 12000 |
| 29 | 顺丰速运中转站扩建项目 | 顺丰运输常州分 公司 | 现代物流 | 新建 | 用于扩建中转站场地3万平方米和新增设备。 | 横山 桥镇 | 2016 | 10000 | 0 | 10000 |
| 30 | 智能电网特高压试验检测 中心 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 科技服务 | 续建 | 新建50米净高试验厂房2.2万平方米，安装各型测试设备，建设1000KV等级特高压试验中心。 | 潞城 街道 | 2015 - 2016 | 20000 | 5000 | 15000 |
| 四 | 新北（24） |  |  |  |  |  |  | 2404103 | 446430 | 602300 |
| 1 | 录安洲港区4号泊位工程 | 常州录安洲长江码头有限 公司 | 现代物流 | 续建 | 在录安洲港区3号泊位下游新建1个10万吨级泊位、在夹江集疏运码头一期工程下游新建3个3000吨级泊位。 | 滨江 经济开发区 | 2014 - 2016 | 75000 | 65000 | 10000 |
| 2 | 国家电网公司（常州）电气设备检测中心（二期） | 国网电力科学 研究院 | 科技服务 | 新建 | 新建中压及合成回路实验室、发电机房及开关电器楼等建筑物，新增总建筑面积3.5万平方米，购置短路发电机组、合成回路成套装置等主辅设备11329台（套、个）。 | 滨江 经济开发区 | 2016 - 2017 | 106689 | 0 | 20000 |
| 3 | 常州合全创新药 工艺研发项目 | 常州合全药业有限公司 | 科技服务 | 续建 | 用地4.8亩，新建研发实验室等建筑面积1.1万平方米，新增气相色谱仪、水分滴定仪等500台设备，形成研发多达14种医药及中间体产品的能力。 | 滨江 经济开发区 | 2015 - 2017 | 15000 | 2000 | 10000 |
| 4 | 嘉凯城 孟河商业中心 | 嘉凯城城镇化建设发展（常州）孟河有限公司 | 其他类 | 新建 | 用地50亩，主要建设商业等八大类场所的商业综合体。 | 孟河镇 | 2016 | 30000 | 0 | 30000 |
| 5 | 西夏墅 工具产业基地 | 江苏西夏墅工具产业基地有限公司 | 科技服务 | 续建 | 用地面积165亩，总建筑面积20万平方米，建设集研发、制造、展示、交易、物流配送为一体的工具产业综合服务基地。 | 西夏 墅镇 | 2015 - 2016 | 108000 | 95000 | 13000 |
| 6 | 鑫海广场 | 常州市鑫海置业发展有限 公司 | 其他类 | 新建 | 项目占地约21亩，建筑面积约4万平方米，建设集娱乐、餐饮、生活于一体的城镇核心CBD。 | 西夏 墅镇 | 2016 | 18000 | 0 | 18000 |
| 7 | 宇培电商物流园 | 上海宇培（集团）有限公司 | 现代物流 | 续建 | 用地面积200亩，总建筑面积8.5万平方米，主要建设电商产业园、物流平台公司、仓库及配套设施。 | 常州 空港产业园 | 2015 - 2016 | 55000 | 30000 | 25000 |
| 8 | 诚通综合物流中心（二期） | 江苏诚通物流有限公司 | 现代物流 | 续建 | 用地面积457亩，总建筑面积30万平方米，主要建设仓储物流设施及附属设施。 | 常州 空港产业园 | 2014 - 2016 | 65000 | 54000 | 11000 |
| 9 | 常州中科院遗传资源研发中心（南方） | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 科技服务 | 续建 | 用地面积366亩，总建筑面积16万平方米，建设现代农业和再生医学两大基地，主要包括神农装置、临床级干细胞库、高等模式动物、种子库、教育培训五大平台。 | 生命 健康产业园 | 2015 - 2020 | 200000 | 20000 | 20000 |
| 10 | 奔牛港 仓储物流二期 | 江苏武进港务有限公司 | 现代物流 | 新建 | 用地面积373亩，其中新增用地250亩，建设仓储库房及配套用房约9.3万平方米，新增装卸、起重、运输等设备。 | 奔牛镇 | 2016 - 2018 | 25000 | 0 | 15000 |
| 11 | 奔牛城市客厅 | 嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司 | 其他类 | 新建 | 用地约42.05亩，总建筑面积4万平方米。主要建设集商业、娱乐、综合市政服务等功能于一体的“嘉凯城·城市客厅”。 | 奔牛镇 | 2016 - 2018 | 42000 | 0 | 25000 |
| 12 | 鑫海大厦 | 常州河海经济发展有限公司 | 其他类 | 新建 | 用地面积7.6亩，总建筑面积为2.9万平方米，建设19层商业大厦。 | 河海 街道 | 2016 | 18000 | 0 | 18000 |
| 13 | 有则国际物流中心 | 江苏有则国际物流有限公司 | 现代物流 | 新建 | 项目用地面积31亩，新建仓储厂房建筑面积3.19万平米，安装8部承载重量为3吨的电梯，新增叉车、电移车等设备，行成年吞吐量2.3万吨规模。 | 光伏产业园（龙虎塘街道） | 2016 | 13300 | 0 | 13300 |
| 14 | 综保区保税分拨和集货仓储中心 | 常州高新区出加区投资开发有限公司 | 现代物流 | 新建 | 用地130亩，主要面向产品集货储运与原材料分拨，新建4幢单层大型仓库，总面积4.86万平方米。开发常州跨境电商服务平台系统。 | 综合保税区管理局 | 2016 | 15000 | 0 | 15000 |
| 15 | 新龙生态林（二期） | 常州龙城生态建设有限公司 | 旅游休闲 | 续建 | 新龙生态林东至江阴界，西至常泰高速，北抵S122省道，规划总用地面积约为10028亩。二期占地2196亩，主要建设林区。 | 龙控 集团 | 2014 - 2017 | 83907 | 70000 | 35000 |
| 16 | 小黄山旅游度假区项目 | 龙控集团 | 旅游休闲 | 新建 | 新农村建设：区域内基础设施改造、生态环境修复及区域内房屋拆迁等。 旅游度假区建设：小黄山森林公园（山体）的生态修复、健身步道及村落的开发。 历史文化名镇建设：推进历史文化名镇一期结转项目，按历史文化名镇规划开展二期文保点、历史建筑的修缮工作。 | 龙控 集团 | 2016 - 2020 | 500000 | 0 | 30000 |
| 17 | 常州航天探索中心（新北区） | 龙城旅游控股集团 | 旅游休闲 | 续建 | 一期用地面积300亩，总建筑面积30万平方米，主要建设航天科普教育基地（太空训练营）、航天文化旅游基地、航天科技应用体验中心（银河国度）等。 | 龙控 集团 | 2015 - 2017 | 125000 | 2500 | 15000 |
| 18 | 环球恐龙城现代旅游项目 | 龙城旅游控股集团有限公司 | 旅游休闲 | 新建 | 鲁布拉水公园：新增1套国产组合滑道项目；新建1处大型造浪池及儿童戏水区；新建一条连廊，并设置相应的售票、餐饮、商业、卫生间等配套设施；新建3处玛丽餐厅配套设施。 恐龙人娱乐体验：对恐龙人主题酒店和恐龙人俱乐部已建成建筑进行改造装修，提供酒店住宿和恐龙主题游艺体验。 环球恐龙城提升工程：恐龙谷温泉二期工程建设。 | 龙控 集团 | 2016 - 2017 | 16500 | 0 | 11000 |
| 19 | 总部经济大楼一期 | 宇洋达集团、新阳科技集团、常州新龙电子商务产业园发展有限公司 | 商务服务 | 续建 | 一期用地面积85亩，总建筑面积15万平方米，建设3幢100米左右的企业集团总部办公大楼。 | 新龙国际商务城建设指挥部 | 2014 - 2017 | 100000 | 40000 | 30000 |
| 20 | 智慧科创园 （一期） | 常州市新龙国际商务城指挥办公室、常州市新科创科技发展有限公司 | 科技服务 | 新建 | 用地287亩，建筑面积19万平方米，主要建设众创孵化、研发办公、智慧大厦、云技术中心及服务配套设施，用于科研院校和企业研发、高新技术产业孵化、创新创业项目承载、科研成果试生产。 | 新龙国际商务城建设指挥部 | 2016 - 2019 | 300000 | 0 | 100000 |
| 21 | 印刷电子产业园 | 常州印刷电子产业研究院有限公司、常州新科创科技发展有限 公司 | 科技服务 | 续建 | 用地287亩，建筑面积19万平方米，主要建设孵化、研发办公、智慧大厦、云技术中心及服务配套设施，用于科研院校和企业研发、高新技术产业孵化、创新创业项目承载、科研成果试生产。 | 新龙国际商务城建设指挥部 新桥镇 科技局 | 2013 - 2018 | 100000 | 15000 | 33000 |
| 22 | 浙江大学工业技术研究中心 | 浙江大学常州工业技术研究院 | 科技服务 | 续建 | 项目占地总面积200亩，建筑面积约30万平方米。建设开放的“智能制造公共创新服务平台”。建成10个研究中心，20项标志性产业化技术项目。 | 新龙国际商务城建设指挥部 科技局 | 2014 - 2017 | 83907 | 10000 | 35000 |
| 23 | 科技金融中心 | 常州金融科技孵化中心有限公司 | 金融服务 | 续建 | 用地面积34亩，总建筑面积13万平方米，主要建设集科技服务、金融服务等于一体的综合性商业大厦。 | 常高新集团 | 2014 - 2018 | 108800 | 42930 | 20000 |
| 24 | 常工院新誉协同创新园 | 常州工学院、新誉集团有限公司 | 科技服务 | 新建 | 用地440亩，总建筑面积30.7万平米，主要建设常工新誉学院；国家大学科技产业园：以轨道交通和航空产业为重点的技术创新和企业孵化平台；以及常州产业技术研究院：构建技术服务体系和开放性研究平台。 | 区经 发局 | 2016 - 2018 | 200000 | 0 | 50000 |
| 五 | 天宁（11） |  |  |  |  |  |  | 1267000 | 483410 | 231000 |
| 1 | 锦园生态养老中心 | 常州市武进区锦园生态养老中心 | 养老服务 | 续建 | 占地10亩，建筑面积3.5万平方米，建设生态养老中心。 | 郑陆镇 | 2014 - 2016 | 22000 | 7000 | 15000 |
| 2 | 航天探索中心 （天宁区） | 龙城旅游控股集团 | 旅游休闲 | 续建 | 一期用地面积300亩，总建筑面积30万平方米，主要建设航天科普教育基地（太空训练营）、航天文化旅游基地、航天科技应用体验中心（银河国度）等。 | 青龙 街道 | 2015 - 2017 | 125000 | 2500 | 15000 |
| 3 | 大娘水饺冷链物流中心 | 常州利盛仓储有限公司 | 现代物流 | 续建 | 占地62.3亩，总建筑面积6.3万平方米的冷链物流中心。 | 青龙 街道 | 2015 - 2016 | 30000 | 16000 | 14000 |
| 4 | 普洛斯物流基地 | 普洛斯集团 | 现代物流 | 续建 | 占地252亩，总建筑面积12万平方米的工业物流仓储。 | 青龙 街道 | 2015 - 2016 | 30000 | 20000 | 10000 |
| 5 | 晟宇总部大楼 | 常州晟宇建设工程有限公司 | 商务服务 | 新建 | 29.5亩，总建筑面积6.4万平方米，主要建设及商务、办公为一体的总部大楼。 | 青龙 街道 | 2016 - 2018 | 40000 | 0 | 10000 |
| 6 | 中华纺织博览园 | 常州桑麻文化博览园有限公司、常州桑麻置业有限公司 | 文化创意 | 续建 | 用地面积367亩，建筑面积51万平方米打造集旅游、文化、休闲、购物和居住功能于一体的城市综合，实现工业遗存保护发掘、特色旅游开发与纺织工业科普教育三个功能的有机结合。 | 茶山 街道 | 2013 - 2017 | 300000 | 159277 | 12000 |
| 7 | 天宁广场 | 常州市京华置业有限公司 | 商务服务 | 续建 | 用地26亩，总建筑面积17万平方米,其中一幢高180米，另一幢高150米的金融、保险大厦。 | 红梅 街道 | 2014 - 2016 | 150000 | 100000 | 50000 |
| 8 | 弘阳广场 | 弘阳集团有限公司 | 其他类 | 续建 | 用地221亩，总建筑面积62万平方米，建设五星级酒店、商业广场、写字楼、影院及时尚住宅。 | 兰陵 街道 | 2013 - 2018 | 350000 | 178633 | 30000 |
| 9 | 金融商 务区“秋 广场” | 常州金融商务区投资发展有限公司 | 商务服务 | 新建 | 用地68亩，地上建筑170300平方米，地下109710平方米，建设五栋总部楼宇，包括江南银行、邮储公司、投资公司等。 | 青龙 街道 | 2016 - 2020 | 150000 | 0 | 50000 |
| 10 | 华利达服装设计研发中心 | 常州华利达服装集团有限 公司 | 商务服务 | 新建 | 用地面积130亩，建筑面积10万平方米，主要建设服装设计研发基地。 | 雕庄 街道 | 2016 - 2017 | 25000 | 0 | 15000 |
| 11 | 常州恒生科技园 （二期） | 常州恒生科技园有限公司 | 科技服务 | 新建 | 占地75亩，建筑面积8万多方，包括高层1栋，其余为多层，共26栋。建设众创空间、孵化器、加速器。 | 青龙 街道 | 2016 - 2018 | 45000 | 0 | 10000 |
| 六 | 钟楼（12） |  |  |  |  |  |  | 1870300 | 351376 | 312100 |
| 1 | 常州海德家文化 广场 | 香港海德集团 | 其他类 | 续建 | 用地212亩，总建筑面积48万平方米。主要建设酒店、商业和售楼处以及专业市场和SOHU办公楼。 | 邹区镇 | 2014 - 2017 | 200000 | 60840 | 63300 |
| 2 | 邹区灯具贸易中心 | 邹区置业公司 | 其他类 | 续建 | 用地面积203.7亩，规划总建筑面积53.37万平方米，共分为A、B、C、D、E五个地块，规划建设以灯具商场、酒店、办公、住宅、车库为一体的综合性灯具贸易中心。 | 邹区镇 | 2014 - 2020 | 220000 | 62000 | 25000 |
| 3 | 华日升家居广场 | 华日升开发公司 | 其他类 | 续建 | 占地60亩，总建筑面积21万平方米。主要建设灯饰广场、酒店等项目。 | 邹区镇 | 2015 - 2017 | 90000 | 7000 | 30000 |
| 4 | 邹区泰富时代广场 | 泰富集团 | 其他类 | 续建 | 该项目由A、B、C三个地块组成。占地230亩，总建筑面积33万平方米。主要建设商业、办公、住宅楼等项目。 | 邹区镇 | 2012 - 2017 | 105000 | 93736 | 6000 |
| 5 | 鼎鸿灯具物流中心 | 鼎鸿灯具物流有限公司 | 现代物流 | 新建 | 占地40亩，主要建设灯具专线物流。 | 邹区镇 | 2016 - 2017 | 15000 | 0 | 7800 |
| 6 | 百度大数据产业园 | 钟楼经济开发区、百度在线网络技术（北京）有限公司 | 软件和信息服务 | 新建 | 用地220亩，建筑面积约25万平方米，钟楼经济开发区负责管理和运营园区，完善相关功能配套，百度公司负责投入大数据资源，全面支持常州建设运营大数据产业园区。通过全数据产业生态的聚集和培育，最终形成年产值达千亿元的大数据产业基地。 | 开发区 | 2016 - 2020 | 500000 | 0 | 50000 |
| 7 | 中兴能源云计算华东基地 | 江苏云泰互联科技有限公司、常州云路互联科技有限公司 | 软件和信息服务 | 续建 | 用地面积82亩，总建筑面积9万平方米，主要建设云计算基地核心区，云计算、大数据产业孵化器、云计算、大数据产业人才培养基地等。其中8万平方米的云计算数据中心和1万平方米的综合楼，能容纳1万个机柜，约能提供20万台云主机服务器。 | 开发区 | 2015 - 2019 | 500000 | 20000 | 80000 |
| 8 | 苏宁物流基地 | 常州苏宁易达物流投资有限公司 | 现代物流 | 续建 | 占地150亩，总建筑面积6万平方米，主要建设综合办公楼、配套建筑等，同时新增仓库自动化设备、信息终端设备、运输设备和通讯设备等。 | 新闸 街道 | 2014 - 2017 | 39000 | 27800 | 8000 |
| 9 | 博济常州五星 智造园 | 常州汇智科技有限公司 | 文化创意 | 新建 | 占地70亩，老厂房改造面积为5万平方米，将升级成“文化创意+智慧产业”园区，并引进“创客邦”创业孵化器。 | 五星 街道 | 2016 - 2017 | 10800 | 0 | 5000 |
| 10 | 矿山监控预警设备与仪器仪表安全准入分析验证实验室项目 | 中煤科工集团常州研究所 | 科技服务 | 新建 | 购置和研制设备124台（套）。建设完善井下实际工况条件模拟系统、井下受限空间模拟系统、矿用大容量多制式安全生产监控验证系统、矿用全制式全波段无线传输系统及设备、矿用光干涉等新型传感器安全性能、矿用网络设备安全性能、矿用执行器及环境监测传感器安全、动目标精确定位装备安全性能等8套分析验证关键系统。 | 永红 街道 | 2016 - 2017 | 8500 | 0 | 5000 |
| 11 | 美吉特家居装饰城（二期） | 常州德美置业有限公司 | 其他类 | 续建 | 占地145亩（西林51亩），建设家居装饰市场，总建筑面积约30万平方米，建设家居装饰市场、商务办公楼及配套公建。 | 西林 街道 | 2012 - 2017 | 170000 | 70000 | 30000 |
| 12 | 国药医药物流配送基地 | 国药控股常州有限公司 | 现代物流 | 续建 | 占地17亩，总建筑面积3万平方米，主要建设现代化的立体仓库及办公用房。 | 西林 街道 | 2015 - 2016 | 12000 | 10000 | 2000 |
| 七 | 市属（6） |  |  |  |  |  |  | 905592 | 245950 | 210450 |
| 1 | 智能数字产业园 （二期） | 长江龙城科技有限公司 | 科技服务 | 续建 | 建筑面积9.2万平方米，主要建设打造机器人与智能控制、3D打印、工业设计、数字设计等产业，打造基于云平台、大数据、互联网等云智造技术集成“工业阿里”，实行股权投资、创业服务、载体入股资产运营模式。 | 常州科教城 | 2015 - 2016 | 31000 | 20000 | 11000 |
| 2 | 中德产业创新与合作中心（中德创新 园区） | 长江龙城科技有限公司 | 科技服务 | 新建 | 总建筑面积达3.8万平方米，建设包括国际创新基地创研港6号楼和科技大厦及国际创新中心，并配套基础环境设施建设。 | 常州科教城 | 2016 - 2020 | 80000 | 0 | 20000 |
| 3 | 美淼环保科技产 业园 | 江苏美淼环保科技有限公司 | 科技服务 | 续建 | 项目占地15.2亩，总建筑面积2.9万平方米，主要建设企业研发设计及生产辅助用房。 | 常州科教城 | 2015 - 2016 | 10000 | 3950 | 6050 |
| 4 | 全民健身中心 | 常州体育产业集团有限公司 | 健康服务 | 新建 | 天宁全民健身中心用地面积9146平方米，建筑面积32000平方米，主要建设中国篮球学校、游泳馆、综合馆、健身房等运动健身设施及配套用房；新闸全民健身中心用地面积10016平方米，建筑面积23482平方米，主要建设游泳池、篮球馆、健身房、羽毛球馆及配套用房。 | 常州市体育局 | 2016 - 2017 | 28000 | 0 | 15000 |
| 5 | 青果巷历史文化街区及东侧历史风 貌区 | 常州市晋陵投资建设有限 公司 | 旅游休闲 | 续建 | 用地面积148.5亩（历史文化街区保护范围130.5亩，东侧历史风貌区18亩），东起和平南路，南至市河南岸，西至晋陵中路，北临古村规划道路红线，东西长约440米，南北长约200米。 | 常州市建设局 | 2012 - 2018 | 332592 | 176000 | 24400 |
| 6 | 常州文化广场 | 常州市晋陵投资建设有限 公司 | 旅游休闲 | 续建 | 用地面积265亩，地上23.5万平方米，地下25.4万平方米，主要建设图书馆、美术馆及地下停车场等配套设施。 | 常州市建设局 | 2015 - 2018 | 424000 | 46000 | 134000 |
| 合计：100个 |  |  |  |  |  |  |  | 11823995 | 2918866 | 2302250 |
| 注：1. “航天探索中心”项目由新北区和天宁区共建，故一分为二，成为两个项目，各项投资额由 新北区和天宁区均分； 2. “其他类”项目包括商贸流通及城市综合体类别。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |