附件1

常州市生态绿城建设项目考核评分标准

（辖市区政府）

一、2016年溧阳区生态绿城建设项目目标任务考核评分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 具体实施内容 | 进度要求 （开竣工时间） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生 态 源 工 程 | 生态红线区域污染源调查 | 开展溧阳市域内生态红线区域污染源调查，结合调查问题提出相应的保护工程措施和要求，实施综合整治。 | 2016.3-2016.12 | 10 |
| 二 |  | 瓦屋山省级森林公园整治提升工程 | 启动建设1-2个分散式农村污水处理设施。 | 2016.7-2016.12 | 5 |
| 三 |  | 溧阳西郊省级森林公园整治提升工程 | 实施红线区内村庄综合整治，减少垃圾随意堆放情况。 | 2016.7-2016.12 | 10 |
| 四 |  | 长荡湖重要湿地保护建设 | 开展围网养殖综合治理，对红线区内的围网养殖情况进行梳理，按照年度计划减少围网养殖面积。 | 2016.7-2016.12 | 10 |
| 五 |  | 天目湖风景名胜区整治提升工程 | 天目湖旅游设施周边生态环境进行提升，建设生态环境缓冲带。 | 2016.7-2016.12 | 10 |
| 六 |  | 南山水源涵养 区整治提升工程 | 在红线区内种植涵养林，提高地表径流的涵养能力和过滤能力。 | 2016.7-2016.12 | 10 |
| 七 | 生态廊道工程 | 丹金溧漕河生态 廊道（溧阳段） | 继续推进10公里生态廊道建设。 | 2016.5-2016.12 | 20 |
| 八 | 生态细胞 | 溧阳市生态系列创建项目 | 溧阳市生态系列创建项目18个，9个镇开展国家生态文明示范镇建设，建成2个绿色机关、2所省级绿色学校，5所市级绿色学校。 | 2016.1-2016.12 | 20 |
| 九 | 生态绿城宣传 | 生态绿城宣传 | 设立户外高炮广告牌1处、大型户外电子显示屏1处、建筑施工工地围挡1处。 | 2016.1-2016.12 | 5 |

二、2016年金坛区生态绿城建设项目目标任务考核评分表

| 序号 |  | 类别 |  | 项目 |  | 具体实施内容 |  | 进度要求 （开竣工时间） |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 生 态 源 工 程 |  | 长荡湖重要渔业水域保护工程 |  | 湖西入湖的新河港河道清淤。 |  | 2016.1-2016.11 |  | 5 |
|  |  |  |  |  | 饮用水源地一级保护区设置隔离。 |  | 2016.7-2016.12 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 启动指前镇新污水处理厂建设。 |  | 2016.6-2017.12 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 整治水街餐饮船只生活污水、生活垃圾。 |  | 2016.8-2016.11 |  | 5 |  |
| 二 |  |  | 长荡湖湿地保护小区建设工程 |  | 完善基础设施设备建设，提升湿地生态功能。 |  | 2016.5-2016.12 |  | 5 |  |
| 三 |  |  | 茅山旅游度假区生态复绿工程 |  | 东进水库岸线北侧进行绿化种植，面积200亩。 |  | 2016.2-2016.11 |  | 5 |  |
| 四 |  |  | 茅东山地水源涵养区生态资源调查 |  | 开展茅东山地水源涵养区生态资源调查工程，摸清生态资源家底，开展生态系统保护工作。 |  | 2016.6-2016.12 |  | 5 |  |
| 五 |  |  | 向阳水库水源涵养区提升工程 |  | 开展向阳水库生态资源调查工程，摸清生态资源家底，开展生态系统保护工作。 |  | 2016.6-2016.12 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 编制向阳水库水源涵养区提升方案。 |  | 2016.4-2016.10 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 编制水源涵养保护区应急预案。 |  | 2016.4-2016.10 |  | 2 |  |
| 六 |  |  | 四棚洼生态公益林区水土保持工程 |  | 实施丁庄水土保持小流域综合治理项目，工程内容为：新建梯形排水沟、溢洪河整治、新建低压管灌、农田修整，改建砂石路，新建机耕砂石路，改造张家坝水塘及小谷水塘的放水涵洞等。 |  | 2016.2-2016.10 |  | 5 |  |
| 七 |  |  | 长荡湖鱼类自然保护区建设工程 |  | 建设渔业保护区，组织渔业资源调查，开展渔业资源增殖放流等活动，并设立警示标志，明确管理细则，加强执法监管。 |  | 2016.3-2016.12 |  | 5 |  |
| 八 |  | 郊野公园 |  | 下塘河五期景观工程 （下塘河郊野公园） |  | 完成规划编制、启动建设。 |  | 2016.2-2016.12 |  | 5 |
| 九 |  | 城镇公园绿地 |  | 金坛滨湖新城绿地建设 |  | 完成环钱资湖风光带景观设计方案。 |  | 2016.2-2016.12 |  | 5 |
| 十 |  | 生态绿道工程 |  | 茅山生态绿道 |  | 结合现有道路改造绿道，或结合规划道路新建绿道。 |  | 2016.2-2016.11 |  | 5 |
| 十一 |  |  | 环钱资湖生态绿道 |  | 启动建设。 |  | 2016.2-2016.12 |  | 5 |  |
| 十二 |  | 生态细胞 |  | 金坛区生态系列创建项目 |  | 金坛区生态系列创建项目14个，5个镇开展国家生态文明示范镇建设，2个村启动国家生态文明示范村建设，建成1个绿色机关、1所省级绿色学校，5所市级绿色学校。 |  | 2016.1-2016.12 |  | 20 |
| 十三 |  | 生态绿城宣传 |  | 生态绿城宣传 |  | 设立户外高炮广告牌1处、大型户外电子显示屏1处、建筑施工工地围挡1处。 |  | 2016.1-2016.12 |  | 5 |

三、2016年武进区生态绿城建设项目目标任务考核评分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 具体实施内容 | 进度要求 （开竣工时间） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生 态 源 工 程 | 西太湖饮用水源保护区保护工程 | 取缔水上餐饮和围网养殖，工业及生活污水接管处理，搬迁小工厂小企业。 | 2016.6-2017.12 | 2 |
| 二 |  | 太湖重要保护区保护工程 | 取缔竺山湖水上餐厅，拆迁占用湖面的违章建筑，恢复原有湖面、减少潜在污染和行洪的障碍。 | 2016.12前完工 | 2 |
| 三 |  | 滆湖（武进区）湿地保护与修复工程 | 湖滨带生态修复。 | 2016.1-2018.12 | 1 |
|  |  |  | 出入湖河口生态修复。 | 2016.1-2018.12 | 1 |
|  |  |  | 生境岛生态修复。 | 2016.1-2018.12 | 1 |
| 四 |  | 清明山采空区生态修复工程 | 清明山东南侧约0.5公顷开挖取土区已启动生态修复工程，目前已做好边坡处理，在修复过程中应乔木、灌木、草本植物搭配运用。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 五 |  | 宋剑湖公园湖岸生态过滤带 | 在湖泊水体最高水位以外约30m之内，依托当地土生植被、乡土树种，构筑由乔木、灌木及草地组成的陆地植被系统，达到过滤地表径流（降雨形成），减少营养物质入湖的目的，总面积36公顷。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 六 | 郊野公园 | 嘉泽郊野公园 | 完成规划编制、启动建设。 | 2016.3-2017.12 | 3 |
| 七 |  | 环太湖郊野公园 | 启动规划编制研究。 | 2016.3-2016.12 | 1 |
| 八 |  | 横山中央山地公园 | 完成规划编制并启动实施。 | 2016.3-2016.12 | 3 |
| 九 |  | 宋剑湖郊野公园 | 宋剑湖湖泊水体最高水位以外约30m范围湖岸生态过滤带建设，湖体自净系统建设，湖面周边人工湿地建设。 | 2016.3-2016.12 | 3 |
| 十 | 城镇公园绿地 | 蠡河中心公园 | 完成蠡河西侧一期9.5公顷建设。 | 2015.11-2016.11 | 2 |
| 十一 |  | 长沟河公园 | 年内启动长沟河东岸3公顷绿地建设。 | 年内完成建设 | 2 |
| 十二 |  | 牛塘中心公园 | 年内完成建设。 | 2016.3-2016.5 | 2 |
| 十三 |  | 运河中心岛特色生态绿地 | 年内完成规划设计并启动建设。 | 年内完成规划设计并启动建设 | 2 |
| 十四 |  | 高架沿线补绿建设 | 青云迪邦地块。 | 年内完成建设 | 1 |
|  |  |  | 青云路与高架口东南地块。 | 年内完成建设 | 1 |
|  |  |  | 厚恕村罗塘组西侧地块。 | 年内完成建设 | 1 |
| 十五 |  |  | 长虹路广电西路交叉口三角地块。 | 年内完成建设 | 2 |
| 十六 |  |  | 长虹路青洋路互通西北地块。 | 年内完成建设 | 2 |
| 十七 |  |  | 青洋路广电路东北与东南地块。 | 年内完成建设 | 2 |
| 十八 | 城镇公园绿地 |  | 青洋路江东路东南地块。 | 年内完成建设 | 2 |
| 十九 |  | 武进监测站周边裸露地块补绿/覆盖项目 | （W1）武进电信北侧空地； （W3）梅园路西侧、延政大道北约150米处地块；（W4）淹城春秋乐园大门马路对面偏西拐角地块等3个地块。 | 年内完成建设 | 2 |
| 二十 |  | 青洋路丁横河绿地 | 青洋路东方西路西北角。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 二十一 |  | 高架沿线补绿建设 | 青洋路龙城大道互通东南地块。 | 2016.3-2016.5 | 3 |
| 二十二 |  | 大明路西沪宁城际铁路北 绿地 | 沪宁城际铁路北侧、东方西路南侧，丁塘河两侧。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 二十三 |  | 东方西路华丰路绿地 | 临东方西路。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 二十四 |  | 龙锦路两侧绿地建设 | 华丰路-兴东路。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 二十五 |  | 大运河四改三横林段北侧绿地建设 | 鸿港码头至无锡界。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 二十六 |  | 大运河戚墅堰老街段南侧四改三滨河绿地建设 | 新运河交点处至武澄公路。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 二十七 |  | 大气国控站点（潞城）周边裸露地块补绿/覆盖项目 | （L1）潞城小学正西华丰路东约100米地块；（L2）L1地块东北侧地块；（L3）L2地块北偏西约30米处地块；（L4）L3地块北侧约50米处地块；（L5）L4地块东北侧；（L6）L3地块西侧偏北约50米处地块；（L7）潞横路华丰路口西北侧地块；（L8）华丰路西侧后潞城村东地块等8个地块。 | 2016.3-2016.12 | 3 |
| 二十八 | 生态廊道工程 | 西太湖环湖风光带建设工程 | 环西太湖生态景观带的打造—提升、扩大、完善，2016年启动规划与建设（纳入《环滆湖地区规划》一并开展）。 | 2016.3-2017.1 | 2 |
| 二十九 | 生态廊道工程 | 新沟河生态廊道 | 配合水利工程同步实施。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 三十 |  | 新运河生态廊道建设 | 沿岸绿化带增植补绿。 | 2016.12-2017.1 | 2 |
| 三十一 |  | 林荫路建设 | 依据林荫路建设标准，随道路进行建设。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 三十二 |  | 大运河四改三拓宽工程戚墅堰段 | 按照运河四改三要求启动拓宽工程。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 三十三 |  | 大运河四改三拓宽工程 横林段 | 按照运河四改三要求实施拓宽工程。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 三十四 | 生态绿道工程 | 环西太湖生态绿道 | 结合环湖风光带建设工程，2016年启动规划（纳入《环滆湖地区规划》一并开展） | 2016.3-2017.1 | 2 |
| 三十五 |  | 环太湖湾慢行系统建设 | 完善慢行系统沿线的标识系统、驿馆驿站、公共停车等配套设施 | 2016.1-2016.11 | 2 |
| 三十六 |  | 新运河生态绿道 | 年内完成规划设计并启动建设 | 2016.1-尚未明确竣工时间 | 2 |
| 三十七 |  | 龙锦路绿道 | 华丰路-兴东路。 | 2016.3-2016.12 | 2 |
| 三十八 |  | 大运河四改三拓宽工程横林段绿道建设 | 横林集镇。 | 2016.3-尚未明确竣工时间 | 2 |
| 三十九 |  | 大运河四改三拓宽工程戚墅堰段绿道建设 | 新运河交点处至武澄公路。 | 2016.3-尚未明确竣工时间 | 2 |
| 四十 | 生态细胞 | 绿色建筑生态博览园 | 2016年年底前完成建设。 | 2016年年底前完成建设 | 3 |
| 四十一 |  | 武进区生态系列创建项目 | 武进区生态系列创建项目14个，11个镇开展国家生态文明示范镇建设，1个村启动国家生态文明示范村建设，建成1所省级绿色学校，1所市级绿色学校。 | 2016.1-2016.12 | 10 |
| 四十二 | 生态绿城宣传 | 生态绿城宣传 | 设立户外高炮广告牌2处、大型户外电子显示屏5处、建筑施工工地围挡6处。 | 2016.1-2016.12 | 3 |

四、2016年新北区生态绿城建设项目目标任务考核评分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 具体实施内容 | 进度要求 （开竣工时间） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生态源工 程 | 小黄山生态公益林保护区品质提升工程 | 完成零散村庄征收。 | 2016.7-2017.12 | 3 |
|  |  |  | 拆除二级管控区内侵占、破坏公益林的建筑、设施等；二级管控区内小工厂、小作坊等关闭。 | 2014.3-2016.12 | 4 |
|  |  |  | 对小黄山山体矿石开挖区进行宕口复绿、山体修复。 | 2014.3-2016.6 | 4 |
| 二 |  | 新龙生态公益林二期 | 完成二期核心区的建设建设常州综合植物园。 | 2014.9-2016.12 | 4 |
| 三 |  | 新孟河（新北区）清水通道维护区综合整治工程 | 新孟河拓浚工程；村庄环境整治工程，南站村、池上村、西夏墅村、水塔口、康西村、观里村、先锋村、街北村、街南村、三茅殿村等村生活污水截污;沿线工业企业污水接管工程；农业面源控制工程，提高农业标准化生产水平，降低化学氮肥、化学农药使用比例；完善区域内的农田水利建设和防渗渠道建设；集镇区污水管网建设工程。 | 2016.3-2016.12 | 4 |
| 四 |  | 长江魏村饮用水水源保护区 | 推进取水口封闭管理及周边新华村、惜字洲村村庄环境综合整治工作。 | 2016.3-2016.12 | 4 |
| 五 | 郊野公园 | 罗溪城北郊野公园 | 基础设施建设基础上，完成植被种植，功能的建设等。 | 2016.3-2017.12 | 4 |
| 六 | 城镇公园绿地 | 三江口公园 | 结合海绵城市理念，推进三江口核心区绿地工程项目，2016年启动建设一期工程，范围是云河路以北三角地带4.36公顷，藻江河东岸8.24公顷，共计12.6公顷。 | 2016.12-2017.12 | 3 |
| 七 | 城镇公园绿地 | 新龙湖湿地公园 | 京沪高铁北侧高铁新城内。 | 16年春季完成绿化建设 | 3 |
| 八 |  | 十里横河生态提升工程 | 新北区罗溪镇。 | 完成绿地 建设 | 3 |
| 九 | 城镇公园 绿地 | 高新商务区中央公园一期 | 衡山路至泰山路段。 | 16年启动建设 | 3 |
| 十 |  | 常州光伏产业公园 | 西起通江路，东至创新大道，南临新科路，北至新竹二路。 | 16年启动建设 | 3 |
| 十一 |  | 高架沿线补绿建设 | 龙城大道长江路西南地块。 | 年内完成建设 | 3 |
| 十二 |  | 高架沿线补绿建设 | 龙城大道龙江路互通东南万和城地块。 | 年内完成 建设 | 3 |
| 十三 |  | 高架沿线补绿建设 | 龙城大道通江路西南地块。 | 年内完成 建设 | 3 |
| 十四 |  | 安家大气监测站点周边裸露地块补绿/覆盖项目 | （A1）新西路南侧德胜河西地块；（A2）新西路南侧德胜河东地块；（A3）A1地块南支流对岸地块；（A4）A1地块西侧约200地块；（A5）虎丘路淮河路口西北地块；（A6）虎丘路北海西路口西南侧地块等6个地块。 | 年内完成 建设 | 3 |
| 十五 |  | 行政中心大气监测站点周边裸露地块补绿/覆盖项目 | （X1）太湖东路惠山路口西南侧；（X2）晋陵北路东侧、西杨巷南侧空地；（X3）太湖东路天目山路口西南侧空地；（X4）惠山路大渡河路东北角等4个地块。 | 年内完成 建设 | 3 |
| 十六 | 生态廊道工程 | 藻江河生态廊道建设 | 藻江河西侧50-100米，东侧10米。 | 2016.2-2016.12 | 3 |
| 十七 |  | S122生态廊道 | S122沿线绿廊。 | 2016.5-2016.12 | 3 |
| 十八 | 生态绿道工程 | 藻江河东支生态绿道 | 东支河两侧5-20米。 | 2016.5-2016.12 | 3 |
| 十九 |  | 德胜河生态廊道 | 配合水利工程同步实施。 | 2016.3-2016.12 | 3 |
| 二十 | 生态绿道工程 | 老运河保护和环境整治工程 | 启动建设。 | 2016.5-2017.2 | 3 |
| 二十一 |  | 藻江河绿道 | 新建嫩江路至新龙生态公益林可实施段生态绿道。 | 年内完成建设 | 3 |
| 二十二 | 生态细胞 | 新北区生态系列创建项目 | 新北区生态系列创建项目18个，7个镇开展国家生态文明示范镇建设，2个村启动国家生态文明示范村建设，建成2个绿色机关、2所省级绿色学校，5所市级绿色学校。 | 2016.1-2016.12 | 20 |
| 二十三 | 生态绿城宣传 | 生态绿城宣传 | 设立户外高炮广告牌3处、大型户外电子显示屏2处、建筑施工工地围挡3处。 | 2016.1-2016.12 | 5 |

五、2016年钟楼区生态绿城建设项目目标任务考核评分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 具体实施内容 | 进度要求 （开竣工时间） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城镇公园绿地 | 童子河湿地公园 | 一期二期建设基础上，推进北段建设提升工程。 | 2016.6-2017.1 | 5 |
| 二 |  | 卜弋市民广场 | 常金西路与新常溧线交叉口东南角。 | 完成绿地 建设 | 5 |
| 三 |  | 梧桐路玉龙路交叉口绿地 | 梧桐路玉龙路交叉口。 | 完成绿地 建设 | 5 |
| 四 |  | 高架沿线补绿建设 | 龙江路飞龙路东北地块。 | 年内完成 建设 | 5 |
| 五 |  | 高架沿线补绿建设 | 龙江路星港大道西北地块。 | 年内完成 建设 | 5 |
| 六 |  | 高架沿线补绿建设 | 龙江路华尔迈物流园南侧地块。 | 年内完成 建设 | 5 |
| 七 |  | 建培中心大气监测站点周边裸露地块补绿/覆盖项目 | （J1）茶花路东侧飞北路棕榈路间地块;（J2）飞北路南侧茶花路至玉龙南路间地块；（J3）棕榈路南茶花路东约100米地块；（J4）松涛路南侧中段地块等4个地块。 | 年内完成 建设 | 5 |
| 八 | 生态廊道建设 | 林荫路建设 | 依照林荫路建设标准，随道路进行建设。 | 2016.6-2017.1 | 5 |
| 九 | 生态绿道工程地 | 香樟路生态绿道 | 童子河—茶花路。 | 2016.4-2016.6 | 6 |
| 十 |  | 玉兰路绿道 | 大运河沿线，月季路—海棠路段。 | 2016.5-2017.1 | 6 |
| 十一 |  | 童子河绿道 | 松涛路—银杏路。 | 2016.6-2017.1 | 6 |
| 十二 |  | 合欢路绿道 | 童子河—茶花路。 | 2016.4-2016.6 | 6 |
| 十三 |  | 松涛路绿道 | 童子河—茶花路。 | 2016.9-2016.11 | 6 |
| 十四 |  | 梧桐河生态绿道 | 茶花路-玉龙路。 | 2016.6 开工 | 5 |
| 十五 | 生态细胞 | 钟楼区生态系列创建项目 | 钟楼区生态系列创建项目7个，1个镇开展国家生态文明示范镇建设，1个村启动国家生态文明示范村建设，建成1个绿色机关、1所省级绿色学校，3所市级绿色学校。 | 2016.1-2016.12 | 20 |
| 十六 | 生态绿城宣传 | 生态绿城宣传 | 设立大型户外电子显示屏3处、建筑施工工地围挡3处。 | 2016.1-2016.12 | 5 |

六、2016年天宁区生态绿城建设项目目标任务考核评分表

| 序号 | 类别 | 项目 | 具体实施内容 | 进度要求 （开竣工时间） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 城镇公园绿地 | 季子公园提升工程 | 启动绿地提升。 | 2016.3-2016.11 | 10 |
| 二 |  | 菱溪公园 | 启动前期工作。 | 年内完成 建设 | 5 |
| 三 |  | 高架沿线补绿建设 | 横塘河（青龙路-龙城大道段）两侧。 | 年内完成 建设 | 10 |
| 四 |  | 高架沿线补绿建设 | 常发豪郡二期未建地块。 | 年内完成 建设 | 10 |
| 五 |  | 高架沿线补绿建设 | 青洋路劳动路西北地块。 | 年内完成 建设 | 10 |
| 六 |  | 高架沿线补绿建设 | 青洋路老运河东南地块。 | 年内完成 建设 | 10 |
| 七 | 生态绿道工程 | 采菱港生态绿道 | 中吴大道至劳动路。 | 2016.2-2016.6 | 10 |
| 八 |  | 横塘浜绿道 | 空地补植绿化，预留绿道建设空间。 | 2016.9-2016.11 | 10 |
| 九 | 生态细胞 | 天宁区生态系列创建项目 | 天宁区生态系列创建项目6个，1个镇开展国家生态文明示范镇建设，建成1所省级绿色学校，4所市级绿色学校。 | 2016.1-2016.12 | 20 |
| 十 | 生态绿城宣传 | 生态绿城宣传 | 设立户外高炮广告牌3处、大型户外电子显示屏1处、建筑施工工地围挡3处。 | 2016.1-2016.12 | 5 |

附件2

常州市生态绿城建设考核评分标准

（市相关部门）

| 序号 | 内容 | 基本 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作机制完善 | 10 | 建立并完善服务生态绿城建设的工作机制，有服务生态绿城建设项目具体办法，明确分管领导、职能处室和专人负责，得10分，否则不得分。 |
| 2 | 项目完成情况 及推进协调问题 解决情况 | 60 | （1）对于有具体承担项目的建设单位，根据《常州市“生态绿城”建设2016年目标任务书》（常政发〔2016〕45号）对项目建设及完成情况进行打分； （2）对于市领导交办及生态绿城办函告的生态绿城建设项目存在问题，都需及时反馈解决方案并明确解决期限；不能及时反馈解决方案并明确解决期限的，给予相应的扣分； （3）对于生态绿城建设项目存在问题，在规定期限内都需有效解决；不能再规定期限内有效解决的，给予相应的扣分； |
| 3 | 服务满意程度 | 20 | 委托市统计局对生态绿城建设项目建设单位进行问卷调查，确定市相关单位的服务满意率（%），按照满意率（%）×20分计算得分。 |
| 4 | 宣传力度 | 10 | 市相关单位对辖市区条线内单位做好宣传工作，利用媒体等宣传生态绿城的建设情况，营造良好氛围，争取广泛的支持，有力保障生态绿城项目的顺利建设。 |