附件

2018年常州市打好污染防治攻坚战

暨“两减六治三提升”专项行动目标任务分解表

| 序号 | 专项 | 年度目标 | 主要任务 | 责任领导 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减少煤炭消费总量 | 煤炭消费量比2016年减少75万吨。 | 1.推进热电联产。大唐国际金坛燃机热电联产项目建成投运，推进亚太热电、湖塘热电、江成投资等整合替代前期工作。 2.分类整治燃煤锅炉。完成35蒸吨/小时及以下、中心城区65蒸吨/小时以下的燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代。 3.压减非电行业生产用煤及煤制品。力争削减粗钢产能累计达到300万吨，继续推进水泥去产能工作。 4.深化节煤改造。推进重点行业持续开展节煤工作。 5.加强散煤治理。高污染燃料禁燃区内全面实现无煤化。 6.发展清洁能源。新增8万千瓦以上光伏发电装机规模。 | 曹佳中 | 市发改委 | 各辖市、区 市经信委 市国土局 市城乡建设局 市水利局 市农委 市环保局 市规划局 市质监局 |
| 2 | 减少落后化工产能 | 化工企业数量大幅减少，完成化工企业关停任务；基本确定化工企业转移、重组、升级实施方案；化工行业主要污染物排放总量大幅减少。 | 1.实施化工企业关停搬迁，加大低端落后产能淘汰力度 2.推进化工企业升级重组。 3.推动化工企业入园进区。 4.强化危险品生产、经营、储运企业监管。年底前基本确定危化品生产企业搬迁改造方案。 5.清理并规范化工园区。年底前，对经整改仍不符合要求的化工园区，取消化工园区定位。 | 梁一波 | 市经信委 | 各辖市、区 市发改委 市公安局 市商务局 市安监局 市环保局 市交通运输局 |
| 3 | 治理太湖水环境 | 3条主要入湖河流水质达到省定年度考核要求；全市省考以上断面达标率达到87.88%，全市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放量分别较2015年削减11.94%、13.24%、14.34%、13.43%。 | 1.严格控制氮磷排放。确保完成年度氮磷削减任务。 2.持续降低工业污染负荷。深入开展电镀、印染企业专项整治。 3.强化农业面源污染控制。太湖一级保护区开展农业面源污染综合治理试点示范。 4.提升生活污染治理水平。太湖湾污水厂和漕桥污水厂完成氮磷特别排放限值提标改造年度任务。 5.加强船舶港口污染控制。累计完成内河港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案中建设内容的60%。 6.强化河流水环境综合整治。实施三条入湖河流及省考以上断面达标方案、十三五生态环保规划中规定的年度工程项目。 7.加强地下水污染防治。做好加油站地下油罐防渗改造任务。 8.加强水资源节约保护。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造。 9.太湖应急防控。完成竺山湖年度清淤工作。集中力量开展太湖、滆湖重点水域的蓝藻打捞。 | 李 林 | 市太湖办 | 各辖市、区 市发改委 市经信委 市城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农委 市环保局 市国土局 市商务局 |
| 4 | 治理生活垃圾 | 累计完成不低于50%的居住小区、单位的垃圾分类工作，生活垃圾无害化处理率达到100%。 | 1.全面开展城乡生活垃圾分类收集，完成309个居住小区、586个单位、91个行政村的垃圾分类设施建设工作。 2.实现生活垃圾100%无害化处理。开工建设溧阳市生活固体废弃物综合处置中心和金坛区生活垃圾焚烧一期工程项目，新北区生活垃圾焚烧发电二期工程建成投运。建设大件垃圾分拣中心、农贸市场有机易腐垃圾处理设施、园林绿化垃圾资源化处理设施等。 3.有效处理餐厨废弃物，开工建设市餐厨废弃物处理二期项目。 4.集中处理建筑垃圾，开工建设新北区装潢垃圾综合处理工程项目及溧阳市、金坛区的建筑垃圾资源化利用项目。 | 李 林 | 市城管局 | 各辖市、区 市发改委 市财政局 市商务局 市环保局 市房管局 市教育局 市级机关事务管理局 |
| 5 | 治理黑臭水体 | 按时序进度完成相应整治任务，水体黑臭现象明显改观。 | 1.推进城乡黑臭水体整治。累计整治黑臭水体数量累计达到60%以上。 2.大力推进城镇雨污分流管网建设。新建污水管网237公里。6月底前，完成所有撤并老集镇污水处理设施全覆盖工作。 3.加强企事业单位污水接管及监管。完成50%未接管单位污水接管工作。 4.提升村庄生活污水处理设施覆盖。规划发展村庄生活污水处理设施覆盖率达80%。 5.全面推进城镇污水处理设施建设。2018年完成滨湖、指前污水处理厂等新建工程。 6.加强污泥处理处置。武进区建成投运200吨/日夹山污泥处置工程。 7.推进水系沟通和活水循环。建设主城区畅流活水4个活动堰工程。 8.加快推进“河长制”。加快建设河长制管理信息平台。 | 李 林 | 市城乡 建设局 | 各辖市、区 市水利局 市环保局 市规划局 |
| 6 | 治理畜禽养殖污染 | 以畜禽养殖为重点，切实加强农业污染治理。2018年全市规模化养殖场（小区）治理率达到80%；全市规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到97%。 | 1.强化畜禽养殖场治理改造。 2.规范畜禽养殖行为。 3.扩大畜禽养殖场粪便资源化利用。6月底前制定并公布畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案。 4.开展湖泊网围养殖整治。完成太湖3公里缓冲区内1158.7亩水产养殖整治，滆湖围网养殖全部清理到位。 5.推行种植业清洁生产。全市化肥施用量（折纯）较2015年削减3%。确保农药使用量零增长。 6.发展生态循环农业。打造一批生态循环农业示范点（片、区）。 | 许 峥 | 市农委 | 各辖市、区 市环保局 市国土局 |
| 7 | 治理挥发性有机物污染 | 深化石化化工、包装印刷、工业涂装等行业污染治理，强化重点企业挥发性有机物监测监控。推进VOCs与氮氧化物（NOx）协同减排。挥发性有机物(VOCs)排放量比2015年均下降16%，重点工业行业VOCs排放量较2015年减少20%以上。 | 1.加快重点行业绿色转型升级。深入推进包装印刷等行业含涂装工序低VOCs含量涂料替代工程。 2.完善化工园区VOCs集中整治。新北区滨江化工园区打造“无异味”化工园区。 3.推进化工、工业涂装、包装印刷重点工业行业VOCs综合治理。 4.实施移动源VOCs防治。划定禁止高排放非道路移动机械使用的区域。 5.推进面源污染治理。完成汽修行业VOCs综合治理。开展建筑涂料替代。 6.提升VOCs综合管控能力。 7.开展钢铁、水泥、铸造等行业企业常规污染物深度减排。 8.严格工地、堆场、道路扬尘污染控制。 9. 有效应对重污染天气。 | 李 林 | 市环保局 | 各辖市、区 市经信委 市公安局 市城乡建设局 市交通运输局 市商务局 市工商局 市质监局 市安监局 市文广新局 |
| 8 | 治理环境隐患 | 加快推进各类环境隐患治理，全市环境隐患防范和化解初见成效。 | 1.全面开展重点环境风险企业环境安全达标建设。 2.清理整治长江沿岸危化品码头和储罐。 3.全面取缔县级以上饮用水源地保护区内违法违规设施。 4.提升危险废物安全处置能力。完成3个危险废物焚烧处置项目建设。规范医疗废物分类收集和安全处置工作。 5.有效防范土壤和重金属环境风险。全面开展农用地土壤详查，推进重点行业企业土壤调查，完成已关闭搬迁的化工遗留地块调查工作。实施土壤污染治理与修复工程。开展重金属重点防控区（武进洛阳镇）专项整治。 | 李 林 | 市环保局 | 各辖市、区 市公安局 市国土局 市城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农委 市商务局 市卫计委 市安监局 常州海事局 |
| 9 | 提升生态保护水平 | 全面启动“一圈、一带、一区”的建设，持续开展“生态绿城”建设和生态红线区域保护工作，区域生态环境状况和绿色发展指数进一步提升，生态红线区域面积占国土面积比例不低于20.82%，林木覆盖率不低于26 .2%，自然湿地保护率达到49.5%，城乡人民人居生态环境的适宜性进一步提高。 | 1.打造太湖生态保护圈。开展岸线整治，年内全市力争造林0.3万亩，建设0.25万亩湿地。 2.建设长江生态安全带。新北区积极落实长江生态环境保护规划。继续实施“1357”生态工程。 3.开展武进生态保护引领区建设试点。 4.严守生态红线和自然湿地保护。 5.全面推进“生态绿城”建设。实现增核5000亩、扩绿6155亩、连网338公里。 6.推进生态文明示范区创建。年内溧阳市、新北区完成江苏省生态文明建设示范市（区）省级考核。 | 李 林 | 市环保局 | 各辖市、区 市发改委 市经信委 市国土局 市城乡建设局 市交通运输局 市水利局 市农委 市审计局 市规划局 市园林局 市城管局 市体育局 |
| 10 | 提升环境经济政策调控水平 | 组织实施与污染物排放总量挂钩的财政政策，积极开展排污权有偿取得和交易，严格执行差别化的环境价格政策，财政转移支付制度更加完善，进一步推进绿色金融政策，拓宽投融资渠道，引导社会资本进入生态环境保护领域。 | 1.组织实施与污染物总量挂钩的财政政策。对各辖区年度污染减排和环境质量达标情况进行考核。 2.开展排污权有偿使用和交易。 3.加大转移支付力度。完善生态补偿机制，科学使用省级生态补偿资金。 4.严格落实差别化的环境价格政策。2018年1月1日起征收环境保护税。 5.推进绿色金融政策。 6.引导社会资本加大环境治理投入。 | 曹佳中 | 市财政局 | 各辖市、区 市发改委 市水利局 市环保局 市城乡建设局 市物价局 市金融办 市地税局 人民银行常州市中心支行 常州银监分局 市保险协会 |
| 11 | 提升环境执法监管水平 | 继续加大环境执法力度，加大环境执法与刑事司法联动力度，实施联合惩戒，曝光环境违法行为。 | 1.提高环境执法监管的法制化水平。严厉打击环境违法行为。 2.提高环境执法监管的信息化水平。打造具有常州特色的全市统一的“智慧环境执法”平台。 3.提高环境执法监管科学化水平。调整、完善网格化环境监管制度体系。做细、做实镇（街道）、村环境监管网格。 4.提高环境执法舆论监督的常态化水平。定期曝光典型环境违法问题。 | 李 林 | 市环保局 | 各辖市、区 市政府办公室 市法院 市检察院 市委宣传部 市编办 市发改委 市经信委 市公安局 市城乡建设局 市水利局 市农委 市安监局 市城管局 市法制办 |