附件三

常州市水利工程建设设备制造（供应）商单位履约考核评分标准

| 序号 | 考核要点 | 赋分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货工期 | 20 | （1）预埋件或影响施工总体进度的配件、控制柜等未按合同或甲乙双方协商时间供货，每滞后1天扣4分； （2）主要设备未按合同规定时间供货，滞后5天内（含5天），每天扣1分；滞后5天以上，每天扣2分。 |
| 2 | 设备质量及安装 | 45 | （1）主要设备未按合同要求进行出厂验收或检验，扣20分； （2）主要设备或产品性能、指标、参数等不符合技术文件和相关规范、标准要求的，每项扣5分； （3）设备质量因制造原因发生返厂、返修的，每次扣20分，影响总体工期20天以上的，扣40分。 |
| 3 | 现场服务 | 20 | 未按合同要求和甲方（包括监理）规定的时间进行现场服务或设备联合调试的，或现场人员数量不满足要求的，每次扣5分。 |
| 4 | 资料整理 | 10 | （1）未按相关档案规定、规范收集、整理资料的，扣5分； （2）未及时提交各项验收资料或资料不完整、不规范的，每项扣2分。 |
| 5 | 验收服务 | 5 | 未参加各类验收的，每次扣3分。 |
| 6 | 扣分项 |  | （1）历次稽察、检查、巡查、质量安全监督提出问题整改不及时、不到位的或回复不及时，每次扣2分。 （2）历次稽察、检查、巡查提出问题整改未建立整改台账或记录的，扣1分。 （3）现场检查发现重复发生历次质量监督、稽察发现的类似问题，每一处扣1分。 （4）考核期内被市、县级部门稽察、检查通报批评的，扣2分，被省级及以上部门通报批评的扣5分。 |
| 7 | 加分项 |  | （1）考核期内推荐为部级、省级、市级、区级督查项目并积极完成迎检任务，获得好评的分别加5分、4分、3分、2分； （2）采用新技术、新材料、新工艺并获得良好效果的，加2分（一个标段只能用一次）； （3）考核期内被市、县级部门稽察、检查通报表扬的，加2分，被省级及以上部门通报表扬的得5分。 |