常州市劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块

考

古

调

查

勘

探

报

告

常州市文物局

常州市文物保护管理中心

二〇一九年六月

常州市劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块

考

古

调

查

勘

探

报

告

常州市文物局

二〇一九年六月

常州市劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块

考

古

调

查

勘

探

报

告

常州市文物保护管理中心

二〇一九年六月

项目信息

项目名称：常州市劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块考古调查勘探项目

甲方单位：常州凤凰新城建设发展有限公司

乙方单位：常州市文物保护管理中心（常州市考古研究所）

协作单位：陕西久传文物保护有限公司

工作地点：常州市天宁区雕庄街道

勘探面积：50000平方米

工作日期：2019年4月11日—5月10日

人员组成

领队：郑铎

现场负责：任林平 樊博文

技师：刘澄宇 徐盼盼

探工：张必超 邱小勇 和小友 赵选利 朱广年 蒋三娃 陈根军

赵建锋 赵向权 雷正团 纸印生 丁三权 丁亚平 张峰等

测绘员：樊博文

资料员：和友利 聂倩洁 龙湘苇

报告执笔：樊博文 任林平

审    核：郑铎

目录

调查勘探申请	3

委托函	4

勘探协议	6

备案表	10

一、项目缘起	11

二、工作依据	12

三、项目概况	13

（一）地理位置	13

（二）历史沿革	14

（三）文献记载	16

（四）周边考古发现	18

（五）地块现状	20

四、考古勘探工作	21

（一）队伍组成	21

（二）工作方法与目的	21

（三）工作经过	21

1.考古调查	21

2.考古勘探	22

五、考古勘探结果	25

（一）地层堆积	25

（二）遗迹遗物	28

六、结语	29

附图	30

附表	39

插图目录

图 一  项目地块地理位置示意图（图中五角星位置）	9

图 二  项目地块考古勘探范围卫星平面图（图中蓝线区域）	10

图 三  项目地块周边考古发现	15

图 四  勘探工作流程图	18

图 五  勘探单元分布图	19

图 六  探孔布设示意图	20

图 七  A-A′地层剖面图 	21

图 八  B-B′地层剖面图	22

图 九  C-C′地层剖面图	22

附图目录

- 附图一  地貌

- 附图二  渣土堆积现状

- 附图三  调查工作场景

- 附图四  勘探工作场景

- 附图五  探孔土样照

- 附图六  采集遗物照

- 调查勘探申请

委托函

- 勘探协议

- 备案表

# 项目缘起

为配合常州市劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块基本建设，确保该地块施工建设不会危及地下文物的安全，根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江苏省文物保护条例》、《常州市文物保护办法》、《常州市地下文物保护办法》等相关法律法规的规定，受江苏省文物局的委托，常州市文物保护管理中心组织了考古勘探队伍，本着“既有利于文物保护、又有利于基本建设”的“两利原则”，对劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块范围进行考古调查勘探工作，以了解地下古代遗存的埋藏和分布情况。

# 工作依据

本次考古勘探工作依据：

《中华人民共和国文物保护法》（2015年修订）

《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2003年）

《田野考古工作规程》（2009年）

《考古勘探工作规程》（试行）

《关于做好当前基本建设考古工作保障重大建设项目顺利实施的通知》（文物保函（2015）2885号）

《江苏省文物保护条例》（2017年修订）

《常州市历史文化名城保护条例》

《常州市文物保护办法》

《常州市地下文物保护办法》等法律法规。

# 三、项目概况

## （一）地理位置

劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块位于常州市天宁区雕庄街道西北，北靠劳动东路，东临雕庄路，南近光华路（规划中），处于凤凰公园的西侧。该地块呈不规则形，地块中心地理坐标为：北纬31°44'37.28"、东经120°00'35.11"、海拔约3米。该地块部分区域地下埋有电缆、燃气管道等设施，前期调查发现有现代建筑破坏原始地层至生土，涉及范围无法勘探，实际勘探面积50000平方米。

图 1 项目地块地理位置示意图（图中五角星位置）

图 2 项目地块考古勘探范围卫星平面图（图中蓝线区域）

## （二）历史沿革

地块所在区域位于雕庄。雕庄原名“刁庄”，后因兴起竹器雕刻工艺，雅化雕庄，地处常州东南，地势东狭西宽。

雕庄在宋元时期属定安东乡，归晋陵县管辖。明清时期属定东乡，归阳湖县管辖。定安乡，据说因坐落在采菱港通运河之口处的一座始建于唐代的拱形石桥定安桥而得名，1975年拓宽采菱港已将此桥拆除，人称“小白家桥”。

都图制时，雕庄分属定东乡五都二图、四都八图、四都四图、四都六图、四都五图。

民国十六年设市乡行政局，改乡董为行政局长，都图统属未变。

民国十九年撤行政局，武进县划分十个区，雕庄属第六区。分大乡为小乡，原四都五图为中村乡，四都六图为齐云乡，四都八图为通济乡，五都二图为湖港乡。

民国二十四年，编保甲，小乡并大乡，原定东乡四都五图、六图为定安乡，四都四图、八图为通济乡，五都二图仍属湖港乡。

民国二十六年，常武地区沦陷，雕庄被日军占领。

民国二十七年，依原定东乡范围，多乡并一乡，仍名定东乡，下称都、图。

民国二十九年，改都图为保甲，定东乡又划为多个小乡，归武进县第一区管辖。

民国三十四年，日军投降，国民党接收本地，仍按定东乡、通济乡、湖港乡建制。

民国三十六年，小乡并大乡，小保并大保，定安乡、通济乡等并为菱港乡，湖港乡等并为剑湖乡。

1949年7月成立乡政府，分属湖港乡、通济乡、定安乡。

1953年3月，辖区划归常州市郊区，分别成立梅港乡、定安乡、采菱乡。1956年4月，采菱乡等合并成立丁堰乡。1958年8月，丁堰乡划入武进县。1958年9月政社合一，丁堰乡十二个高级农业生产合作社合并成立丁堰人民公社，编成七个大队，第三大队为原雕庄高级社范围。同年大兵团作战时，大队改为营建制，雕庄为第三营。1958年12月，丁堰人民公社由武进县划归常州市。1959年4月，由营改为大队建制，现雕庄乡范围有梅港、团结、雕庄、优胜、采菱等六个大队。1961年3月，组建采菱人民公社、雕庄人民公社。

1964年10月，采菱、雕庄公社由常州市划入武进县。11月，两公社合并为武进县雕庄人民公社。1973年10月，雕庄公社由武进县划入常州市郊区。1974年2月，雕庄公社范围缩小，下辖八个大队。

1983年7月，成立雕庄乡人民政府，改原来大队为村，下辖八个村：梅港、团结、清溪、朝阳、雕庄、优胜、采菱、中村。

2003年10月撤乡成立雕庄街道办事处。境域范围东接常州经济开发区、西至采菱河、南连武进区遥观和马杭，北靠老京杭大运河，与丁堰街道为邻。下辖团结村、清溪村、朝阳村、优胜村、中村村5个行政村，朝阳花园社区和采菱社区2个居委会。

- （三）文献记载

### 1.《中国文物地图集·江苏分册》记载

- （1）钱家塘土墩墓：雕庄钱家塘村北约200米，地处平原田间，墩高约2.8米，底径约17米，地面偶见印纹硬陶罐、坛、瓿残片，纹饰有复线菱形纹、席纹、叶脉纹、折线纹等，推测时代为周代。

- 河南土墩墓：雕庄河南村北约100米，地处平原田间，墩高约2.8米，底径约16米，地面曾采集到原始瓷、印纹硬陶、夹砂红陶、泥质灰陶残片，推测时代为周代。

- （2）柏树坟土墩墓：雕庄街道采菱柏树坟村北约250米，地处平原田间，墩高约2.8米，底径约17米，地面曾采集到席纹、回纹、折线与回纹组合的印纹硬陶残片。推测时代为周代。

- （3）雕庄墓群：1996年，在面积约250平方米范围内发掘11 座墓，墓群东西向分为三排，自东向西第一排1座，第二排3座，第三排7座，均为长方形浇浆石盖板石室木棺墓，石室长2米、宽1.2米、深1.5米，以当地石块垒筑成墓壁，底为硬土，顶部盖以石板。木棺已朽，尚有尸骨残存。出土鎏金银发簪2枝、银耳挖2件、铜镜7面、青花瓷碗4只、石墓志1合，通宝等铜钱千余枚。从墓志得知，墓主是嘉靖年间文林郎胡容斋，此墓群可能是胡容斋家族墓地。

### 2.《常州市区地名录》地名

地块周边有上城村、下城村、小墩村、横墩头、射击墩。其中横墩头，因村中有一大土墩而名。射击墩经过考古调查，也确定其为一处内涵丰富的遗址。这些地名所在区域很可能存在考古遗址。

### 3.《雕庄乡志》

- （1）白家坟。据说本地凤凰桥北，清吏部尚书白昂葬在该地。墓地有石牌楼、石人、石马、石凳。墓地三至五亩左右。又一说不是白昂墓。现墓基已平，设施俱毁。

- （2）类似白家坟在柏墅村西还有一个，但规模没凤凰桥大。1970年前后在这个坟地发掘四个双人坑墓，墓四周以整块大石围砌而成，坑中有一整块条石隔开，以方砖铺底，大块石作盖。掘时还从浆缝中凿见稻、米粒，坑内只剩腐朽棺木及白骨。

- （3）白家桥南约五里的汤范家村，村后一百米也有个白家坟墓地，规模次于凤凰桥白家坟，有石牌楼、石乌龟等物，其中有一大型石碑长约二米、宽近一米碑上双龙缠绕，还有小的矾石碑数块，亦有一米见方，碑面文字清晰，1955年至1956年由当地社员挖开。糯米石灰浇浆，四周上下覆盖整块条石，棺木考究，套材组合，开棺时一男一女，头发衣袍人形均完好，经清理馆内有银元宝若干、银碗筷、金梳片、金如意等物品，现坟基、石乌龟尚在。

- （4）胡家大坟在胡家塘西南，高丘，占地五亩，传说是胡大海之墓，旧时墓地石人石马石桌石凳石牌楼等一应俱全，还有石乌龟。现在都遗矢，1973年平整土地发掘到一个墓坑，几十人未能掀开石盖。

- （5）1964-1973年，在柏墅村、胡家塘、柏树坟分别挖出女尸，尸体完好，有金玉饰物，遗物交常州博物馆。1965年，梅港刘家坟掘出男女尸体，中村章家坟挖出男尸，戴官帽、穿官服。

- （6）柏墅村南通新河有一浜，浜北安一石羊，石羊完好，该浜为石羊浜。

（7）中村桥南首中央有一章家坟，约五亩，传说为清状元张荫宽家祖坟。

从地方文献记载可知，该区域地下文物埋藏较为丰富，主要以商周土墩墓、明代墓葬群为主。另据《雕庄乡志》记载：1975年，公社作出“农田规格化、大道系统化、渠道配套化”的规划，决定以采菱路为基准，统一走向，建立系统化机耕道网。在此过程中推平高墩319个。一定程度上也表明，雕庄地下文物的丰富性。

## （四）周边考古发现

- 1.丁堰果园遗址，据勘探地块约2.8公里 。位于丁堰街道原漕上大队果园及其周围区域，发现于二十世纪八十年代中期，遗址面积约15000平方米。1989年曾进行试掘，清理墓葬、房址等遗迹，出土陶罐、石斧等遗物，是一处新石器时期马家浜文化遗址。

- 2.潘家塘遗址，距勘探地块约4.4公里 。位于青龙街道潘家塘村南，遗址面积约1500平方米，1977年曾进行试掘，出土陶鼎、陶豆、陶壶、石锛等遗物，是一处马家浜、崧泽文化遗址。

- 3.圩墩遗址，距勘探地块约5.6公里。位于戚墅堰圩墩公园，1960年发现，遗址面积约20万平方米，二十世纪七八十年代曾进行多次发掘，发现墓葬、房址等遗物，出土陶鼎、陶罐、石锛、玉玦等各类遗物，是一处典型的马家浜文化遗址。

- 4.射击墩，位于勘探地块东南。位于雕庄村西北，曾进行考古调查，发现汉代、六朝至隋唐、宋代等时期遗物，现原址保护。

- 5.白氏家族墓群。2013年9月，花园底村道路改造时发现古代墓葬10座，分三排五组，出土金银器、锡器、铜器、瓷器等遗物，推测为明中晚期白氏家族墓群。2006年，在花园底清理2两座明代浇浆墓，根据墓志为明白诚夫妇墓。

- 6.常州雕庄墓群。1996年，在雕庄清理发掘墓葬11座，东西向分为三排，均为浇浆石盖板石室木棺墓，出土铜镜、铜钱、发簪、青花瓷器等遗物，根据墓志判断为明胡容斋家族墓。

图 3 项目地块周边考古发现（黑线范围为项目地块位置）

- 从以往考古发现可知，雕庄地方文献记载和考古发现较为吻合，商周土墩墓遗存和明代家族墓群是该区域文物埋藏的主要类型，而周边地区主要以新石器时期遗址为主。

## （五）地块现状

劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块整体呈不规则形，北宽南窄。地块西部原为荒田一直闲置，为满足常州市东南地区供热需求，1991年在此动工建设常州第一热电厂（常州制药厂热电站），2012年，老工业区整体搬迁改造正式启动。常州第一热电厂作为搬迁企业之一，2014年正式停产。地块东部原为茹家塘自然村所在地。土地征用后，厂房和村庄被拆除，拆除遗留的大量建筑垃圾、生活垃圾等埋于地下，上面平整覆土。因此现场地貌表面较平坦，杂草丛生，仅南部少部分区域地表堆积有渣土。部分区域为当地农民种的菜田（附图一；附图二）

- 四、考古勘探工作

## （一）队伍组成

为做好该地块的考古勘探工作，常州市文物保护管理中心及时组织考古勘探队伍，赶赴现场进行作业，协作单位为陕西久传文物保护有限公司。勘探队由2名技师、3名技术人员、2名资料绘图人员及15名勘探工人组成。

## （二）工作方法与目的

本次考古勘探工作遵循国家文物局关于配合基本建设的工作原则，严格按照国家文物局2009年颁布的《田野考古工作规程》和2017年颁布的《考古勘探工作规程》（试行）的要求进行，以1*1米等距错列的方式布孔，采取普探和重点勘探相结合的方法。认真观察各探孔内土质、土色的变化，并做好文字、影像、绘图等记录工作，对疑似遗存区域重点卡探，以便更准确地研判遗存分布范围、性质、年代。

此次考古勘探工作目的是在建设施工前弄清地下文物埋藏情况，确保地下文物安全，同时为建设施工提供科学翔实的考古资料，确保建设工程的顺利开展。

## （三）工作经过

### 1.考古调查

2019年4月4日至6日，考古勘探队首先对项目地块范围内及周边进行考古调查工作（附图三）。通过实地勘察、查阅相关文献资料、口碑调查等方式对该区域地貌、文化遗存情况有了初步认识，然后通过预探对该区域内的地层堆积、渣土分布范围及厚度有了一定的了解，根据调查情况，确定了具体的工作方案，为后面的考古勘探工作奠定了基础。

调查在项目地块范围内没有发现存在古代遗迹、遗物的现象。

### 2.考古勘探

此次考古勘探工作于2018年4月11日开始，5月2日结束，历时11天，调查、勘探面积约50000平方米。为确保考古勘探工作的科学性和真实性，严格按照国家文物局2017年颁布的《考古勘探工作规程》（试行）的要求制定勘探方案与工作流程（附图四）。

图 4 勘探工作流程图

根据建设地块的自然地形，结合实际情况，我们以地块的南边界为横轴，以西边界为纵轴，以西边界与南边界的延伸交点为基点，参照平面直角坐标系，将建设地块共分为九个单元，每个单元以其西南角为基点设立独立的探孔编号系统。由于地块的实际形状限制，未能按正北方向划分单元。

图 5 勘探单元分布图

探孔的布设按照配合基建考古勘探的要求，以1米×1米等距错列梅花状布孔方式布孔。勘探工作分普探和重点勘探两个层次，对疑似发现遗迹区域在普探基础上加孔重点勘探。勘探时注重收集探孔中出土的具有代表年代意义的标本，GPS跟踪测点记录重要探孔的位置信息。对发现的遗迹现象进行标识，并做好文字、影像、绘图等记录工作，勘探工作完成之后及时对探孔进行回填。

图 6 探孔布设示意图

依据国家文物局2009年颁布的《田野考古工作规程》中的规定，遗迹单位一般采用其汉语拼音的第一个字母符号表示，如：H～灰坑；F～房屋；M～墓葬；G～沟；J～井；L～路；Y～窑；Z～灶；Q～墙；K～坑。

- 五、考古勘探结果

## （一）地层堆积

经过对劳动东路南侧（DN051008-01）地块的全面考古勘探，基本掌握了该区域内地层堆积情况，勘探结果表明该地块内各单元地层堆积情况大致相同，从上至下可分为三层，依次为渣土层、扰土层、冲积土层。由于近现代人类活动（如村庄、工厂建设等）的破坏，该地的自然地貌已被破坏，这使得整个地块的地层堆积的分布不均匀，如：第九单元全部、第六、八单元的小部分区域都保留有渣土层、扰土层、冲积土层；第五、七、八单元的大部分区域只保留渣土层、冲积土层；第一、二、三、四单元大部分自然地貌已被破坏殆尽。

我们由北向南选取了三条剖线对整个地块的地层堆积情况进行了剖析，其地层剖面图如下：

- A-A′（由北向南依次经过九、六、三单元）

图 7 A-A′地层剖面图

- B-B′（由北向南依次经过八、五、二单元）

图 8 B-B′地层剖面图

- C-C′（由北向南依次经过七、四、一单元）

图 9 C-C′地层剖面图

- 下面选取了三个较为典型的单元，对其地层堆积情况进行详细描述：

- 第二单元

位于整个地块的南部区域，第五单元南侧，平面略呈长方形。西南角GPS坐标：北纬31°44'34.04"、东经120°00'30.81"、海拔高度5米。地层堆积情况如下：

- 第①层：渣土层。厚约1.6-2.3米，现代建筑堆积土，为拆迁后的建筑垃圾回填形成。该层下即为生土层，土质致密、纯净，较硬，土色为黄色，夹杂褐色水锈斑块。

- 第六单元

位于整个地块的中部偏东区域，第三单元北侧，第九单元南侧，平面略呈长方形。西南角GPS坐标：北纬31°44'35.51"、东经120°00'35.46"、海拔高2米。地层堆积情况如下（附图五：1）：

- 第①层：渣土层。厚约1.1-1.5米，现代建筑堆积土。为拆迁后的建筑垃圾回填形成。

- 第②层：冲积土层。厚约0.2-0.4米，土质较疏松，较黏软，土色为青灰色，推测是由于地势低洼长期潜水或流水浸泡、冲积形成。该层下为生土层，土质致密、纯净，较硬，土色为黄色，夹杂褐色水锈斑块。

- 第九单元

位于整个地块的东北角，第六单元北侧，平面略呈长方形。西南角GPS坐标：北纬31°44'38.18"、东经120°00'37.36"、海拔高5米。地层堆积情况（附图五:2）：

- 第①层：渣土层。厚约0.5-1.1米。现代建筑堆积土，为拆迁后的建筑垃圾回填形成。

第②层：扰土层。厚约0.4-0.7米。土质疏松，黄褐色，内含白灰点、近现代砖渣、植物根系等，为近现代扰动形成。

- 第③层：冲积土层。厚约0.2-0.3米。土质较疏松，较黏软，土色为青灰色，推测是由于地势低洼长期潜水或流水浸泡、冲积形成。该层下为生土层，土质致密、纯净，较硬，土色为黄色，夹杂褐色水锈斑块。

## （二）遗迹遗物

- 本次勘探在项目地块内未发现任何古文化遗迹单位，但在地表、渣土内采集到少许古文化遗物，如：宋代韩瓶、泥质灰陶器物残鋬、宋代铜钱、宋-清时期瓷器残片若干等（附图六）。

- 六、结语

（一）根据《中华人民共和国文物保护法》、《江苏省文物保护条例》等相关文物法律、法规的规定，对劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块的考古调查勘探工作已结束，基本掌握了该区域地层堆积情况及地下遗迹的分布情况。

（二）劳动东路南侧、雕庄路西侧（DN051008-01）地块范围内经考古勘探，地层堆积自上而下大致可分为三层：①渣土层、②扰土层、③冲积土层。

（三）该区域经勘探未发现任何古代文化遗迹单位，建议文物行政主管部门同意该工地进行施工建设。

（四）基于地下文物埋藏的不确定性，建设单位在施工过程中如有文化遗存发现，应立即暂停施工，并及时通知相关文物主管部门，待对相关文化遗存进行妥善处理后，方可继续施工。

（五）本报告只是考古工作的成果汇报，请建设单位按照《中华人民共和国文物保护法》、《江苏省文物保护条例》等相关规定，履行下一步文物行政审批程序。

常州市文物保护管理中心

2019年4月27日

附图一 地貌

1、项目地块航拍全景（上为东）

2、项目地块中部地貌（南-北）

3、项目地块北部地貌（东-西）

4、项目地块地貌（东北-西南）

附图二 渣土堆积现状

- 地块南部渣土堆积

2、地块北部渣土堆积

附图三 调查工作场景

1、考古调查工作场景（一）

2、考古调查工作场景（二）

附图四 勘探工作场景

1、 放线、布孔工作场景

2、普探工作场景（一）

3、普探工作场景（二）

4、辨识土样工作场景

附图五 探孔土样照

1、第六单元勘探探孔土样

2、第九单元勘探探孔土样

附图六 采集遗物照

- 1、第三单元采集铜钱

- 2、第三单元采集韩瓶

- 3、第八单元采集器物残鋬

- 4、第九单元采集青花瓷残片

# 附表 探孔登记表（节选）