- 附件

近期重点建设项目表

表1  近期航道重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止年限 |  | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏村枢纽扩容改建工程 | 按三级航道标准建设船闸工程、节制闸、泵站工程以及引航道、停泊锚地、远调站及桥梁工程和绿化工程。 | 2020 | 2024 | 210069 |
| 2 | 芜申线溧阳城区段航道整治工程 | 按三级航道标准整治航道9.518公里，改建桥梁11座。 | 2020 | 2024 | 181879 |
| 3 | 德胜河航道整治工程 | 按三级航道标准整治航道17.7公里，兼顾2000吨级船舶通航要求，改建桥梁15座（含京沪铁路桥1座）。 | 2024 | 2028 | 672706 |
| 4 | 苏南运河常州圩墩大桥至横林西桥段航道整治工程 | 按二级航道标准整治航道2.044公里。 | 2024 | 2025 | 90919 |
| 5 | 苏南运河常州天禧桥段航道整治工程 | 拆老桥建新桥，设置桥梁260米/1座，通航净空尺度90×7米。 | 2024 | 2025 | 12823 |
| 6 | 苏南运河常州段航道疏浚工程 | 按照二级航道标准进行航道疏浚（挖泥）、锚地护岸拆建，另外还包括疏浚可能引起的局部护岸的加固及水下过河管线的迁改。 | 2024 | 2025 | 61345 |
| 合计 |  |  |  |  | 1229741 |

表2  近期港口重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设起止年限 |  | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国能常州码头卸煤能力提升工程 | 在不扩建码头泊位和新增岸线的情况下，对既有码头装卸系统进行升级改造，码头年卸煤量由350万吨提升至800万吨，并改造水电等配套设施。 | 2023 | 2025 | 12900 |
| 2 | 常州内河港市区港区东港作业区二期堆场工程 | 项目占地面积约为180亩，充分利用运河东港后方陆域资源，建设二期集装箱堆场和海关监管场所设施，设计年集装箱通过能力20万标箱。 | 2024 | 2026 | 43800 |
| 3 | 常州内河港溧阳港区溧城西作业区二期工程 | 项目占地面积约为340亩，利用溧城西作业区东侧陆域资源，建设二期集装箱和散货堆场及保税仓库等设施，全面提升港口仓储能力。 | 2025 | 2027 | 67000 |
| 4 | 常州内河港市区港区德胜河作业区码头工程 | 建设2000吨级散货泊位11个及相关配套设施，年设计通过能力560万吨。 | 2025 | 2028 | 160393 |
| 合计 |  |  |  |  | 284093 |