全市交通运输系统“打非治违”专项行动方案

为深入贯彻省交通运输厅和市政府集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动部署，有效防范和坚决遏制重特大事故，创造良好交通运输安全生产环境，市局决定即日起至9月底，在全市交通运输系统集中开展打击非法违法生产经营建设、治理纠正违规违章行为（以下简称“打非治违”）专项行动。现制定行动方案如下：

一、指导思想

按照省交通运输厅和市政府部署，扎实开展“打非治违”专项行动，依法依规、依据政策，集中严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，坚决治理纠正违规违章行为，及时发现和整改安全隐患，有效防范和坚决遏制非法违规行为导致的重特大安全事故，大力实施安全发展战略，着力构建安全生产长效机制，切实维护人民群众生命财产安全。

- 行动目标

通过“打非治违”行动，建章立制得到进一步加强；交通运输行业安全生产突出问题得到明显解决；安全管理责任得到进一步落实；交通运输安全形势继续保持稳定。

具体指标为：

1．确保年内我市交通运输行业不发生重特大安全生产事故；

2．各行业领域严重违法违章行为得到有效遏制；

3．通报一批交通运输企业和从业人员“黑名单”；

4．重点领域排查达到100%；

5．活动期间从业人员教育培训面达100%。

二、组织机构

市交通运输局成立“打非治违” 行动领导小组。领导小组成员名单如下：

组  长：刘文荣

副组长：卢明康、李建新、宋晓云、王博铭、周旭栋

成  员：市运管处、公路处、航道处、地方海事局、交通质监站和局各处室主要负责人。

领导小组下设办公室负责日常工作，办公室设在局安全处。

- 重点内容

- 无经营许可证件、证照不全或过期、超许可范围非法从事道路、水路运输、出租车运输和交通工程施工建设的，未经批准的渡口渡船非法经营的；

- 非法用工、无从业资格证上岗的，运输船舶不按要求配备船员或船员不适任的，道路客运驾驶人交通安全资格审查不符合要求的；

- 营运车辆超限超载超员、非法改装车辆从事运输的，运输船舶超限超载、不适航、大船小证的；

- 客运车辆不按规定线路行驶的，旅游包车未取得包车证或持空白包车证的，非危险化学品运输车辆从事危险化学品运输的；

- 交通运输建设工程非法分包、转包以及违章作业的，违反建设项目安全设施“三同时”规定的，取缔后又擅自生产经营建设的，应关未关或关闭不到位的；

- 企业安全主体责任不落实，内部安全管理不规范，作业规程不完善，缺乏针对性和可操作性，以及现场管理混乱、违章操作、违章指挥、违反劳动纪律的；

- 隐患排查治理制度不健全、责任不明确、措施不落实、整改不到位的；

- 安全生产技术装备、监控设施使用管理、施工现场安全防护设施不符合规定要求的。

四、方法步骤

坚持属地为主与行业督导相结合，企业自查自纠与政府部门督查相结合，全面排查与重点整治相结合，监督检查与联合执法相结合。从2012年5月开始，到9月结束，分四个阶段进行：

（一）制定方案、自查自纠阶段（5月份）

各地、各单位要按照本方案要求，结合实际，研究制定具体行动方案（5月31日前报局安全处）。同时要迅速动员部署，全面排查摸底非法违规行为，并将排查出的问题逐一登记，建档立案，督促整改。

按照江苏省交通运输厅、江苏海事局联合下发的《关于开展江苏省水上交通安全专项整治活动的通知》要求，严厉打击各种水上交通违法行为，全面排查渡口、旅游水域，对长江汽渡采取进驻检查，查找、整改一批安全事故隐患。

会同公安部门开展道路客运专项整治活动，按照公安厅、交通厅《全省道路交通领域“打非治违”专项行动工作方案》要求，重点对旅游客运包车开展专项整治。

（二）联合执法、集中整治阶段（6月-7月）

交通运输部门与公安、安监、海事等部门组织开展联合执法，对非法违规的交通运输行业单位、企业、从业人员，一律按规定上限予以处罚，并严格落实整改措施。

1．开展超限运输治理专项行动。开展货运车辆装载源头单位排查工作，积极推广对车辆、驾驶人、道路运输企业“关联处罚、会签放车”的源头监管综合治超机制。巩固和完善公安、交通相结合的路面执法与源头治超联动机制，实行信息共享，坚决打击违法超限运输行为，合力保护公路桥梁运营安全。

2．开展执法车艇安全管理规范化建设活动。对全市交通运输系统所有的执法车艇逐一检查，排查治理系统内部执法车艇的安全隐患，提升执法车艇的自身安全形象和能力。

3．开展港口危险化学品储罐安全专项整治行动。全面排查储罐检测报警设施、安全防护设施、防爆设施、消防设施、应急设施以及码头和储罐的压力管线。

4．开展水上“三超一无”船舶专项整治行动。重点对超长、超宽、超吃水及无船名牌（号）等船舶的专项整治，加强对船舶标志标识及港口、装卸作业点的整治管理。

5．开展“安全带—生命带”专项行动。大力宣传使用安全带的重要意义及正确方法，督促运输企业对通行高速公路的客运车辆按规定安装座椅安全带，客运站要将高速公路长途客车旅客佩戴安全带作为出站检查的内容，旅客未佩戴安全带的，禁止出站。

6．开展起重机械事故和支架、脚手架坍塌类事故安全专项整治活动。重点检查龙门吊、架桥机等固定式起重设备安装与拆除是否为具有相应资质的专业施工单位施工，特种设备使用前是否通过法定检验检测，临时支架和脚手架的搭设与拆除、大型模板的安装与拆除是否编制了安全专项施工方案，脚手架工程、模板支撑系统是否开展日常监测、监控及检查。加强公路水运工程安装与拆除工程安全管理，检查特种作业人员是否持证上岗和安全培训情况。

（三）全面检查、重点抽查阶段（8月）

各地、各单位通过采取交叉检查、跟踪检查、暗访等方式，对重点地区、重点环节和突出问题开展专项检查、抽查，推动“打非治违”专项行动深入开展。在各部门、各单位督促检查的基础上，市局组织督查组，对各部门、各单位开展专项行动的情况进行督查，推动“打非治违”工作取得实效。

- 总结提高阶段（9月）

各部门、各单位要对“打非治违”专项行动情况进行总结，通过专项行动的开展，深入研究探索安全生产规律，构建交通运输安全生产长效机制。9月10日前将专项行动总结报局安全处。

- 工作措施

- 组织专门力量，全面彻底排查安全隐患。

1. 全面排查重点车辆、船舶安全隐患。对卧铺客车、公交车、旅游包车和客船、旅游船、危险品运输车船进行一次全面的安全检查。每辆车船检查表格都要存档，检查负责人签名，对存在重大安全隐患的车船要坚决停运。

2. 全面排查交通基础设施安全隐患。针对在建和运营的交通基础设施的设计审查、建设施工、维护保养、检查评估，以及监督管理等方面存在的薄弱环节，全面排查重点桥梁、超限运输车辆集中的重点路段以及所有在建和投入使用的高速公路、国市干线公路、农村公路、隧道工程和全市所有在建船闸以及其他在建的水运交通基础设施。

（二）制定行业标准，推进标准化建设达标工作。

1．制定交通运输企业安全生产标准化系列标准。从企业的组织机构、安全投入、规章制度、教育培训、装备设施、现场管理、隐患排查治理、重大危险源监控、职业健康、应急管理以及事故报告、绩效评定等方面着手，研究出台我市交通运输企业安全生产标准化建设实施方案、达标评定标准、考评程序等配套规定。

2．推动企业开展安全标准化建设。建立安全工作议事规则，健全安全操作规范，完善安全生产的目标控制、计划规划、考评考核体系；严格安全奖罚、安全制约和安全生产责任追究制度，建立完善内部安全评价和安全风险警告、警示机制，实现对事故隐患的分类监控、多点监控和动态监控，真正做到安全生产预控在前、防范在先。

3．开展客运和危化品运输企业的标准化建设达标工作，力争年内完成全市客运和危化品运输企业安全生产标准化建设达标工作，积极推进安全生产长效机制建设。

（三）加强源头治理，全面夯实交通运输安全工作基础。

1．加强企业安全主体责任落实。结合“打非治违”工作，及时了解掌握违章及事故情况，督促经营单位加强现场和动态管理，加强车船驾驶及施工人员安全教育培训，加强安全管理规章制度执行，遏制“三违”现象及事故隐患和苗头，切实落实企业安全主体责任。

2．坚持标本兼治，强化法规制度落实，大力推进公司化经营，严把安全生产“准入关”，紧紧抓住交通运输行业安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，特别是对反复发生、长期未能根治的顽症痼疾，及时研究采取有效措施，予以解决。

六、工作要求

（一）条块结合，整体推进各项工作

“打非治违”专项行动是今年开展的一项重要工作，各地、各单位要把“打非治违”专项行动与行业安全管理重点内容结合起来，与“安全生产年”活动结合起来，与信息化建设结合起来，扎实推进行业管理科学化水平，不断提升交通运输安全管理能力。

市公路处、运管处、地方海事局、质监站和局港口处分别牵头负责公路治超、道路运输、水上交通、工程建设和港口经营的“打非治违”工作，结合行业实际制定具体行动方案，并加强条线指导和检查，确保专项行动取得实效。

各有关部门要加强统计分析和信息上报工作，于每阶段结束次月3日前报送阶段总结材料和统计表（附后）。

- 标本兼治，着力构建长效机制。

要把打非治违与法制、体制、机制、体制建设，日常监督执法，标准化建设和规范化管理紧密结合起来，查找深层次问题与完善制度上下功夫，真正做到打击一处、整治一处、巩固一次，确保长治久安。通过“打非治违”，着力解决影响交通运输领域安全生产的突出问题，着力探索安全生产的规律和创新安全生产管理的新举措、新办法，彻底铲除滋生非法违法行为的土壤，凡是发现有非法违法的，一定要从重打击，并将违法营运车船和相关公司、人员纳入“黑名单”。要巩固“打非治违”成果，把“打非治违”形成的有效经验和做法提升为制度规范，逐步建立安全生产长效机制。

打击非法建设、生产、经营治理纠正违规行为情况汇总表

填报单位：                                                填报日期：      年   月   日至   年   月   日

| 类 别 | 打击非法违法生产、经营、建设 |  |  | 治理纠正违规违章行为 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已掌握数 | 已取缔数 | 正打击数 | 已掌握数 | 已治理 | 待治理 |
| 水路交通 |  |  |  |  |  |  |
| 道路运输 |  |  |  |  |  |  |
| 公路治超 |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设 |  |  |  |  |  |  |
| 港口经营 |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签字）：               部门负责人（签字）：         填表人（签字）：           联系电话：