附件：

常州市2011年太湖流域农业面源污染防治目标任务分解表

| 辖市(区) | 具 体 内 容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 金坛市 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1） 按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程6处以上，建设3000平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设1处畜禽粪便集中处理中心。 | 2011年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在10602吨和776吨以内 | 2011年12月 |
|  | （1）完成6256吨有机肥推广，种植绿肥8000亩。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程9.4万平方米。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程19处，探索建立农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2011年12月 |
|  | （4）建设2500环湖有机农业圈工程。 | 2011年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和生态湿地、防护林建设工程 |  |
|  | （1）建设10000亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2011年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按20%-30%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2011年12月 |
|  | （3）完成长荡湖恢复湿地工程建设2500亩。 | 2011年12月 |
|  | （4）建设生态防护林2000亩。 | 2011年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 | 2011年12月 |
|  | （1）全市秸秆综合利用率达86%以上 | 2011年12月 |
|  | （2）年产秸秆5000吨（包含）以上的乡镇建立至少一个秸秆综合利用示范点。 | 2011年12月 |
| 溧阳市 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程4处以上。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设2处畜禽粪便集中处理中心。 | 2011年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在17230吨和1627吨以内 | 2011年12月 |
|  | （1）完成6256吨有机肥推广，种植绿肥1万亩。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程29.2万平方米。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程36处，探索建立农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2011年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和生态湿地、防护林建设工程 |  |
|  | （1）建设6800亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设长荡湖湿地500亩。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设生态防护林4000亩。 | 2011年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | （1）全市秸秆综合利用率达86%以上 | 2011年12月 |
|  | （2）年产秸秆5000吨（包含）以上的乡镇建立至少一个秸秆综合利用示范点。 | 2011年12月 |

| 武进区 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
| --- | --- | --- |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程8处以上。建设5000平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设1处畜禽粪便集中处理中心。 |  |
|  | （4）关闭太湖一级保护区内不具备接管能力的集中式畜禽养殖场。 | 2011年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在12551吨和840吨以内 | 2011年12月 |
|  | （1）完成6256吨有机肥推广，种植绿肥1万亩。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程16.4万平方米。 | 2011年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程52处，建立并运行农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2011年12月 |
|  | （4）在雪堰镇建设2500亩水密桃环湖有机农业圈工程。 | 2011年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和湿地恢复建设工程 |  |
|  | （1）建设4000亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2011年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按20%-30%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2011年12月 |
|  | （3）开工建设太湖银鱼养殖国家级示范基地循环水池扩建工程。 | 2011年12月 |
|  | （4）在竺山湖水域控制性种养水葫芦5000亩。 |  |
|  | （5）建设生态防护林2000亩。 | 2011年12月 |
|  | （6）完成西绕城高速武进段两侧50米范围生态林带建设；完成武宜运河河岸两侧30米范围生态林带建设；完成武南河河岸两侧20米范围生态林带建设。 | 2011年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | （1）全区秸秆综合利用率达86%以上 | 2010年12月 |
|  | （2）年产秸秆5000吨（包含）以上的乡镇建立至少一个秸秆综合利用示范点 | 2011年12月 |
| 新北区 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2011年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程2处以上。建设7400平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2011年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在7091吨和480吨以内。完成3000吨有机肥推广，种植绿肥5000亩 | 2011年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设 建设1900亩池塘循环水养殖清洁工程。 |  |
|  | 4、秸秆污染防治 | 2011年12月 |
|  | （1）全区秸秆综合利用率达86%以上 |  |
|  | （2）年产秸秆5000吨（包含）以上的乡镇建立至少一个秸秆综合利用示范点。 | 2011年12月 |
| 天宁区 | （1）减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在26吨和1.4吨以内。 （2）秸秆综合利用率达86%以上。 | 2011年12月 |
| 钟楼区 | （1）减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在210吨和22吨以内。 （2）秸秆综合利用率达86%以上。 | 2011年12月 |
| 戚墅堰区 | （1）减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降18%和25%，控制在207吨和22吨以内。 （2））建设农村分散农户生活污水集中处理工程13处，探索建立农村生活污水处理设施长效管护机制。 （3）秸秆综合利用率达86%以上。 | 2011年12月 |