附件1：

2011年度市级高标准农田建设项目招标指南

一、指导思想

以科学发展观为指导，以提高粮食综合生产能力、构建具有常州特色的现代农业体系为方向，突出重点区域，强化农田基础建设和耕地质量建设，全面提高我市农田基础设施、耕地质量、粮食单产水平，推动全市农业全面、协调和可持续发展。

二、招标原则

1、坚持规划引导。以《常州市高标准农田建设规划2010-2020》、《常州市现代农业产业发展总体规划（修编）》为指导，按照集中资金、全力推进百万亩标准农田建设的要求，着力扶持优质粮油、花卉苗木、特色茶果等优势产业。

2、坚持集中连片。在项目区安排上，要围绕优势产业，突出重点区域，实现连片开发。项目区工程布局要统筹规划，确保实现“治理一片、成功一片、带动一方”的目标。2011年高标准农田项目核心区不低于1500亩，辐射带动面积不低于1500亩，原则上只涉及1个乡镇，1个行政村，项目区连片的不超过2个行政村。

3、坚持以农田基础设施建设为重点。按照灌排设施配套、农田平整肥沃、田间道路畅通、农田林网健全、生产方式先进、产出效益较高的要求，综合配套水利、农业、林业、科技各项措施，其中农田基础设施建设投入占项目财政资金的90%以上。

4、坚持多元化投入。鼓励各地按照高标准农田示范工程项目建设标准和要求，充分发挥项目资金的导向作用，拓宽投入渠道，引导其他资金共同投入，提高项目建设水平。原则上由镇政府、村或企业组织实施的高标准农田建设项目，市级项目资金与辖市区、镇、村财政配套资金或企业自筹资金比例在1：1以上。

三、申报项目个数和申请市级财政补贴标准

各辖市（区）农林（业）、财政部门负责组织和指导本地区项目的招投标工作，并对投标的项目进行认真审查和筛选，择优申报。武进区限报2-3个，单个项目规模1500亩以上，申请市级财政补贴标准为400万元；金坛、溧阳、新北区各限报1-2个，单个项目规模1500亩以上，申请市级财政补贴标准为200万元。

四、申报程序

6月5日前，有关辖市（区）按照指南要求，填报申报表（详见附件2），并盖章上报至市农委开发处、市财政局农业处；6月15日前，市农委、财政局组成联合考察组，共同研究确定各项目的建设面积和投资规模，并通知申报单位编制项目可行性研究报告。

五、建设标准和管理要求

1、亩投资标准。2011年市级高标准农田亩财政投资标准为1000元，镇、村或企业自筹不低于1000元。项目区主干道路硬化投入中，财政投资补助标准不超过18万元/公里（宽度不低于3米，厚度不低于15厘米），砂石路财政补助标准不超过8万元/公里（宽度不低于3米，道渣基层厚不低于15厘米，碎石层厚不低于10厘米）。

2、建设标准。高标准农田建设，要按照现代农业发展要求，达到“田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、物能运、土肥沃、产出高”的标准。田间工程要做到沟渠田林路综合治理，桥涵闸站全面配套；耕地质量建设要实施测土配方施肥，采取种植绿肥、增施有机肥、秸杆全量还田等有效措施，提高耕地基础地力。具体建设标准要按照《省政府办公厅关于印发江苏省高标准农田建设标准（试行）的通知》（苏政办发[2009]127号），《江苏省农业综合开发高标准农田建设示范工程建设标准实施细则（试行）》（苏农开土[2009]24号、苏财农发[2009]100号）等文件规定执行。

3、工程造价。2011年市级高标准农田建设项目，可行性研究报告均应采用新版的《江苏省农业综合开发项目工程概（估）算编制办法》及配套软件编制项目工程概算。

4、项目管理。高标准农田建设项目要成立辖市（区）项目建设领导小组和项目镇项目实施小组，要建立健全项目管理机制，实行项目合同管理，推行项目公示制，积极实施项目监理制。具体要求详见《关于印发〈常州市高标准农田建设项目资金管理暂行办法〉的通知》（常财农[2011]15号）要求。

5、资金管理。高标准农田建设项目的财政补助资金，实行县级财政报帐制。项目资金（包括自筹资金）统一由项目镇财政所（分局），对项目资金实行单独核算。严格执行项目合同，实行项目资金全额核算、专帐核算、专款专用，严禁滞留、截留、挪用、变相套取建设资金。具体要求详见《关于印发〈常州市高标准农田建设项目资金管理暂行办法〉的通知》（常财农[2011]15号）要求。

六、招标有关要求

1、项目实施主体原则上为镇政府、村或企业，并具备承担项目所必需的基地以及基础设施条件、科技开发力量、资金配套能力。

2、有关辖市（区）要认真研究《常州市高标准农田建设规划2010-2020》、《常州市现代农业产业发展总体规划（修编）》和辖市（区）区域农业产业规划，按照招标原则的要求，确定竞标方案，认真组织、指导好项目的筛选和标书的编制。不符合总体规划导向的项目，原则上不予受理。

3、原则上要求新项目区不能与近5年的国家农业综合开发土地治理和“万顷良田”项目区叠加安排，但可以在原项目区附近。对于承担过财政支农项目的单位，要求其近三年来承担的国家、省、市级项目实施及管理情况较好，并已通过项目验收（不含未到期的项目，截止到2011年5月30日）。

4、所有项目的可行性研究报告正本2份，电子文档一份，镇政府、村、企业单位承担项目附件包括：（1）与基地农户的定单、收购合同，与科研单位技术服务合同等；（2）产品、产地认证（定）证书复印件；（3）各种荣誉证书；（4）项目区现状图、规划图、项目区现状照片或录像等。项目可行性研究报告正本及附件要胶印装订成册，纸张为A4纸，以辖市（区）为单位，辖市（区）农林（业）局、财政局盖章后集中于2011年6月30日前上报市农业委员会开发处、市财政局农业处。市农业委员会、财政局将共同组织项目审核批复。

附件2：

2011年度市级高标准农田建设项目

投标清单

（辖市、区负责填写）

单位：万元

| 项目 名称 | 项目承担单位 | 法定 代表人 | 建设 地点 | 主要建设内容 | 项目总投资 | 申请财政投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

2011年度市级高标准农田建设项目投标书封面

常州市2011年度市级高标准农田建设项目

可行性研究报告

项目名称：

项目承担单位：

项目负责人：              职务（职称）

----农  林（业）局（市有关单位）

----财  政   局

二0一一年  月   日

附件4：

2011年度市级高标准农田建设项目

承诺书格式

常州市农业委员会、财政局：

根据市级高标准农田建设项目招标指南，就

项目正式授权下述签字人          （姓

名和职务）代表承担单位                              （承担单位的名称），提交可行性研究报告正本2份（附件齐全）。

据此函，签字人宣布同意如下条款：

1、按招标文件规定提供完成项目的投资总价为        万元。

2、一旦批复，我方保证落实配套及自筹资金，按期开工，按计划完成批复文件中的全部项目建设内容，并按时上交项目总结材料。同时愿意向市农业委员会、市财政局提供任何与项目申报和实施工作相关的情况及证据或资料，并接受检查和复核。

承担单位（盖章）：

项目负责人：               职务（称）：

技术依托单位（盖章）：

技术负责人：               职务（称）：

法定代表人：

填报日期：             年           月              日

附件5：

市级高标准农田建设示范工程项目可研报告编写提纲

第一章    项目区概况

- 一、自然概况

(一)地理位置及范围

(二)水文气象

(三)地形、地貌及土壤

(四)水资源

(五)耕地种类、数量及开发潜力

(六)自然灾害

- 二、社会经济状况

(一)人口及劳力

(二)土地利用现状

(三)农业生产水平

(四)地方财政与农民收入

(五)农业科技服务体系状况

- 三、基础设施

(一)水利骨干工程现状（灌溉、排水、防洪、水土保持等）

(二)田间工程现状

(三)农业机械及农机服务设施

(四)交通与电力

第二章  项目建设的必要性和可行性

一、项目区农业和农村经济发展的制约因素

二、项目建设的必要性

三、项目建设的可行性

第三章  规划设计

一、指导思想

二、建设规模

三、建设标准

四、规划布局

第四章  建设内容

一、水利措施

（一）水源工程。新建、改建和加固水源工程（小型水库、塘堰等）的座数、库容及工程量。

（二）机电排灌站。新建、续建、改造总装机容量在5000KW（含）以下机电排灌站的数量、装机容量、流量、泵型、泵房面积，配套的35KV（含）以下输变电设备及数量。

（三）灌排渠道工程。支渠以下灌排渠道（5m3/s以下）开挖、疏浚、排水渠道衬砌及埋设地下排水管道的长度、工程量，配套渠系建筑物数量及工程量。

（四）节水灌溉工程。发展节水灌溉的面积，建设防渗渠道和铺设输水管道的长度，以及节水灌溉工程所需建材、管材和微喷设备的数量等。

- 二、农业措施

（一）改良土壤。平整土地、深翻、配方施肥等。

（二）良种基地。

（三）机耕路。修建机耕路的标准、长度及工程量。

（四）购置农业机械。购置农业机械及配套农机具的种类和数量。

三、林业措施

四、科技措施

推广优良品种和先进实用农业科学技术，以及技术培训、典型示范、购置小型仪器设备等。

第五章  投资估算和资金筹措

- 一、投资估算

(一)估算依据

(二)投资估算

- 二、资金筹措方案

资金的构成、来源及筹措可能性

- 三、资金使用和管理

第六章  综合效益分析

- 一、经济效益

主要分析通过开发治理，项目区新增农产品生产能力和农业产值情况。

- 二、社会效益

主要分析农业生产条件改善、农民增收、地方财力增加、巩固完善农村承包经营机制、技术贡献等情况。

- 三、生态效益

主要分析防护林防护面积、森林覆盖率、控制水土流失面积、改良土壤等指标变化情况。

- 四、经济评价

在项目投资估算的基础上，对项目建成后可能产生的经济效益进行预测和分析。财务和经济基准折现率按8%计算，项目建设期和正常运行期分别按1年和10年计算。年运行费按项目总投资的2%计提。

第七章  组织实施和运行管护

一、组织机构设置

二、实施管理

三、运行管理与维护

附   录

- 一、附表

附表1：规划区基本情况表

附表2：项目建设内容与投资估算表

附表3：高标准农田项目区种植情况表

附表4：项目预期效益表

- 二、附图

附图1：项目区位置图

附图2：项目区现状图（图件1：10000）

附图3：项目规划图（图件1：10000）

三、其他附件材料（列出明细）

至少应包括农民筹资投劳证明材料、财政配套承诺、项目区需建设工程现状照片或录像等。