附件：

常州市2012年太湖流域农业面源污染防治目标任务分解表

| 辖市（区） | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 金坛市 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1） 按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2012年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程2处，启动4处。 | 2012年12月 |
|  | （3）启动39664平方米生态发酵床养殖技术推广工程，建设完成10664平方米。 | 2012年12月 |
|  | （4）扩建1处畜禽粪便集中处理中心。 | 2012年12月 |
|  | （5）加快规模化畜禽养殖业污染设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；限期治理或关闭不符合养殖条件、造成环境污染的养殖场，完成15家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排任务。 | 2012年12月 |
|  | （6）畜禽粪便综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在10344吨和725吨以内 | 2012年12月 |
|  | （1）完成5500吨有机肥推广，种植绿肥8000亩。 | 2012年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程11.4万平方米。 | 2012年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程20处，建立健全农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2012年12月 |
|  | （4）建设7个环湖有机圈循环农业工程。 | 2012年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和生态湿地、防护林建设工程 |  |
|  | （1）开工建设10000亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2012年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按20%-30%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2012年12月 |
|  | （3）开工建设长荡湖恢复湿地工程建设1000亩。 | 2012年12月 |
|  | （4）建设完成3000亩生态防护林。 | 2012年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 | 2012年12月 |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
| 溧阳市 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2012年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程4处，启动4处。 | 2012年12月 |
|  | （3）建设完成1.94万平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2012年12月 |
|  | （4）加快规模化畜禽养殖业污染设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；限期治理或关闭不符合养殖条件、造成环境污染的养殖场，完成15家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排任务。 | 2012年12月 |
|  | （5）全市畜禽粪便综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在16810吨和1519吨以内。 | 2012年12月 |
|  | （1）完成5500吨有机肥推广，种植绿肥1万亩。 | 2012年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程39.4万平方米。 | 2012年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程11处，建立健全农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2012年12月 |
|  | （4）建设6个环湖有机圈循环农业工程。 | 2012年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和生态湿地、防护林建设工程 |  |
|  | （1）开工建设10000亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2012年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按20%-30%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2012年12月 |
|  | （3）开工建设1500亩天目湖上游湿地保护与恢复工程 |  |
|  | （4）建设生态防护林4000亩。 | 2012年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |

附件：

常州市2012年太湖流域农业面源污染防治目标任务分解表

| 辖市(区) | 具体内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 武进区 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2012年12月 |
|  | （2）建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程6处，启动3处。 | 2012年12月 |
|  | （3）建设完成17158平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2012年12月 |
|  | （4）扩建1处畜禽粪便集中处理中心。 | 2012年12月 |
|  | （5）加快规模化畜禽养殖业污染设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；限期治理或关闭不符合养殖条件、造成环境污染的养殖场，完成7家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排目标任务。 | 2012年6月 |
|  | （6）全区畜禽粪便综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在12245吨和784吨以内。 | 2012年12月 |
|  | （1）完成5500吨有机肥推广，种植绿肥1万亩。 | 2012年12月 |
|  | （2）建设面源氮磷流失生态拦截工程42.9万平方米。 | 2012年12月 |
|  | （3）建设农村分散农户生活污水集中处理工程84处，建立健全农村生活污水处理设施长效管护机制。 | 2012年12月 |
|  | （4）建设7个环湖有机圈循环农业工程。 | 2012年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设和湿地恢复建设工程 |  |
|  | （1）建设2900亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2012年12月 |
|  | （2）对百亩连片养殖场进行池塘改造及进、排水系统等基础设施建设，并按20%-30%的比例配置净化塘，通过净化塘中种植水生植被、放养贝类，净化水质，并进行循环使用，最终大幅度减少养殖用水的排放量。 | 2012年12月 |
|  | （3）控制性种养水葫芦3000亩（含省农科院1000亩）。 |  |
|  | （4）建设生态防护林2000亩。 | 2012年12月 |
|  | （5）开工建设武进高新区湿地项目建设工程，恢复湿地260亩。 | 2012年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
| 新北区 | 1、畜禽养殖场整治 |  |
|  | （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 | 2012年12月 |
|  | （2）启动建设各类规模养殖场废弃物综合整治工程2处。 | 2012年12月 |
|  | （3）建设完成4586平方米生态发酵床养殖技术推广工程。 | 2012年12月 |
|  | （4）加快规模化畜禽养殖业污染设施建设，对污染物实施减量化、资源化、无害化治理；限期治理或关闭不符合养殖条件、造成环境污染的养殖场，完成9家列入省农委和市政府减排项目的畜禽养殖场减排目标任务。 | 2012年6月 |
|  | （5）全区畜禽粪便综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
|  | 2、减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在6918吨和448吨以内。完成3000吨有机肥推广，种植绿肥5000亩。建设5个环湖有机圈循环农业工程。 | 2012年12月 |
|  | 3、渔业养殖示范点建设 建设1750亩池塘循环水养殖清洁工程。 | 2012年12月 |
|  | 4、秸秆污染防治 |  |
|  | 根据《常州市“十二五”秸秆综合利用规划》，全面推广秸秆还田、秸秆制肥、秸秆能源化利用等综合利用措施，年内秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
| 天宁区 | （1）减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在25吨和1.3吨以内。 （2）秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
| 钟楼区 | （1）减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在205吨和21吨以内。建设1个环湖有机圈循环农业工程。 （2）秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |
| 戚墅堰区 | （1）减少农药、化肥使用总量，全年化学氮肥、化学农药使用量较2005年下降20%和30%，控制在202吨和20吨以内。 （2））建设农村分散农户生活污水集中处理工程6处，逐步建立农村生活污水处理设施长效管护机制。 （3）秸秆综合利用率达92%以上。 | 2012年12月 |