2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（钟楼区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 勤业路（龙江路— 沈家桥）工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.07 | 607 | 06.3.15-06.6.15 |
| *2 | 马公桥绿地 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 1.4 | 6000 | 06.4-06.9 |
| *3 | 新市路西段 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 1.38 | 7000 | 06.4.19-06.8.19 |
| *4 | 大红旗路 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.028 | 350 | 06.4-06.6 |
| *5 | 广化桥匝道 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.297 | 1390 | 06.4.5-06.7.5 |
| *6 | 工舍路—广仁路 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼、天宁 | 0.53 | 1808 | 06.4-06.6 |
| *7 | 景观路八支路（延陵路、劳动西路、兰陵路、迎宾路） | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 天宁 | 1.12 | 6530 | 06.4-06.7 |
| *8 | 景观路西纵（城北干道—怀德路—劳动西路口） | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.20 | 1419 | 06.4-06.7 |
| *9 | 水环境综合整治工程（后塘河、叶家浜） | 常州市排水公司 排水管理处 | 建设局 | 钟楼 | 2.3 | 7000 | 06.5-06.8 |
| *10 | 常金路工程 | 城西综合改造公司 | 建设局 | 钟楼 | 1.95 | 5167 | 06.4-06.6 |
| *11 | 白云南路（清潭西路—紫荆西路）工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.46 | 1180 | 05.10.28-06.1.28 |

2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（钟楼区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *12 | 道路绿化工程 | 绿化管理指导站 | 园林局 | 钟楼 | 2 | 8000 | 06.4-06.10 |
| *13 | 青枫公园二期 | 绿化管理指导站 | 园林局 | 钟楼 | 6.5 | 15000 | 06.4-06.7 |
| *14 | 紫荆东路南侧地块 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.80 | 500 | 06.4-06.5 |
| *15 | 构件厂地块配套道路及绿化（木梳路） | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼 | 0.2 | 1200 | 06.5-06.8 |
| 16 | 劳动西路跃进新村周边地块改造 | 民防投资公司 | 人防办 | 钟楼 | 12.8 | 56000 | 06.8-08.7 |
| 17 | 常澄路、万福路两侧地块 | 土地收储中心 | 国土局 | 钟楼、天宁 | 23 | 65000 | 06.7-06.12 |
| 18 | 城市南北高架桥工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼、新北、武进 |  |  | 06.8-06.12 |

注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目

2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（天宁区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 景观路一横（外环路、东方大道、湾戚路） | 铁路建设处 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁、新北 戚区 | 3.5 | 9250 | 06.5-06.9 |
| *2 | 橡胶厂及武青路农贸市场地块配套道路及绿化（二期） | 铁路建设处 | 建设局 | 天宁 | 0.33 | 2290 | 06.1.18-06.6.30 |
| *3 | 青洋路三期 | 铁路建设处 | 建设局 | 天宁 | 0.45 | 2500 | 06.3.30-06.6.30 |
| *4 | 常焦路立交桥雨水泵站 | 铁路建设处 | 建设局 | 天宁 | 0.049 | 217 | 06.4-06.5 |
| *5 | 健身北路延伸段工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 2.2 | 8816 | 06.4.16-06.8.16 |
| *6 | 县学街改造工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 0.036 | 275.5 | 06.4-06.6 |
| *7 | 工舍路—广仁路 | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁、钟楼 | 0.53 | 1808 | 06.4-06.6 |
| *8 | 龙游路北段 | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 1.27 | 5910.5 | 06.4-06.10 |
| *9 | 景观路东纵（城北干道—同济桥） | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 0.86 | 7076 | 06.4-06.7 |
| *10 | 水环境综合整治工程（横塘浜） | 常州市排水公司 | 建设局 | 天宁 | 0.5 | 1500 | 06.5-06.8 |
| *11 | 毛纺厂及周边地块改造 | 城建集团 | 建设局 | 天宁 | 2.7 | 12000 | 06.4.9-06.7.31 |
| *12 | 蔷薇园湿地公园 | 绿化管理指导站 | 园林局 | 天宁 | 1 | 3500 | 06.3.1-06.5.31 |
| *13 | 景观路八支路（延陵路、劳动西路、兰陵路、迎宾路） | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 钟楼 | 1.12 | 6530 | 06.4-06.7 |
| *14 | 同济桥周边地块 | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 3.09 | 16011 | 06.4-06.7 |
| *15 | 青山桥两侧地块改造配套道路及绿化工程（一期） | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 0.5 | 2240 | 06.4-06.9 |

2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（天宁区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *16 | 无线电总厂及周边地块 | 城建集团 | 建设局 | 天宁 | 6.8 | 28000 | 06.8-06.12 |
| 17 | 晋陵北路绿地工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁 | 2.12 | 9630 | 06.4-06.12 |
| 18 | 常澄路、万福路两侧地块 | 土地收储中心 | 国土局 | 天宁、钟楼 | 23 | 65000 | 06.7-06.12 |
| 19 | 第三毛纺厂及周边地块 | 交通产业集团 | 交通局 | 天宁 | 2.4 | 7135 | 06.08-07.06 |
| 20 | 新民里地块改造 （两站广场） | 民防投资公司 | 人防办 | 天宁 | 4.7 | 51000 | 06.11-07.12 |

注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目

2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（新北区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 景观路一横（外环路、东方大道、湾戚路） | 铁路建设处 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁、新北 戚区 | 3.5 | 9250 | 06.5-06.9 |
| *2 | 黄山路西侧地块 | 土地收储新北分中心 | 国土局 | 新北 | 1.89 | 6776.93 | 06.2.23-06.5.23 |
| *3 | 三井河整治工程 | 水利建设投资 | 水利局 | 新北 | 0.73 | 1647 | 06.2.8-06.5.8 |
| *4 | 高速公路龙虎塘道口 | 新北区市政绿化管所 | 园林局 | 新北 | 2.21 | 5756.5 | 06.4.1-06.6.30 |
| *5 | 软件园 | 园区办 | 区政府 | 新北 | 7.64 | 22791 | 06.5.10-06.6.30 |
| 6 | 飞龙路 | 新北区发展总公司 | 区政府 | 新北 | 3.9 | 8611.3 | 06.6-06.10 |
| 7 | 西湖路 | 新北区发展总公司 | 区政府 | 新北 | 0.43 | 1345.12 | 06.9-06.12 |
| 8 | 城市南北高架桥工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼、新北、武进 |  |  | 06.8-06.12 |

注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目

2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（武进区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 京杭运河桥梁引桥 | 京杭运河工程指挥部 | 交通局 | 武进 | 2.68 | 8000 | 06.4-06.6 |
| 2 | 阳湖广场 | 武进土地收购储备中心 | 国土局 | 武进 | 1.2 | 7500 | 06.4-06.8 |
| 3 | 湖塘纺织城 | 武进土地收购储备中心 | 国土局 | 武进 | 2.64 | 7000 | 06.3.19-06.6.19 |
| 4 | 城市南北高架桥工程 | 市政工程管理处 | 建设局 | 钟楼、新北、武进 |  |  | 06.8-06.12 |

注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目

2006年政府投资城市改造重点项目需拆迁地块情况汇总表（戚区）

| 序 号 | 地 块 名 称 | 建设单位 | 主 管 局 | 地块所属辖区 | 拆迁面积 （万平方米） | 拆迁资金预算（万元） | 计划拆迁期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1 | 景观路一横（外环路、东方大道、湾戚路） | 铁路建设处 市政工程管理处 | 建设局 | 天宁、新北 戚区 | 3.5 | 9250 | 06.5-06.9 |
| 2 | 五一路（东方大道-段前路） | 市政工程管理处 | 建设局 | 戚区 | 5.1 | 13000 | 06.5 |

注:（1）待申报项目的拆迁时点将以发放的许可证上所注明的拆迁时点为准

（2）带*项目为今年确保完成项目