附表：

2006年常州市“整治违法排污企业保障群众健康”环保专项行动

各部门工作任务一览表

| 时段 | 序号 | 工作任务 |  | 工作要求 |  |  | 完成时限 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、准备阶段（6月） | 1 | 制定《2006年常州市整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动方案》 |  | 1、成立市环保专项整治行动领导小组； 2、制订专项行动方案； 3、召开领导小组会议，确定行动方案，明确各自责职。 |  |  | 行动方案7月15日前上报市专项整治行动领导小组，7月中旬召开领导小组会议，行动方案下发各辖市区。 | 市政府办公室 | 市环保局 |
|  | 2 | 制定《常州市环境管理责任追究若干规定》 |  | 按照《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》和《常州市环境管理责任追究若干规定》，对在环保专项行动过程中的严重违纪、违法问题实施责任追究。 |  |  | 7月20日前报市环保专项行动领导小组办公室 | 市环保局 | 市监察局 |
|  | 3 | 制定《专项行动宣传计划》 |  | 1、组织新闻单位，广泛宣传发动，营造舆论氛围； 2、及时报道行动进展情况，曝光典型环境违法案件，公布检查结果。 |  |  | 7月20日前将计划报市行动领导小组办公室 | 市环保局 |  |
|  |  |  |  | 1、以“五五”普法规划实施启动为契机，组织开展形式多样的环保法律法规宣传教育活动； 2、加强对农村环境保护法律法规的宣传力度。 |  |  | 7月20日前将计划报市行动领导小组办公室 | 市司法局 |  |
|  | 4 | 建立信息网络 |  | 建立行动报告制度，及时掌握辖市（区）行动情况 |  |  | 明确专人负责，统一传递信息；每周一报，力求准确、及时、精练。 | 市环保局 | 各成员单位及辖市区环保局 |
|  | 5 | 下发《环境违法案件移送制度》 |  | 确定移送案件的范围、移送程序等 |  |  | 7月20日前将计划报市行动领导小组办公室 | 市环保局 | 各成员单位 |
|  | 6 | 确定重点整治区域和挂牌督办单位名单 |  | 根据《常州市2006年环保专项行动方案》要求，结合各自实际，确定挂牌督办单位名单 |  |  | 挂牌督办单位名单于7月20日前上报市行动领导小组办公室 | 市环保局 | 各辖市区环保局 |
| 二、全面检查和整改阶段（7月至10月） 二、全面检查和整改阶段（7月至10月） | 7 | 集中式饮用水源地保护区整治 | 常州市魏村水厂、小河水厂 | 共同要求： 1、各辖市区政府相关部门编制集中式饮用水源地环境保护规划，上报调整、扩大饮用水源保护区功能区划，在保护区内设立醒目标志牌；制定饮用水源地应急预案并组织演练；对二级保护区内超标排放的单位责令限期整改并达标排放。治理期间应限产限排，逾期未完成治理任务的，责令其停产整治或依法关闭；对治理无望的企业和单位要予以关停和搬迁。 2、市环保局负责检查、市安全生产监督管理局协助督促检查化工企业完善环境突发事故应急预案，完善和提高处置事故引发环境污染的能力；开展环境安全大检查，进一步清查存在重大污染事故隐患的危险污染源并集中整治(整治计划于8月20日前完成并上报市专项行动领导小组办公室)。 | - 取缔魏村水厂水源地保护区内的水上餐饮集中区； 2、加快魏村水厂水源地及保护区内企业的搬迁进度； 3、清除一、二级保护区内水上黄沙交易市场。 |  | 1、集中式饮用水源地保护区内污染情况于7月20日前上报市专项行动领导小组办公室。 2、对一、二级保护区内需清理、拆除和搬迁的项目要在2006年8月20日前底前制定出具体计划并上报市专项行动领导小组办公室。 3、集中式饮用水源地保护区整治工作于2006年10月前完成。 | 新北区政府 | 常州海事处 |
|  |  |  | 金坛市儒林水厂、朱林水厂、五叶水厂、涑渎水厂、洮西水厂、指前水厂、指前二水厂、建昌水厂、白塔水厂、直溪水厂、登冠水厂、西岗水厂、薛埠水厂、罗村华兴水厂、花山水厂、社头水厂、西阳水厂、茅麓水厂 |  | 1、取缔儒林水厂水源保护区内的餐饮和水产品批发市场。 2、清除一级保护区内所有畜禽养殖场和网箱（围网）养殖活动。 |  |  | 金坛市政府 | 农林局 |
|  |  |  | 溧阳市清溪水厂、燕山水厂、社渚水厂、别桥水厂、上沛竹林水厂、横涧水厂、竹箦水厂、后周水厂、戴埠水厂、南渡水厂、周城水厂 |  | 清除一级保护区内所有畜禽养殖场和网箱（围网）养殖活动。 |  |  | 溧阳市政府 | 农林局 |
|  | 8 | 工业园区（工业集中区）整治 | 常州高新技术开发区、常州江边化工区、西夏墅纺织工业园 | 共同要求： 1、市发改委、经贸委负责清理园区内属于违反国家产业政策明令淘汰的落后工艺和设备，一旦发现，一律按规定淘汰； 2、各辖市区政府组织编制工业园区（集中区）环境保护规划、环境影响评价；对园区内企业建设项目审批管理及“三同时”执行情况进行全面清理，对未履行环评审批程序即擅自开工建设或者擅自投产的企业，一律停止建设或停止生产； 3、各辖市区政府要完善工业园区内集中式污水处理设施、管网建设，确保园区内企业污水集中处理并达标排放，妥善处理集中式污水处理厂产生的污泥。 4、各辖市区环保局加强对园区内企业的管理，对存在接管标准超出污水排放的企业实施限期整改，对逾期未完成或治理达标无望的单位，依法责令停产整治或关闭；对未按规定安装在线污染自动监控设施的重点工业污染源，以及未按规定设立排污标志的企业，要限期整改。 5、市监察局负责清理工业园区建设、管理过程中降低环保准入门槛、阻挠环保执法、降低或取消排污费等违反国家环保法规的行为。 |  | 1、严格按照“苏环电管2006第114号文”执行。 2、解决江边化工区环境信访问题。 | 10月31日前完成(工业园区内环境违法企业情况于8月10日前上报市专项行动领导小组办公室) | 新北区政府 | 市经贸委、发改委、环保局、建设局 |
|  |  |  | 江苏省金坛市经济开发区、金坛市培丰化工区等 |  |  | 解决培丰化工园区周边群众因化工区污染引发的信访问题 |  | 金坛市政府 |  |
|  |  |  | 江苏省溧阳市经济开发区、溧阳市绸缪化工区等 |  |  | 解决绸缪化工区因废气污染引发的信访问题。 |  | 溧阳市政府 |  |
|  |  |  | 武进高新技术产业开发区、江苏省武进外向型农业综合开发区、武进区纺织工业园区等 |  |  | 控制武进区纺织工业园内的印染企业数量及规模，不得突破许可总量。 |  | 武进区政府 |  |
|  |  |  | 江苏省钟楼经济开发区等 |  |  | 解决新闸民营工业园因废气、噪声污染引发的信访问题 |  | 钟楼区政府 |  |
|  |  |  | 常州市外向型农业综合开发区、常州东南经济开发区等 |  |  | 1、严格按照“苏环电管2006第115号文执行。 2、控制外向型农业综合开发区内的印染企业数量和规模。 |  | 天宁区政府 |  |
|  |  |  | 常州市戚墅堰经济开发区 |  |  | 1、完成园区内污水收集管网建设；2、完成历史遗留放射性废料库的处理。 |  | 戚墅堰政府 |  |
|  | 9 | 建设项目集中整治 |  | 1.清理2003年《环境影响评价法》实施以来建设项目环保法律执行情况，重点清理化工、冶炼（含钢铁）、造纸、印染、水泥行业建设项目环保法律执行情况。 2.对未经环保部门审批的违法、违规项目严厉查处并向社会公开。 3.检查企业“三同时”验收执行情况，对长期以试生产名义违法排污企业一律停产整治。 4、建设项目环评执行率100%、“三同时”执行率≥90%。 |  |  | 10月31日前完成(违反建设项目“三同时”情况于9月10日前上报市专项行动领导小组办公室) | 市环保局及各辖市、区政府 | 市经贸委、发改委 |
|  | 10 | 专项行动联合督查 |  | 组织专项行动领导小组成员单位对各辖市区专项行动进展、成效情况进行联合督查。 |  |  | 9月下旬 | 环保局 | 各成员单位 |
|  | 11 | 宣传报道 |  | 组织新闻采访报道，营造震慑违法、鼓励守法的浓厚氛围；对确定的挂牌督办问题先行采访；公布环境违法企业名单及违法问题；报道重点督办的环境违法企业查处进展情况,对联合督查进行专题报道。 |  |  | 适时报道 | 市委宣传部、市广电局 | 市环保局、各新闻单位 |
|  | 12 | 信息上报 |  | 1、重点工作简报；2、专项行动进度报表； 3、阶段小结；4、上级要求的其他材料、报表。 |  |  | 按要求及时、准确上报 | 市环保局 | 各成员单位、辖市区 |
| 总结阶段（11月） | 13 | 专项行动考核 |  | 对专项行动成员单位对各辖市区专项行动开展情况进行联合考核。 |  |  | 11月上旬 | 市环保局 | 各成员单位 |
|  | 14 | 迎接上级检查 |  | 认真梳理专项行动各项工作落实情况。 |  |  | 11月中旬 | 市环保局 | 各成员单位 |
|  | 15 | 总结上报 |  | 全面总结整治行动情况。 |  |  | 11月15日前以文件形式报送专项行动工作情况总结和有关报表。 | 市环保局 | 各成员单位、辖市区(辖市区专项行动总结于11月5日前上报市专项行动领导小组办公室) |